

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2016 569

г. Ростов-на-Дону

В редакции постановлений Правительства Ростовской области от 13.12.2017 № 848, от 01.04.2019 № 233, от 30.03.2020 № 226, от 28.10.2020 № 395, от 03.02.2021 № 46, от 09.04.2021 № 290, от 17.07.2021 № 564, от 21.03.2022 № 203, от 06.06.2022 № 488, от 26.09.2022 № 793, от 26.02.2023 № 72

**Об утверждении областной адресной программы**

**«Переселение граждан из многоквартирных домов,**

**а также домов блокированной застройки, признанных**

**аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах**

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1743-р, создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, развития жилищного строительства и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить областную адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестрова Ю.Ю.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство строительства,

архитектуры и территориального

развития Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 12.08.2016 № 569

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из многоквартирных домов,

а также домов блокированной застройки, признанных

аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

1. Паспорт

областной адресной программы «Переселение граждан

из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | – | областная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах» (далее – Программа) |
| Основание для принятия Программы | – | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (признано утратившим силу 31 декабря 2018 г.), постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» |
| Государственный  заказчик Программы | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |
| Основной разработчик Программы | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |
| Основная цель  и задачи Программы | – | основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан путем расселения жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды (за исключением мероприятий, реализуемых в рамках Указа).  Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:  разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (до 13 декабря 2022 г., далее публично-правовой компании «Фонд развития территорий») (далее – Фонд) |
| Сроки и этапы  реализации Программы | – | в 2017 – 2018 годах формирование перечня домов, подлежащих расселению;  средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г.;  переселение граждан запланировано в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г.:  этап 2018 – 2019 годов (срок реализации 2018 – 2019 годы);  этап 2019 – 2020 годов (срок реализации 2019 – 2020 годы);  этап 2020 – 2021 годов (срок реализации 2020 – 2021 годы);  этап 2021 – 2022 годов (срок реализации 2021 – 2022 годы);  этап 2022 – 2023 годов (срок реализации 2022 – 2023 годы) |
| Основные направления реализации Программы | – | принятие муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  проведение организационных мероприятий по реализации Программы;  разработка предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  сбор и обобщение информации о сносе расселенных аварийных домов |
| Исполнитель Программы | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области |
| Соисполнители Программы | – | органы местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, на территории которых расположены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 г. (далее – органы местного самоуправления):  город Гуково;  город Донецк;  город Зверево;  город Каменск-Шахтинский;  город Новочеркасск;  город Новошахтинск;  город Ростов-на-Дону;  город Таганрог;  город Шахты;  Азовский район:  Александровское сельское поселение;  Аксайский район:  Аксайское городское поселение;  Багаевский район:  Манычское сельское поселение;  Белокалитвинский район:  Белокалитвинское городское поселение;  Богураевское сельское поселение;  Горняцкое сельское поселение;  Коксовское сельское поселение;  Синегорское сельское поселение;  Шолоховское городское поселение;  Каменский район:  Глубокинское городское поселение;  Красносулинский район:  Долотинское сельское поселение;  Ковалевское сельское поселение;  Красносулинское городское поселение;  Октябрьский район:  Персиановское сельское поселение;  Мартыновский район:  Большеорловское сельское поселение;  Малоорловское сельское поселение;  Миллеровский район:  Ольхово-Рогское сельское поселение;  Миллеровское городское поселение;  Мальчевское сельское поселение;  Сальский район:  Сальское городское поселение;  Тацинский район:  Тацинское сельское поселение;  Углегорское сельское поселение;  Жирновское сельское поселение;  Михайловское сельское поселение;  Усть-Донецкий район:  Усть-Донецкое городское поселение;  Цимлянский район:  Цимлянское городское поселение;  Саркеловское сельское поселение |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 6 656 535 026,92 рубля, из них:  4 423 672 038,70 рубля – средства Фонда;  1 794 544 089,00 рубля – средства областного бюджета;  438 318 899,22 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 33,54 процента от общей суммы средств, направленных на реализацию мероприятий);  общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда, составляет 5 840 330 093,53 рубля, из них:  4 423 672 038,70 рубля – средства Фонда;  1 115 722 321,72 рубля – средства областного бюджета;  300 935 733,11 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 24,26 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые с привлечением средств Фонда);  общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов, составляет 816 204 933,39 рубля, из них:  678 821 767,28 рубля – средства областного бюджета;  137 383 166,11 рубля – средства местных бюджетов.  Распределение средств с разбивкой по этапам:  общий объем финансирования по этапу 2018 – 2019 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов, составляет 768 288 146,72 рубля, в том числе:  637 532 454,89 рубля – средства областного бюджета;  130 755 691,83 рубля – средства местных бюджетов;  общий объем финансирования по этапу 2019 – 2020 годов составляет 1 106 858 168,41 рубля, в том числе:  498 094 930,51 рубля – средства Фонда;  489 754 468,72 рубля – средства областного бюджета;  119 008 769,18 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 55,00 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия);  общий объем финансирования по этапу 2019 –2020 годов, реализуемому с привлечением средств Фонда, 1 101 901 468,41 рубля, в том числе:  498 094 930,51 рубля – средства Фонда;  485 422 639,83 рубля – средства областного бюджета;  118 383 898,07 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 54,80 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия);  общий объем финансирования по этапу 2019 – 2020 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов, составляет 4 956 700,00 рубля, в том числе:  4 331 828,89 рубля – средства областного бюджета;  624 871,11 рубля – средства местных бюджетов;  общий объем финансирования по этапу 2020 – 2021 годов составляет 999 964 850,95 рубля, в том числе:  618 736 276,92 рубля – средства Фонда;  274 701 527,60 рубля – средства областного бюджета;  106 527 046,43 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 38,12 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия);  общий объем финансирования по этапу 2020 – 2021 годов, реализуемому с привлечением средств Фонда, составляет 988 105 740,53 рубля, в том числе:  618 736 276,92 рубля – средства Фонда;  264 597 421,97 рубля – средства областного бюджета;  104 772 041,64 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 37,38 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые с привлечением средств Фонда);  общий объем финансирования по этапу 2020 – 2021 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов, составляет 11 859 110,42 рубля, в том числе:  10 104 105,63 рубля – средства областного бюджета;  1 755 004,79 рубля – средства местных бюджетов;  общий объем финансирования по этапу 2021 – 2022 годов составляет 1 393 210 970,65 рубля, в том числе:  1 010 742 429,43 рубля – средства Фонда;  321 477 977,51 рубля – средства областного бюджета;  60 990 563,71 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 27,45 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия);  общий объем финансирования по этапу 2021 – 2022 годов, реализуемому с привлечением средств Фонда, составляет 1 372 514 863,56 рубля, в том числе:  1 010 742 429,43 рубля – средства Фонда;  303 447 928,69 рубля – средства областного бюджета;  58 324 505,44 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 26,36 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые с привлечением средств Фонда);  общий объем финансирования по этапу 2021 – 2022 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов, составляет 20 696 107,09 рубля, в том числе:  18 030 048,82 рубля – средства областного бюджета;  2 666 058,27 рубля – средства местных бюджетов;  общий объем финансирования по этапу 2022 – 2023 годов составляет 2 388 212 890,19 рубля, в том числе:  2 296 098 401,84 рубля – средства Фонда;  71 077 660,28 рубля – средства областного бюджета;  21 036 828,07 рубля – средства местных бюджетов (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 3,86 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия);  общий объем финансирования по этапу 2022 – 2023 годов, реализуемому с привлечением средств Фонда, составляет 2 377 808 021,03 рубля, в том числе:  2 296 098 401,84 рубля – средства Фонда;  62 254 331,23 рубля – средства областного бюджета;  19 455 287,96 рубля – средства местных бюджетов  (доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 3,44 процента от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые с привлечением средств Фонда);  общий объем финансирования по этапу 2022 – 2023 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов, составляет 10 404 869,16 рубля, в том числе:  8 823 329,05 рубля – средства областного бюджета;  1 581 540,11 рубля – средства местных бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.;  обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  ликвидация 165 614,79 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 9137 жителей из жилых помещений, в том числе:  по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда, 137 021,78 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 7 405 жителей из жилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, 21 445,47 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 1248 жителей из жилых помещений, расположенных в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды;  в рамках иных мероприятий 7 147,54 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 484 жителей из жилых помещений, которые расположены в аварийных и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды, многоквартирных домах |
| Оценка эффективности реализации Программы | – | реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;  снижение доли населения Ростовской области, проживающего в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды |
| Управление Программой  и система организации контроля за ее реализацией | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осуществляет общее руководство и координацию деятельности соисполнителей Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области, Фонд;  контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд, Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством |

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в Ростовской области, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.

В муниципальных образованиях в Ростовской области решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

3. Цели и задачи Программы

Программа реализуется, в том числе в рамках Указа.

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем расселения жилищного фонда, признанного в период с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с привлечением средств Фонда.

Органы местного самоуправления – соисполнители Программы разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее – муниципальная программа). Муниципальная программа может предусматривать план действий органа местного самоуправления, порядок переселения граждан, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень домов блокированной застройки, многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды, планируемые показатели выполнения муниципальной программы.

Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ежегодно утверждается адресный перечень домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., подлежащих расселению в каждом конкретном этапе Программы в соответствии с предложениями соисполнителей Программы.

В рамках настоящей Программы подлежат расселению признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды дома блокированной застройки, многоквартирные дома общей отселяемой площадью жилых помещений 158 467,25 кв. метра.

Кроме того, в рамках иных мероприятий подлежат расселению признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды, многоквартирные дома общей отселяемой площадью жилых помещений 7 147,54 кв. метра.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

4.1. При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

4.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86, 872 , 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в домах, входящих в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо, по соглашению с ними, на предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. В случае принятия собственниками соответствующего решения уплата части средств за приобретаемые помещения в сумме, превышающей размер возмещения стоимости за изымаемое жилое помещение, может быть произведена ими за счет собственных средств. В случае признания граждан нуждающимися в жилищных помещениях им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления. Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение после признания дома в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых возникло в порядке наследования, имеют право исключительно на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение. Гражданам – собственникам жилых помещений – также могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда, построенные для целей реализации Программы;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьями 86, 872 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда. Граждане, занимающие по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления.

4.1.2. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь приобретаемого за счет средств Фонда и областного бюджета жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы более чем на 10 процентов.

4.1.3. При переселении граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, у которых отсутствуют основания для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, соисполнители Программы, в случае отсутствия на рынке недвижимости жилых помещений необходимой номенклатуры, с учетом положений Областного закона от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области», свода правил 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр, вправе предоставлять таким гражданам жилые помещения общей площадью не менее 25 кв. метров. При этом приобретение площади, превышающей общую площадь ранее занимаемого жилого помещения, осуществляется за счет средств местного бюджета.

4.1.4. Средства, предусмотренные Программой, могут расходоваться на:

приобретение жилых помещений, в том числе:

индивидуальных домов (по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, не относящимся к мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения Указа);

в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено);

строительство многоквартирных домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), а также домов блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов (по мероприятиям, реализуемым в рамках Указа);

выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений. Нормативная стоимость квадратного метра определяется как стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая по субъектам Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства;

предоставление субсидий лицам, заключившим с соисполнителями Программы договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере не более чем 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от 25 до 100 процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в установленных им случаях. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий за счет средств Фонда осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в Программу, предоставляется возмещение их стоимости в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление субсидии юридическому лицу, созданному Ростовской областью и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в абзаце девятом настоящего подпункта, в размере до 100 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра;

приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан.

4.1.5. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В части реализации мероприятий в соответствии с Указом жилые помещения могут быть переданы также по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или договору найма жилого помещения маневренного фонда.

В случае, если жилое помещение не может быть предоставлено по объективным причинам семье, для которой оно было приобретено (смерть нанимателя/собственника, судебное решение, несоответствие площади приобретенного помещения требуемой номенклатуре и другое), соисполнитель Программы направляет главному распорядителю бюджетных средств мотивированное письмо о согласовании перераспределения данного жилого помещения иной семье с подтверждением ее согласия на получение данного помещения.

4.1.6. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Программы, должны соответствовать рекомендуемому перечню, приведенному в приложении № 1 к Программе.

4.1.7. Мероприятия в рамках этапов Программы, реализуемые в рамках Указа, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа.

4.2. Критерии очередности участия в Программе муниципальных образований установлены подпунктом 2 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 07.03.2017 № 36 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению очередности расселения многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными, подлежащими сносу или реконструкции». При определении очередности расселения необходимо также учитывать степень готовности земельных участков под строительство домов, наличие инфраструктуры.

4.3. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

4.3.1. Оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления по вопросам реализации Программы и разработки муниципальных программ, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой.

4.3.2. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на официальных сайтах исполнительных органов Ростовской области, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении и радио.

4.4. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

4.5. Принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов.

Объемы и направления расходования средств на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Взаимоотношения государственного заказчика Программы с органами местного самоуправления регулируются соглашениями, заключаемыми с администрациями муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов).

Финансирование Программы осуществляется в размере 6 656 535 026,92 рубля, из них:

4 423 672 038,70 рубля – средства Фонда;

1 794 544 089,00 рубля – средства областного бюджета;

438 318 899,22 рубля – средства местных бюджетов.

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы

При формировании Программы стоимость переселения на один квадратный метр общей площади предоставляемого жилого помещения в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда, рассчитана исходя из стоимости квадратного метра, установленной для Ростовской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 г.».

Стоимость переселения по мероприятиям, реализуемым с привлечением средств Фонда, подлежит корректировке с 2020 года в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об определении показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий (далее – приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации).

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан за счет средств областного и местных бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям в Ростовской области, определенной нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – нормативный правовой акт министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области).

При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местных бюджетов применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», одобренного Правительством Российской Федерации, и подлежит корректировке в соответствии с нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

Приобретение соисполнителями Программы жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им возмещения за изымаемое аварийное помещение производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах возмещения за изымаемые жилые помещения, определяемого на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, и на основании соглашения с собственником жилого помещения. В случае принятия собственниками соответствующего решения уплата части средств за приобретаемые помещения, превышающей размер возмещения стоимости за изымаемое жилое помещение, может быть произведена за счет собственных средств.

Средства областного бюджета и Фонда на строительство многоквартирных домов, а также жилых домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расходуются соисполнителями Программы в пределах цен, определенных исходя из проектной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утверждаемой нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, за исключением случаев, когда стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, утверждаемая нормативным правовым актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, ниже средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на аналогичный период. В данном случае используется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Аналогичный подход применяется при реализации мероприятий путем долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а также жилых домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Средства областного бюджета и Фонда при реализации мероприятий по приобретению жилых помещений на первичном рынке жилья у застройщика, вторичном рынке жилья, а также выплате возмещения стоимости за жилое помещение расходуются исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной нормативным актом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, на соответствующий период (квартал, год) реализации мероприятий (на момент объявления торгов, проведения оценки жилого помещения). Соисполнители Программы вправе направлять дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию данных мероприятий с учетом фактически сложившейся стоимости жилья.

Показатели, объемы и источники финансирования Программы по этапам, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, приведены в приложении № 3 к Программе.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., расселяемых в рамках Указа, приведен в приложении № 4 к Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., реализуемых с привлечением средств Фонда, по способам переселения приведен в приложении № 5 к Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., реализуемых с привлечением средств Фонда, приведен в приложении № 6 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., по мероприятиям, реализуемым с привлечением средств Фонда, приведены в приложении № 7 к Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, а также площадь расселенного аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Ростовской области, проживающего в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды.

Конечные результаты реализации Программы:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

расселение 165 614,79 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 9 137 жителей из жилых помещений, в том числе:

по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда, 137 021,78 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 7 405 жителей из жилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, 21 445,47 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 1 248 жителей из жилых помещений, расположенных в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды;

в рамках иных мероприятий 7 147,54 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 484 жителей из жилых помещений, которые расположены в аварийных и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также в связи с произошедшим пожаром, природными катастрофами, причинами техногенного характера и влиянием окружающей среды, многоквартирных домах.

8. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует Правительство Ростовской области и Фонд о ходе реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области вносит изменения в Программу ежегодно, не менее 1 раза. Повторное внесение изменений в течение года осуществляется при необходимости.

Соисполнители Программы в порядке и в сроки, установленные соглашениями о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, заключаемыми в рамках реализации этапов Программы с главным распорядителем бюджетных средств, направляют отчеты о ходе реализации Программы.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области В.В. Лозин

Приложение № 1

к областной адресной программе «Переселение граждан

из многоквартирных домов,

а также домов блокированной

застройки, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых

жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  рекомендуемой характеристики | Содержание  рекомендуемой характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектная документация  на дом | в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  свода правил 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;  свода правил 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр;  свода правил 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 304.12.2020 № 904/пр;  свода правил 14.13330.2018 «СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 309/пр;  свода правил 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83\* Основания зданий и сооружений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 970/пр;  свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.03.2020 № 151;  свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288;  свода правил 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 891/пр;  свода правил 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2017 № 127/пр;  свода правил 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 265;  свода правил 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденного приказам Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 109/ГС;  свода правил 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.04.2015 № 261/пр;  свода правил 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.08.2016 № 261/пр от 24 августа 2016 г. № 590/пр.;  свода правил 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016  № 881/пр;  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст;  методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 № 1484/пр.  Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности |
| 2. | Конструктивное,  инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома,  в котором приобретается готовое жилье | в строящихся домах рекомендовано обеспечить:  1. Несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:  стены – из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  перекрытия – из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  фундаменты – из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Для сейсмически опасных районов, территорий с просадочными или подрабатываемыми грунтами, в труднодоступных районах допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций с наземной этажностью дома не выше трех этажей.  Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований раздела 1 настоящего приложения к областной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах».  2. Подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям.  3. Внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину.  4. Внутридомовые инженерные системы, включая системы:  электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией):  холодного водоснабжения;  водоотведения (канализации);  газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  горячего водоснабжения;  противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения.  5. Принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать:  кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  оборудованием для связи с диспетчером;  аварийным освещением кабины лифта;  светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.  6. Внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенные предприятиями-изготовителями, принятые в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующие установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях).  7. Оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома.  8. Освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности.  9. При входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиком освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком.  10. Во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком.  11. Отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов; организованный водосток.  12. Благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Функциональное оснащение  и отделка помещений | для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного. Указанные жилые помещения должны соответствовать требованиям:  1. Жилые помещения должны быть оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  холодного водоснабжения;  горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  водоотведения (канализации);  отопления (централизованного или автономного);  вентиляции;  газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  внесенными в Государственный реестр средствами измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией).  2. Жилые помещения должны иметь чистовую отделку «под ключ», в том числе:  входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  межкомнатные двери с наличниками и ручками;  оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  вентиляционные решетки;  подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  мойку со смесителем и сифоном;  умывальник со смесителем и сифоном;  унитаз с сиденьем и сливным бачком;  ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  одно-, двухклавишные электровыключатели;  электророзетки;  выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей/их к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей/их к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4. | Материалы и оборудование | проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства, приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5. | Энергоэффективность дома | рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр. (далее – Правила). Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  производить установку в помещениях общего пользования, на лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодные светильники с датчиками движения и освещенности;  проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации;  выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил |
| 6. | Эксплуатационная документация дома | наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и так далее, а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 раздела II Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГОСТ – государственный стандарт;

кв. – квадратный;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

СП – свод правил.

Приложение № 2

к областной адресной программе «Переселение граждан

из многоквартирных домов,

а также домов блокированной

застройки, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, выполняемые на уровне муниципальных образований Ростовской области | | | |
| 2017 – 2023 годы | | | |
| 1. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в муниципальных образованиях | IV квартал года,  предшествующего году  реализации этапа Программы | соисполнители Программы |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, участие в долевом строительстве жилых помещений | весь период | соисполнители Программы |
| 3. | Заключение соглашений о возмещении стоимости, договоров социального найма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, найма жилого помещения маневренного фонда, мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | весь период | соисполнители Программы |
| 4. | Представление отчетов о реализации мероприятий по переселению граждан государственному заказчику Программы | в сроки, установленные соглашениями о долевом финансировании | соисполнители Программы |
| 5. | Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе государственного заказчика Программы | весь период | соисполнители Программы |
| II. Мероприятия, выполняемые на уровне субъекта Российской Федерации | | | |
| 1. | Формирование перечня домов, подлежащих переселению за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов на основании предложений органов местного самоуправления | до 31 декабря года,  предшествующего году  начала реализации этапа Программы | государственный заказчик Программы |
| 2. | Перечисление средств Фонда, областного бюджета на счета муниципальных образований на основании представленной заявки | весь период,  на основании представленных документов, определенных соглашением о финансировании | государственный заказчик Программы |
| 3. | Организация мониторинга реализации Программы | весь период | государственный заказчик Программы |

Приложение № 3

к областной адресной программе «Переселение граждан

из многоквартирных домов,

а также домов блокированной

застройки, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования областной адресной программы

«Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки,

признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах» по этапам, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов

| №  п/п | Наименование  муниципального образования  в Ростовской области | Число жителей, плани­руемых  к пере­селению (человек) | Количество расселяемых жилых помещений  (единиц) | | | Расселяемая площадь  жилых помещений  (кв. метров) | | | Стоимость  переселения граждан  (рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | |
| частная собст­венность | муници­пальная собствен­ность | частная собст­венность | муници­пальная собст­венность | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | дополнительные средства местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Ростовской области по этапам, реализуемым  за счет средств областного и местных бюджетов\* | | 1 248 | 523 | 411 | 113 | 21 445,47 | 17 041,92 | 4 403,55 | 816 204 933,39 | 678 821 767,28 | 117 834 310,11 | 19 548 856,00 |
| Всего по Ростовской области по иным мероприятиям | | 15 | 5 | – | 5 | 270,60 | – | 270,60 | – | – | – | – |
| 1. | Итого по г. Шахты | 15 | 5 | – | 5 | 270,60 | – | 270,60 | помещения для переселения граждан приобретены в 2017 году | | | |
| Всего по Ростовской области по этапу 2018 – 2019 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов | | 1 138 | 479 | 378,5 | 100,5 | 19 681,52 | 15 771,02 | 3 910,50 | 768 288 146,72 | 637 532 454,89 | 111 206 835,83 | 19 548 856,00 |
| 1. | Итого по г. Гуково | 52 | 24 | 20 | 4 | 1 134,40 | 974,00 | 160,40 | 34 819 292,90 | 30 153 507,64 | 4 665 785,26 | – |
| 2. | Итого по г. Донецку | 113 | 44 | 41 | 3 | 2 667,50 | 2 413,80 | 253,70 | 53 744 466,00 | 46 757 685,42 | 6 986 780,58 | – |
| 3. | Итого по г. Каменску-Шахтинскому | 137 | 67 | 42 | 25 | 1 754,60 | 1001,30 | 753,30 | 89 269 451,00 | 73 200 949,82 | 16 068 501,18 | – |
| 4. | Итого по г. Новошахтинску | 141 | 59 | 47 | 12 | 2 595,70 | 2 060,10 | 535,60 | 96 274 393,38 | 87 128 326,01 | 9 146 067,37 | – |
| 5. | Итого по г. Ростову-на-Дону | 137 | 56 | 47 | 9 | 2286,20 | 2015,80 | 270,40 | 132 037 170,00 | 70 642 653,40 | 41 845 660,60 | 19 548 856,00 |
| 6. | Итого по г. Таганрогу | 70 | 30 | 27 | 3 | 878,55 | 776,62 | 101,93 | 32 067 083,19 | 23 793 775,72 | 8 273 307,47 | – |
| 7. | Итого по г. Шахты | 102 | 34 | 26 | 8 | 1 259,38 | 962,80 | 296,58 | 57 911 920,00 | 49 109 308,16 | 8 802 611,84 | – |
| 8. | Итого по Белокалитвинскому городскому поселению Белокалитвинского района | 10 | 3 | 1 | 2 | 103,65 | 25,80 | 77,85 | 6 832 000,00 | 6 422 080,00 | 409 920,00 | – |
| 9. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 42 | 23 | 15 | 8 | 952,70 | 598,90 | 353,80 | 39 078 140,00 | 36 733 451,60 | 2 344 688,40 | – |
| 10. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 56 | 17 | 5 | 12 | 638,00 | 182,50 | 455,50 | 42 877 440,00 | 40 304 793,60 | 2 572 646,40 | – |
| 11. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | 2 | 2 | 2 | – | 95,50 | 95,50 | – | 3 667 200,00 | 3 447 168,00 | 220 032,00 | – |
| 12. | Итого по Долотинскому сельскому поселению Красносулинского района | 56 | 20 | 7 | 13 | 817,40 | 272,50 | 544,90 | 25 598 963,25 | 23 679 041,00 | 1 919 922,25 | – |
| 13. | Итого по Ковалевскому сельскому поселению Красносулинского района | 3 | 2 | 2 | – | 86,00 | 86,00 | – | 1 821 675,00 | 1 685 049,30 | 136 625,70 | – |
| 14. | Итого по Красносулинскому городскому поселению Красносулинского района | 12 | 7 | 7 | – | 195,90 | 195,90 | – | 6 391 962,00 | 5 912 564,83 | 479 397,17 | – |
| 15. | Итого по Персиановскому сельскому поселению Октябрьского района | 30 | 13 | 13 | – | 695,00 | 695,00 | – | 25 153 440,00 | 23 266 931,95 | 1 886 508,05 | – |
| 16. | Итого по Углегорскому сельскому поселению Тацинского района | 46 | 24 | 24 | – | 1 052,50 | 1 052,50 | – | 38 942 500,00 | 36 974 285,00 | 1 968 215,00 | – |
| 17. | Итого по Жирновскому сельскому поселению Тацинского района | 54 | 22 | 22 | – | 822,40 | 822,40 | – | 30 977 114,00 | 29 428 257,00 | 1 548 857,00 | – |
| 18. | Итого по Усть-Донецкому городскому поселению Усть-Донецкого района | 75 | 32 | 30,5 | 1,5 | 1 646,14 | 1 539,60 | 106,54 | 50 823 936,00 | 48 892 626,44 | 1 931 309,56 | – |
| Всего по Ростовской области по этапу 2019 – 2020 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов | | 12 | 5 | 5 | – | 138,80 | 138,80 | – | 4 956 700,00 | 4 331 828,89 | 624 871,11 | – |
| 1. | Итого по Аксайскому городскому поселению Аксайского района | 6 | 2 | 2 | – | 84,70 | 84,70 | – | 3 416 000,00 | 2 903 600,00 | 512 400,00 | – |
| 2. | Итого по Миллеровскому городскому поселению Миллеровского района | 6 | 3 | 3 | – | 54,10 | 54,10 | – | 1 540 700,00 | 1 428 228,89 | 112 471,11 | – |
| Всего по Ростовской области по этапу 2020 – 2021 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов | | 18 | 10 | 8 | 2 | 348,85 | 287,60 | 61,25 | 11 859 110,42 | 10 104 105,63 | 1 755 004,79 | – |
| 1. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | 3 | 2 | 2 | – | 71,30 | 71,30 | – | 475 800,00 | 451 058,40 | 24 741,60 | – |
| 2. | Итого по г. Шахты | 15 | 8 | 6 | 2 | 277,55 | 216,30 | 61,25 | 11 383 310,42 | 9 653 047,23 | 1 730 263,19 | – |
| Всего по Ростовской области по этапу 2021 – 2022 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов | | 22 | 13 | 11 | 2 | 620,90 | 535,70 | 85,20 | 20 696 107,09 | 18 030 048,82 | 2 666 058,27 | – |
| 1. | Итого по г. Шахты | 16 | 8 | 6 | 2 | 431,70 | 346,50 | 85,20 | 15 898 607,09 | 13 482 018,82 | 2 416 588,27 | – |
| 2. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | 3 | 3 | 3 |  | 126,40 | 126,40 |  | 3 207 900,00 | 3 041 089,20 | 166 810,80 | – |
| 3. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 3 | 2 | 2 |  | 62,80 | 62,80 |  | 1 589 600,00 | 1 506 940,80 | 82 659,20 | – |
| Всего по Ростовской области по этапу 2022 – 2023 годов, реализуемому за счет средств областного и местных бюджетов | | 43 | 11 | 8 | 3 | 384,80 | 308,80 | 76,00 | 10 404 869,16 | 8 823 329,05 | 1 581 540,11 | – |
| 1. | Итого по г. Шахты | 43 | 11 | 8 | 3 | 384,80 | 308,80 | 76,00 | 10 404 869,16 | 8 823 329,05 | 1 581 540,11 | – |

\* В том числе показатели 6 606,01 кв. метра, 417 человек приведены в пункте 2 приложения № 7 к Программе:

по городу Каменску-Шахтинскому – 1012,90 кв. метра, 92 человека;

по городу Новошахтинску – 669,50 кв. метра, 40 человек;

по городу Ростову-на-Дону – 1152,20 кв. метра, 57 человек;

по городу Шахты – 239,60 кв. метра, 21 человек;

по городу Таганрогу – 61,97 кв. метра, 4 человека;

по Долотинскому сельскому поселению Красносулинского района – 544,90 кв. метра, 35 человек;

по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района – 640,80 кв. метра, 33 человека;

по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района – 638,00 кв. метра, 60 человек;

по Усть-Донецкому городскому поселению Усть-Донецкого района – 1 646,14 кв. метра, 75 человек.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

кв. – квадратный.

Приложение № 4

к областной адресной программе «Переселение граждан

из многоквартирных домов,

а также домов блокированной

застройки, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных

аварийными до 1 января 2017 г., расселяемых в рамках Указа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Адрес  многоквартирного дома | Год ввода дома  в экс-плуата-цию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар-тирного дома  (кв. метров) | Информация  о формировании земельного участка  под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь  (кв. метров) | количество (человек) | площадь земельного участка  (кв. метров) | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован  под одним домом,  не сформирован) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2023 годах | | | Х | Х | 150 775,33 | 8 306 | Х | 353 061,94 | 865 082,27 | Х | Х |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда,  в том числе: | | | Х | Х | 137 021,78 | 7 405 | Х | 299 106,61 | 754 206,87 | Х | Х |
| Итого по Азовскому муниципальному району | | | Х | Х | 100,90 | 3 | Х | 322,00 | 322,00 | Х | Х |
| 1. | с. Александровка | с. Александровка,  ул. Мира, д. 3 | 1983 | 21 апреля 2014 г. | 100,90 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 322,00 | 322,00 | 61:01:0010101:5748 | сформирован под одним домом |
| Итого по Багаевскому муниципальному району | | | Х | Х | 382,80 | 29 | Х | 398,00 | 398,00 | Х | Х |
| 2. | пос. Ясный | пос. Ясный,  ул. Новоселовская, д. 17 | 1970 | 3 марта 2014 г. | 382,80 | 29 | 31 декабря 2019 г. | 398,00 | 398,00 | 61:03:0040405:147 | сформирован под одним домом |
| Итого по Белокалитвинскому муниципальному району | | | Х | Х | 31 408,84 | 1 480 | Х | 60 224,54 | 119 598,00 | Х | Х |
| 3. | г. Белая Калитва | г. Белая Калитва,  ул. Светлая, д. 6 | 1992 | 24 декабря 2013 г. | 1 147,50 | 47 | 25 декабря 2020 г. | 16 114,50 | 4 334,00 | 61:47:0010219:21 | сформирован под одним домом |
| 4. | г. Белая Калитва | г. Белая Калитва,  ул. Советская, д. 26 | 1966 | 23 декабря 2013 г. | 131,30 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 131,30 | 141,00 | 61:47:0010123:502 | сформирован под одним домом |
| 5. | пос. Боярышниковый | пос. Боярышниковый,  ул. Можайского, д. 8 | 1930 | 26 октября 2015 г. | 105,90 | 10 | 13 декабря 2019 г. | 158,00 | Х | Х | не сформирован |
| 6. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Аварийная, д. 17 | 1949 | 27 сентября 2014 г. | 140,20 | 5 | 1 сентября 2023 г. | 1 430,00 | 1 430,00 | 61:47:0020111:442 | сформирован под одним домом |
| 7. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Аварийная, д. 19 | 1941 | 5 ноября 2015 г. | 120,60 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 360,00 | Х | Х | не сформирован |
| 8. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Берегового, д. 3 | 1970 | 18 ноября 2013 г. | 165,00 | 10 | 31 декабря 2020 г. | 452,00 | 2 597,00 | 61:47:0020210:376 | сформирован под одним домом |
| 9. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. В. Чкалова, д. 8 | 1952 | 27 декабря 2012 г. | 59,30 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 314,00 | 1 552,00 | 61:47:0020110:511 | сформирован под одним домом |
| 10. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. В. Чкалова, д. 10 | 1951 | 24 июля 2013 г. | 141,50 | 5 | 31 декабря 2020 г. | 450,00 | 1 600,00 | 61:47:0020109:1146 | сформирован под одним домом |
| 11. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,   ул. Дзержинского, д. 10 | 1958 | 16 января 2012 г. | 362,50 | 14 | 27 мая 2021 г. | 826,00 | 826,00 | 61:47:0020106:102 | сформирован под одним домом |
| 12. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Дзержинского, д. 21 | 1951 | 24 июля 2013 г. | 270,50 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 878,00 | 2 595,00 | 61:47:0020109:1252 | сформирован под одним домом |
| 13. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Дзержинского, д. 31 | 1955 | 15 сентября 2014 г. | 328,80 | 21 | 31 декабря 2023 г. | 754,00 | 2 590,00 | 61:47:0020109:1239 | сформирован под одним домом |
| 14. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Клубная, д. 12 | 1947 | 27 августа 2015 г. | 98,20 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 874,00 | 874,00 | 61:47:0020206:133 | сформирован под одним домом |
| 15. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Мира, д. 5 | 1954 | 21 декабря 2015 г. | 726,90 | 41 | 31 декабря 2023 г. | 644,00 | 644,00 | 61:47:0020107:174 | сформирован под одним домом |
| 16. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Островского, д. 11 | 1948 | 27 июня 2014 г. | 169,40 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 835,00 | Х | Х | не сформирован |
| 17. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 5 | 1960 | 5 февраля 2014 г. | 41,80 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 685,00 | 2 010,00 | 61:47:0020109:1249 | сформирован под одним домом |
| 18. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 19 | 1956 | 25 сентября 2015 г. | 171,00 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 528,00 | 528,00 | 61:04:0130509:20 | сформирован под одним домом |
| 19. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 23 | 1954 | 26 апреля 2013 г. | 83,10 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 409,00 | 2 160,00 | 61:47:0020109:1254 | сформирован под одним домом |
| 20. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 47 | 1950 | 1 марта 2015 г. | 110,90 | 3 | 11 мая 2021 г. | 403,00 | 403,00 | 61:04:0130509:21 | сформирован под одним домом |
| 21. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 49 | 1954 | 27 августа 2015 г. | 436,00 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 749,00 | 3 435,00 | 61:47:0020107:1154 | сформирован под одним домом |
| 22. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Радищева, д. 1 | 1950 | 27 сентября 2014 г. | 44,70 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 435,00 | 435,00 | 61:04:0130509:22 | сформирован под одним домом |
| 23. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Радищева, д. 4 | 1959 | 1 марта 2015 г. | 80,90 | 6 | 31 декабря 2021 г. | 525,00 | Х | Х | не сформирован |
| 24. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Радищева, д. 4, лит. а | 1959 | 27 июня 2016 г. | 105,40 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 567,00 | 567,00 | 61:04:0130509:25 | сформирован под одним домом |
| 25. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Радищева, д. 8 | 1946 | 15 ноября 2016 г. | 81,50 | 3 | 31 декабря 2020 г. | 402,00 | 402,00 | 61:04:0130509:24 | сформирован под одним домом |
| 26. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Садовая, д. 9 | 1919 | 16 сентября 2013 г. | 182,40 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 622,00 | 674,00 | 61:47:0020209:130 | сформирован под одним домом |
| 27. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Спасательная, д. 13 | 1987 | 1 марта 2015 г. | 277,10 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 850,00 | Х | Х | не сформирован |
| 28. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Спасательная, д. 20 | 1951 | 5 февраля 2016 г. | 101,90 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 563,00 | 563,00 | 61:47:0020212:139 | сформирован под одним домом |
| 29. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Строительная, д. 23 | 1955 | 12 ноября 2015 г. | 399,00 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 1 000,00 | 1 950,00 | 61:47:0020109:1253 | сформирован под одним домом |
| 30. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Строительная, д. 23, лит. А | 1951 | 30 декабря 2014 г. | 99,20 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 835,00 | 835,00 | 61:04:0130509:19 | сформирован под одним домом |
| 31. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Центральная, д. 15 | 1955 | 22 июня 2016 г. | 566,70 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 433,00 | 433,00 | 61:47:0020106:60 | сформирован под одним домом |
| 32. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Циолковского, д. 7 | 1955 | 21 августа 2014 г. | 420,50 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 425,00 | 425,00 | 61:47:0020107:1137 | сформирован под одним домом |
| 33. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Школьная, д. 22 | 1950 | 27 августа 2015 г. | 47,20 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 415,00 | 890,00 | 61:47:0020203:83 | сформирован под одним домом |
| 34. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  пер. Южный, д. 6 | 1911 | 12 ноября 2015 г. | 156,80 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 410,00 | 3 971,00 | 61:47:0020209:23 | сформирован под одним домом |
| 35. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 5 | 1953 | 5 июля 2016 г. | 124,50 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 113,20 | 1 300,00 | 61:04:0040113:226 | сформирован под одним домом |
| 36. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 6 | 1956 | 25 апреля 2016 г. | 56,60 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 113,70 | 705,00 | 61:04:0040113:231 | сформирован под одним домом |
| 37. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 7 | 1953 | 21 августа 2014 г. | 144,90 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 111,20 | 1 220,00 | 61:04:0040113:227 | сформирован под одним домом |
| 38. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 8 | 1953 | 23 сентября 2016 г. | 113,80 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 104,00 | 615,00 | 61:04:0040113:232 | сформирован под одним домом |
| 39. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 9 | 1953 | 18 ноября 2013 г. | 132,10 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 110,70 | 592,00 | 61:04:0040113:7 | сформирован под одним домом |
| 40. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 10 | 1953 | 3 февраля 2014 г. | 90,00 | 4 | 31 декабря 2021 г. | 112,30 | 592,00 | 61:04:0040113:8 | сформирован под одним домом |
| 41. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 26 | 1941 | 23 января 2012 г. | 65,50 | 9 | 31 декабря 2021 г. | 130,40 | 430,00 | 61:04:0040113:6 | сформирован под одним домом |
| 42. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Дзержинского, д. 28 | 1941 | 31 декабря 2013 г. | 145,40 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 136,40 | 900,00 | 61:04:0040113:228 | сформирован под одним домом |
| 43. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. К. Маркса, д. 3 | 1931 | 18 ноября 2015 г. | 317,50 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 316,40 | 2 392,00 | 61:47:0040104:853 | сформирован под одним домом |
| 44. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. К. Маркса, д. 14 | 1940 | 29 мая 2015 г. | 190,80 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 190,80 | 2 451,00 | 61:47:0040104:866 | сформирован под одним домом |
| 45. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. К. Маркса, д. 17 | 1946 | 11 августа 2015 г. | 112,00 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 172,60 | 1 308,00 | 61:47:0040104:863 | сформирован под одним домом |
| 46. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Коммунистическая, д. 4 | 1928 | 25 апреля 2016 г. | 161,20 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 207,20 | 4 027,00 | 61:47:0040401:446 | сформирован под одним домом |
| 47. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Коммунистическая, д. 17 | 1935 | 30 декабря 2014 г. | 165,00 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 151,70 | 2 275,00 | 61:04:0040109:239 | сформирован под одним домом |
| 48. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Котовского, д. 8 | 1936 | 18 ноября 2015 г. | 45,40 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 485,00 | 2 915,00 | 61:47:0040401:412 | сформирован под одним домом |
| 49. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Котовского, д. 13 | 1921 | 16 сентября 2013 г. | 73,10 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 90,60 | 2 585,00 | 61:47:0040401:431 | сформирован под одним домом |
| 50. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Лермонтова, д. 14 | 1939 | 18 ноября 2015 г. | 113,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 113,20 | 4 323,00 | 61:47:0040401:407 | сформирован под одним домом |
| 51. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Мира, д. 16 | 1953 | 25 февраля 2013 г. | 64,90 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 113,20 | 400,00 | 61:04:0040104:18 | сформирован под одним домом |
| 52. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Московская, д. 1 | 1939 | 5 августа 2013 г. | 345,10 | 18 | 31 декабря 2023 г. | 517,60 | 350,00 | 61:04:0040107:223 | сформирован под одним домом |
| 53. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Московская, д. 23 | 1940 | 5 февраля 2014 г. | 70,00 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 126,40 | 350,00 | 61:04:0040107:226 | сформирован под одним домом |
| 54. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Московская, д. 24 | 1932 | 10 декабря 2014 г. | 326,90 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 374,90 | 2 800,00 | 61:04:0040107:224 | сформирован под одним домом |
| 55. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Октябрьская, д. 26 | 1970 | 23 сентября 2016 г. | 89,00 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 88,90 | 2 426,00 | 61:04:0040104:20 | сформирован под одним домом |
| 56. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Отечественная, д. 2 | 1950 | 26 июня 2015 г. | 461,50 | 28 | 31 декабря 2023 г. | 444,40 | 4 744,00 | 61:47:0040401:392 | сформирован под одним домом |
| 57. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Разина, д. 11 | 1936 | 5 февраля 2014 г. | 88,90 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 88,90 | 3 100,00 | 61:04:0040107:225 | сформирован под одним домом |
| 58. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Социалистическая, д. 7 | 1938 | 25 апреля 2016 г. | 433,40 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 471,30 | 3 150,00 | 61:47:0040501:351 | сформирован под одним домом |
| 59. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Стаханова, д. 5 | 1954 | 1 марта 2015 г. | 124,10 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 113,80 | x | x | не сформирован |
| 60. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Стаханова, д. 7 | 1939 | 18 ноября 2015 г. | 117,90 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 250,00 | 671,00 | 61:47:0040702:364 | сформирован под одним домом |
| 61. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Стаханова, д. 8 | 1955 | 25 апреля 2016 г. | 124,90 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 250,00 | Х | Х | не сформирован |
| 62. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Степная, д. 1 | 1971 | 22 декабря 2015 г. | 332,60 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 366,30 | 374,00 | 61:47:0040103:1861 | сформирован под одним домом |
| 63. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Тургенева, д. 11 | 1938 | 1 августа 2013 г. | 90,80 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 240,00 | 2 400,00 | 61:47:0040401:305 | сформирован под одним домом |
| 64. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Тургенева, д. 26 | 1946 | 18 ноября 2015 г. | 487,80 | 25 | 31 декабря 2023 г. | 538,20 | 5 802,00 | 61:47:0040401:289 | сформирован под одним домом |
| 65. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Шахтная, д. 4 | 1951 | 25 апреля 2016 г. | 96,50 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 88,90 | Х | Х | не сформирован |
| 66. | пос. Разъезд Васильевский | пос. Разъезд Васильевский,  ул. Вокзальная, д. 8 | 1953 | 15 октября 2014 г. | 136,00 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 161,90 | Х | Х | не сформирован |
| 67. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Новая, д. 2 | 1958 | 17 февраля 2014 г. | 137,20 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 192,00 | 460,00 | 61:04:0040201:226 | сформирован под одним домом |
| 68. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Новая, д. 3 | 1958 | 5 июля 2016 г. | 109,50 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 115,50 | 1 350,00 | 61:04:0040201:227 | сформирован под одним домом |
| 69. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Новая, д. 10 | 1958 | 27 октября 2014 г. | 119,90 | 5 | 31 декабря 2022 г. | 200,00 | 1 010,00 | 61:04:0040201:225 | сформирован под одним домом |
| 70. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Новая, д. 13 | 1958 | 26 апреля 2013 г. | 48,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 405,00 | 405,00 | 61:04:0040201:8 | сформирован под одним домом |
| 71. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Урицкого, д. 3 | 1954 | 15 декабря 2014 г. | 109,50 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 180,00 | Х | Х | не сформирован |
| 72. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Урицкого, д. 4 | 1950 | 15 марта 2015 г. | 113,10 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 113,10 | Х | Х | не сформирован |
| 73. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Урицкого, д. 10 | 1958 | 24 сентября 2014 г. | 61,20 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 150,00 | 1 500,00 | 61:04:0040201:228 | сформирован под одним домом |
| 74. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Урицкого, д. 12 | 1958 | 30 мая 2014 г. | 125,60 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 192,00 | Х | Х | не сформирован |
| 75. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Чернышевского, д. 3 | 1959 | 3 апреля 2015 г. | 152,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 152,90 | Х | Х | не сформирован |
| 76. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Чернышевского, д. 7 | 1958 | 30 сентября 2014 г. | 46,70 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 70,20 | Х | Х | не сформирован |
| 77. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Шахтная, д. 2 | 1954 | 26 июня 2015 г. | 136,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 104,60 | Х | Х | не сформирован |
| 78. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Шахтная, д. 4 | 1936 | 25 апреля 2016 г. | 49,30 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 98,30 | Х | Х | не сформирован |
| 79. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. Краснодонецкий Совхоз,  д. 15 | 1953 | 5 июня 2015 г. | 117,30 | 2 | 31 декабря 2023 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 80. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. М. Горького, д. 5 | 1968 | 19 августа 2016 г. | 42,60 | 2 | 31 декабря 2023 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 81. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. М. Горького, д. 7 | 1930 | 25 ноября 2013 г. | 194,90 | 7 | 31 декабря 2022 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 82. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. Мира, д. 4 | 1930 | 27 октября 2015 г. | 72,90 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 150,00 | 1 421,00 | 61:47:0050204:51 | сформирован под одним домом |
| 83. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. Оборонная, д. 3 | 1930 | 15 марта 2015 г. | 162,14 | 11 | 31 декабря 2023 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 84. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. Оборонная, д. 4 | 1930 | 27 августа 2015 г. | 83,00 | 2 | 31 декабря 2023 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 85. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. Семиглазова, д. 16 | 1949 | 19 августа 2015 г. | 140,40 | 10 | 31 декабря 2023 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 86. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. Театральная, д. 9 | 1930 | 30 декабря 2014 г. | 41,90 | 1 | 31 декабря 2023 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 87. | пос. Синегорский | пос. Синегорский,  ул. Шверника, д. 15 | 1930 | 20 января 2016 г. | 44,60 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 100,00 | 1 000,00 | 61:47:0050205:506 | сформирован под одним домом |
| 88. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. К. Маркса, д. 10 | 1948 | 25 апреля 2014 г. | 122,60 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 160,00 | Х | Х | не сформирован |
| 89. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  пер. Краснодонецкая Станция, д. 4 | 1955 | 10 декабря 2014 г. | 43,90 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 100,00 | Х | Х | не сформирован |
| 90. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  пер. Краснодонецкая Станция, д. 6 | 1965 | 21 сентября 2012 г. | 89,20 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 100,00 | Х | Х | не сформирован |
| 91. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Мамая, д. 8 | 1961 | 1 августа 2013 г. | 374,60 | 31 | 31 декабря 2023 г. | 450,00 | Х | Х | не сформирован |
| 92. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Новая, д. 6 | 1962 | 1 августа 2013 г. | 355,00 | 19 | 31 декабря 2023 г. | 355,00 | 316,00 | 61:47:0050401:271 | сформирован под одним домом |
| 93. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  пер. Новый, д. 1 | 1950 | 20 января 2016 г. | 113,00 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 300,00 | 900,00 | 61:47:0050402:37 | сформирован под одним домом |
| 94. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  пер. Новый, д. 4 | 1946 | 1 апреля 2016 г. | 151,40 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 280,00 | 400,00 | 61:47:0050402:35 | сформирован под одним домом |
| 95. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Севастопольская, д. 13 | 1962 | 28 августа 2014 г. | 71,50 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 141,60 | 500,00 | 61:47:0050401:90 | сформирован под одним домом |
| 96. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Терпигорьева, д. 2 | 1960 | 25 ноября 2013 г. | 269,10 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 269,10 | 271,00 | 61:47:0050401:267 | сформирован под одним домом |
| 97. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Терпигорьева, д. 3 | 1962 | 27 сентября 2014 г. | 210,90 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 350,00 | Х | Х | не сформирован |
| 98. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Терпигорьева, д. 5 | 1962 | 27 декабря 2012 г. | 360,90 | 27 | 31 декабря 2021 г. | 360,90 | Х | Х | не сформирован |
| 99. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Терпигорьева, д. 7 | 1961 | 4 февраля 2014 г. | 366,40 | 34 | 31 декабря 2023 г. | 389,00 | 315,00 | 61:47:0050401:266 | сформирован под одним домом |
| 100. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Терпигорьева, д. 16 | 1965 | 19 августа 2015 г. | 142,50 | 7 | 31 декабря 2021 г. | 178,00 | Х | Х | не сформирован |
| 101. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Терпигорьева, д. 20 | 1962 | 20 января 2016 г. | 140,90 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 156,00 | Х | Х | не сформирован |
| 102. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Энгельса, д. 1а | 1946 | 27 июня 2014 г. | 80,60 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 108,00 | Х | Х | не сформирован |
| 103. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Энгельса, д. 3 | 1948 | 11 сентября 2015 г. | 390,50 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 500,00 | 200,00 | 61:47:0050402:4 | сформирован под одним домом |
| 104. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Лобачевского, д. 2 | 1955 | 27 октября 2015 г. | 120,10 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 150,00 | Х | Х | не сформирован |
| 105. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Лобачевского, д. 3 | 1950 | 24 июля 2013 г. | 107,10 | 4 | 31 декабря 2022 г. | 129,00 | Х | Х | не сформирован |
| 106. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Лобачевского, д. 4 | 1955 | 18 ноября 2013 г. | 140,60 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 168,00 | 1 580,00 | 61:04:0170202:219 | сформирован под одним домом |
| 107. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Лобачевского, д. 11 | 1955 | 1 марта 2015 г. | 163,60 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 158,70 | Х | Х | не сформирован |
| 108. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Л.Толстого, д. 2 | 1937 | 11 августа 2014 г. | 42,90 | 1 | 31 декабря 2021 г. | 85,80 | 160,00 | 61:47:0050101:1359 | сформирован под одним домом |
| 109. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Мусоргского, д. 12 | 1955 | 27 сентября 2014 г. | 94,70 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 94,70 | 1 146,00 | 61:04:0170202:4 | сформирован под одним домом |
| 110. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Мусоргского, д. 13 | 1955 | 11 сентября 2013 г. | 131,50 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 161,50 | Х | Х | не сформирован |
| 111. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Мусоргского, д. 14 | 1955 | 10 февраля 2012 г. | 44,40 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 80,64 | 1 050,00 | 61:04:0170202:3 | сформирован под одним домом |
| 112. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Мусоргского, д. 16 | 1955 | 16 декабря 2013 г. | 100,70 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 120,70 | Х | Х | не сформирован |
| 113. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Мусоргского, д. 17 | 1956 | 1 марта 2015 г. | 73,80 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 91,40 | 1 270,00 | 61:04:0170201:4 | сформирован под одним домом |
| 114. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Мусоргского, д. 18 | 1955 | 10 августа 2015 г. | 51,70 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 128,00 | Х | Х | не сформирован |
| 115. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Мусоргского, д. 19 | 1960 | 24 июля 2013 г. | 124,10 | 3 | 31 декабря 2022 г. | 150,60 | Х | Х | не сформирован |
| 116. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Перова, д. 4 | 1961 | 3 июня 2014 г. | 99,70 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 194,00 | Х | Х | не сформирован |
| 117. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Перова, д. 6 | 1961 | 24 сентября 2013 г. | 91,20 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 146,00 | 70,00 | 61:47:0050102:67 | сформирован под одним домом |
| 118. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Стаханова, д. 5 | 1956 | 10 августа 2015 г. | 97,20 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 127,00 | Х | Х | не сформирован |
| 119. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Стаханова, д. 8 | 1957 | 27 октября 2015 г. | 95,50 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 130,00 | Х | Х | не сформирован |
| 120. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Строителей, д. 4 | 1955 | 27 сентября 2014 г. | 123,00 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 163,00 | Х | Х | не сформирован |
| 121. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Строителей, д. 5 | 1955 | 15 марта 2015 г. | 128,10 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 178,10 | Х | Х | не сформирован |
| 122. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Чапаева, д. 7 | 1963 | 5 июня 2015 г. | 109,80 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 129,80 | Х | Х | не сформирован |
| 123. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Чапаева, д. 8 | 1964 | 16 сентября 2013 г. | 116,20 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 176,20 | Х | Х | не сформирован |
| 124. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Шахтерская, д. 15 | 1955 | 15 марта 2015 г. | 124,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 184,90 | Х | Х | не сформирован |
| 125. | х. Богураев | х. Богураев,  ул. Станционная, д. 5 | 1961 | 1 марта 2015 г. | 657,30 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 772,50 | Х | Х | не сформирован |
| 126. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1955 | 20 декабря 2014 г. | 828,00 | 33 | 31 декабря 2023 г. | 591,50 | 876,00 | 61:47:0030101:46 | сформирован под одним домом |
| 127. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1955 | 20 декабря 2014 г. | 615,70 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 440,90 | 730,00 | 61:47:0030101:45 | сформирован под одним домом |
| 128. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1955 | 20 декабря 2014 г. | 618,10 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 730,00 | 730,00 | 61:47:0030101:44 | сформирован под одним домом |
| 129. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. 40 лет Октября, д. 8 | 1954 | 27 сентября 2014 г. | 1 455,00 | 47 | 31 декабря 2023 г. | 851,70 | 1 483,00 | 61:47:0030101:37 | сформирован под одним домом |
| 130. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. 40 лет Октября, д. 9 | 1956 | 20 декабря 2014 г. | 625,50 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 696,00 | 696,00 | 61:47:0030101:39 | сформирован под одним домом |
| 131. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. 40 лет Октября, д. 11 | 1956 | 20 декабря 2014 г. | 624,30 | 26 | 31 декабря 2023 г. | 448,80 | 696,00 | 61:47:0030101:38 | сформирован под одним домом |
| 132. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. 40 лет Октября, д. 13 | 1956 | 20 декабря 2014 г. | 807,30 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 855,00 | 855,00 | 61:47:0030101:37 | сформирован под одним домом |
| 133. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Комсомольская, д. 12 | 1954 | 27 августа 2012 г. | 202,20 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 662,00 | 662,00 | 61:47:0030106:173 | сформирован под одним домом |
| 134. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Северная, д. 12 | 1956 | 27 августа 2012 г. | 48,50 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 111,50 | Х | Х | не сформирован |
| 135. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Советская, д. 4 | 1956 | 27 августа 2012 г. | 315,10 | 17 | 31 декабря 2023 г. | 276,70 | 406,00 | 61:47:0030111:80 | сформирован под одним домом |
| 136. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Советская, д. 8 | 1956 | 27 августа 2012 г. | 417,40 | 18 | 31 декабря 2020 г. | 406,00 | 406,00 | 61:47;0030111:78 | сформирован под одним домом |
| 137. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Советская, д. 15 | 1956 | 17 июня 2016 г. | 738,90 | 27 | 31 декабря 2023 г. | 805,00 | 805,00 | 61:47:0030107:125 | сформирован под одним домом |
| 138. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Спортивная, д. 21 | 1964 | 26 августа 2015 г. | 1 501,40 | 73 | 31 декабря 2023 г. | 695,50 | 934,00 | 61:47:0030103:80 | сформирован под одним домом |
| 139. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Спортивная, д. 21а | 1964 | 26 августа 2015 г. | 1 503,00 | 61 | 31 декабря 2023 г. | 696,60 | 934,00 | 61:47:0030103:79 | сформирован под одним домом |
| 140. | пос. Шолоховский | пос. Шолоховский,  ул. Степная, д. 7 | 1953 | 27 августа 2012 г. | 61,20 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 444,70 | Х | Х | не сформирован |
| Итого по городу Гуково | | | Х | Х | 26 269,35 | 1 252 | Х | 28 598,10 | 102 369,70 | Х | Х |
| 141. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  пер. Ардинцева, д. 4 | 1957 | 10 ноября 2014 г. | 389,90 | 27 | 31 декабря 2023 г. | 531,00 | 1 538,00 | 61:49:0060111:94 | сформирован под одним домом |
| 142. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Горького, д. 2 | 1956 | 25 июня 2014 г. | 321,40 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 552,00 | 803,00 | 61:49:0010109:56 | сформирован под одним домом |
| 143. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Горького, д. 4 | 1958 | 16 декабря 2014 г. | 387,30 | 13 | 31 декабря 2023 г. | 590,90 | 1 209,00 | 61:49:0060111:102 | сформирован под одним домом |
| 144. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Дорожная, д. 6 | 1957 | 17 марта 2014 г. | 430,50 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 546,70 | 1 905,00 | 61:49:0060114:34 | сформирован под одним домом |
| 145. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Дружбы, д. 3 | 1958 | 27 июня 2016 г. | 284,10 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 393,30 | 2 282,00 | 61:49:0060111:39 | сформирован под одним домом |
| 146. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Ермака, д. 1 | 1956 | 19 июня 2015 г. | 243,40 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 304,40 | 1 288,00 | 61:49:0060101:211 | сформирован под одним домом |
| 147. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Ермака, д. 3 | 1956 | 6 ноября 2015 г. | 118,60 | 6 | 31 декабря 2019 г. | 195,80 | 760,00 | 61:49:0060101:210 | сформирован под одним домом |
| 148. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  пер. Красный, д. 4 | 1958 | 2 августа 2013 г. | 336,60 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 561,10 | 887,00 | 61:49:0060111:101 | сформирован под одним домом |
| 149. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Кутузова, д. 8 | 1956 | 28 мая 2013 г. | 78,90 | 2 | 31 декабря 2019 г. | 103,30 | 620,00 | 61:49:0060101:206 | сформирован под одним домом |
| 150. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Мира, д. 1 | 1956 | 5 августа 2014 г. | 347,20 | 19 | 31 декабря 2019 г. | 563,80 | 783,00 | 61:49:0060111:91 | сформирован под одним домом |
| 151. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Мира, д. 9 | 1950 | 7 октября 2014 г. | 358,10 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 496,00 | 1 239,00 | 61:49:0060114:32 | сформирован под одним домом |
| 152. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Мира, д. 11 | 1957 | 28 марта 2012 г. | 362,80 | 16 | 31 декабря 2020 г. | 524,40 | 1 199,00 | 61:49:0060114:31 | сформирован под одним домом |
| 153. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Почтовая, д. 6 | 1956 | 6 ноября 2015 г. | 46,30 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 139,60 | 1 273,00 | 61:49:0060101 | сформирован под одним домом |
| 154. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  пер. Северный, д. 6 | 1957 | 5 августа 2016 г. | 378,10 | 13 | 31 декабря 2023 г. | 562,00 | 1 551,00 | 61:49:0060111:84 | сформирован под одним домом |
| 155. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  пер. Северный, д. 14 | 1957 | 14 марта 2016 г. | 349,20 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 540,50 | 1 696,00 | 61:49:0060111:81 | сформирован под одним домом |
| 156. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Суворова, д. 15 | 1960 | 7 октября 2014 г. | 122,80 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 150,20 | 1 366,00 | 61:49:0060101:731 | сформирован под одним домом |
| 157. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Баранова, д. 3 | 1951 | 9 октября 2013 г. | 389,80 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 269,40 | 1 110,00 | 61:49:0010360:70 | сформирован под одним домом |
| 158. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Баранова, д. 5 | 1951 | 17 марта 2014 г. | 391,20 | 18 | 31 декабря 2023 г. | 271,40 | 1 104,00 | 61:49:0010360:71 | сформирован под одним домом |
| 159. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Больничная, д. 3 | 1959 | 11 декабря 2015 г. | 436,00 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 279,40 | 1 243,00 | 61:49:010222:53 | сформирован под одним домом |
| 160. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Больничная,  д. 5А | 1959 | 27 июня 2016 г. | 405,20 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 278,00 | 1 089,00 | 61:49:0010222:52 | сформирован под одним домом |
| 161. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Братская, д. 9 | 1955 | 22 сентября 2015 г. | 141,20 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 186,00 | 1 406,00 | 61:49:0010104:110 | сформирован под одним домом |
| 162. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Дарвина, д. 8 | 1958 | 16 декабря 2014 г. | 275,50 | 15 | 31 декабря 2022 г. | 346,40 | 783,00 | 61:49:0010383:98 | сформирован под одним домом |
| 163. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Дачная, д. 2 | 1958 | 8 декабря 2016 г. | 148,50 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 184,90 | 1 075,00 | 61:49:0010383:100 | сформирован под одним домом |
| 164. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Дачная, д. 4 | 1958 | 7 февраля 2014 г. | 144,50 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 217,20 | 1 058,00 | 61:49:0010383:17 | сформирован под одним домом |
| 165. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Дачная, д. 6 | 1958 | 25 июня 2014 г. | 139,00 | 6 | 31 декабря 2022 г. | 260,50 | 1 265,00 | 61:49:0010383:99 | сформирован под одним домом |
| 166. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ермака, д. 25 | 1959 | 20 сентября 2013 г. | 25,50 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 204,00 | 600,00 | 61:49:0010102 | сформирован под одним домом |
| 167. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Каменский, д. 3 | 1948 | 8 декабря 2016 г. | 111,00 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 149,20 | 1 150,00 | 61:49:0010111:82 | сформирован под одним домом |
| 168. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Каменский, д. 5 | 1948 | 18 декабря 2013 г. | 92,50 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 217,80 | 1 030,00 | 61:49:0010111:218 | сформирован под одним домом |
| 169. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Каменский, д. 6 | 1948 | 7 октября 2014 г. | 49,60 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 160,80 | 600,00 | 61:49:0010111:216 | сформирован под одним домом |
| 170. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Каменский, д. 10 | 1948 | 9 декабря 2015 г. | 76,00 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 101,70 | 338,00 | 61:49:0010111:220 | сформирован под одним домом |
| 171. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Колодезная, д. 51 | 1957 | 22 сентября 2015 г. | 648,20 | 21 | 31 декабря 2023 г. | 463,20 | 1 751,00 | 61:49:0010350:43 | сформирован под одним домом |
| 172. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Колодезная, д. 53 | 1957 | 28 ноября 2013 г. | 992,90 | 36 | 31 декабря 2023 г. | 1 434,30 | 1 995,00 | 61:49:0010350:42 | сформирован под одним домом |
| 173. | г. Гуково | г. Гуково, ул. Комсомольская,  д. 37 | 1955 | 6 августа 2013 г. | 263,80 | 15 | 31 декабря 2021 г. | 456,30 | 875,00 | 61:49:0010228:252 | сформирован под одним домом |
| 174. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Комсомольская, д. 60 | 1960 | 7 апреля 2014 г. | 477,20 | 27 | 31 декабря 2023 г. | 442,00 | 1 191,00 | 61:49:0010239:160 | сформирован под одним домом |
| 175. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Кооперативная, д. 8 | 1930 | 21 июня 2013 г. | 423,20 | 25 | 31 декабря 2019 г. | 562,50 | 1 692,00 | 61:49:0010218:118 | сформирован под одним домом |
| 176. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Криничная, д. 42 | 1957 | 28 ноября 2013 г. | 381,40 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 276,90 | 1 087,00 | 61:49:0010247:74 | сформирован под одним домом |
| 177. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Куйбышева, д. 7 | 1941 | 12 февраля 2016 г. | 678,70 | 32 | 31 декабря 2023 г. | 619,10 | 2 079,00 | 61:49:0010321:64 | сформирован под одним домом |
| 178. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Кутузова, д. 22 | 1954 | 5 августа 2014 г. | 608,60 | 23 | 31 декабря 2022 г. | 434,20 | 1 724,00 | 61:49:0010356:67 | сформирован под одним домом |
| 179. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Кутузова, д. 24 | 1954 | 5 августа 2014 г. | 715,30 | 27 | 31 декабря 2023 г. | 505,00 | 2 027,00 | 61:49:0010356:71 | сформирован под одним домом |
| 180. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленина, д. 37 | 1945 | 20 марта 2013 г. | 477,20 | 29 | 31 декабря 2020 г. | 758,70 | 559,70 | 61:49:0010321:33 | сформирован под одним домом |
| 181. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 1 | 1956 | 9 октября 2013 г. | 397,80 | 26 | 31 декабря 2023 г. | 283,90 | 1 129,00 | 61:49:0010370:45 | сформирован под одним домом |
| 182. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 3 | 1952 | 10 ноября 2014 г. | 389,30 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 274,60 | 1 104,00 | 61:49:0010370:44 | сформирован под одним домом |
| 183. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 8 | 1951 | 17 марта 2014 г. | 390,00 | 20 | 31 декабря 2022 г. | 263,20 | 1 080,00 | 61:49:0010364:82 | сформирован под одним домом |
| 184. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 9 | 1954 | 23 января 2014 г. | 383,80 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 270,00 | 1 090,00 | 61:49:0010364:83 | сформирован под одним домом |
| 185. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 10 | 1951 | 28 мая 2013 г. | 334,25 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 268,30 | 1 134,00 | 61:49:0010360:75 | сформирован под одним домом |
| 186. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 12 | 1956 | 9 октября 2013 г. | 398,70 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 274,60 | 1 130,00 | 61:49:0010360:74 | сформирован под одним домом |
| 187. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 13 | 1951 | 16 декабря 2014 г. | 385,00 | 19 | 31 декабря 2022 г. | 258,90 | 1 092,00 | 61:49:0010360:79 | сформирован под одним домом |
| 188. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 14 | 1953 | 28 ноября 2013 г. | 378,30 | 20 | 31 декабря 2022 г. | 248,40 | 1 064,00 | 61:49:0010360:73 | сформирован под одним домом |
| 189. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ленинградская, д. 27 | 1956 | 7 октября 2014 г. | 402,00 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 279,20 | 2 266,00 | 61:49:0010351:162 | сформирован под одним домом |
| 190. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Лермонтова, д. 69 | 1950 | 8 декабря 2016 г. | 117,30 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 155,40 | 1 549,00 | 61:49:0010109:812 | сформирован под одним домом |
| 191. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Лермонтова, д. 71 | 1950 | 16 декабря 2014 г. | 106,50 | 5 | 31 декабря 2022 г. | 151,70 | 1 539,00 | 61:49:0010109:228 | сформирован под одним домом |
| 192. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Лермонтова, д. 79 | 1951 | 7 апреля 2014 г. | 147,00 | 4 | 31 декабря 2020 г. | 210,40 | 1 005,00 | 61:49:0010107:82 | сформирован под одним домом |
| 193. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Лермонтова, д. 83 | 1951 | 5 августа 2014 г. | 40,30 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 157,90 | 1 401,00 | 61:49:0010101 | . |
| 194. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Лермонтова, д. 112 | 1951 | 5 августа 2014 г. | 42,00 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 146,80 | 1 353,00 | 61:49:0010107:40 | сформирован под одним домом |
| 195. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Маяковского, д. 21 | 1957 | 18 декабря 2013 г. | 414,50 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 277,40 | 1 147,00 | 61:49:0010428:68 | сформирован под одним домом |
| 196. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Нахимова, д. 23 | 1954 | 14 марта 2016 г. | 622,00 | 30 | 31 декабря 2023 г. | 437,70 | 1 744,00 | 61:49:0010357:58 | сформирован под одним домом |
| 197. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Новая, д. 7 | 1951 | 18 января 2013 г. | 41,40 | 1 | 31 декабря 2022 г. | 140,20 | 571,00 | 61:49:0010102 | сформирован под одним домом |
| 198. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Новая, д. 8 | 1953 | 6 ноября 2015 г. | 97,50 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 152,00 | 571,00 | 61:49:0010102:99 | не сформирован |
| 199. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1946 | 9 октября 2013 г. | 575,40 | 27 | 31 декабря 2023 г. | 761,10 | 1 603,00 | 61:49:0010321:67 | сформирован под одним домом |
| 200. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1940 | 5 августа 2016 г. | 305,10 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 467,00 | 2 052,00 | 61:49:0010321:66 | сформирован под одним домом |
| 201. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный, ул. 1 Мая, д. 6 | 1960 | 8 декабря 2016 г. | 118,00 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 467,00 | 659,00 | 61:49:0050104 | сформирован под одним домом |
| 202. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Гагарина, д. 6 | 1955 | 9 октября 2013 г. | 125,20 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 174,20 | 847,00 | 61:49:0050103:68 | сформирован под одним домом |
| 203. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Гагарина, д. 11 | 1960 | 23 января 2014 г. | 89,60 | 6 | 31 декабря 2020 г. | 213,50 | 731,00 | 61:49:005104 | сформирован под одним домом |
| 204. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Гагарина, д. 14 | 1960 | 8 декабря 2016 г. | 179,60 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 231,80 | 575,00 | 61:49:0050103:19 | сформирован под одним домом |
| 205. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Комсомольская, д. 47 | 1954 | 23 января 2014 г. | 200,30 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 272,00 | 300,00 | 61:49:0050103:59 | сформирован под одним домом |
| 206. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Комсомольская, д. 49 | 1954 | 8 декабря 2016 г. | 202,50 | 12 | 31 декабря 2019 г. | 272,00 | 270,00 | 61:49:0050103:32 | сформирован под одним домом |
| 207. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Степная, д. 3 | 1960 | 25 июня 2014 г. | 130,20 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 190,60 | 431,00 | 61:49:0050104:30 | сформирован под одним домом |
| 208. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Шахтерская, д. 5 | 1955 | 7 октября 2014 г. | 147,00 | 4 | 31 декабря 2019 г. | 185,30 | 740,00 | 61:49:0050103:49 | сформирован под одним домом |
| 209. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Шахтерская, д. 6 | 1954 | 5 августа 2014 г. | 135,20 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 170,80 | 830,00 | 61:49:0050103:48 | сформирован под одним домом |
| 210. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный, ул. Шахтерская, д. 11 | 1961 | 19 июня 2015 г. | 94,30 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 178,20 | Х | Х | не сформирован |
| 211. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Пушкина, д. 51 | 1958 | 6 августа 2013 г. | 119,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 166,50 | 549,00 | 61:49:0010109:151 | сформирован под одним домом |
| 212. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Пушкина, д. 75 | 1951 | 18 декабря 2013 г. | 129,20 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 176,10 | 401,00 | 61:49:0010109:96 | сформирован под одним домом |
| 213. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Пушкина, д. 89 | 1950 | 7 апреля 2014 г. | 139,40 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 186,40 | 2 204,00 | 61:49:0010105:703 | сформирован под одним домом |
| 214. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Пушкина, д. 94 | 1950 | 14 ноября 2014 г. | 129,80 | 5 | 31 декабря 2022 г. | 172,30 | 1 554,00 | 61:49:0010104 | сформирован под одним домом |
| 215. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ростовская, д. 3 | 1951 | 6 ноября 2015 г. | 386,20 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 266,80 | 1 097,00 | 61:49:0010364:80 | сформирован под одним домом |
| 216. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ростовская, д. 4 | 1951 | 7 апреля 2014 г. | 398,70 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 268,10 | 1 129,00 | 61:49:0010360:69 | сформирован под одним домом |
| 217. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ростовская, д. 5 | 1955 | 17 марта 2014 г. | 354,10 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 290,20 | 1 007,00 | 61:49:0010364:81 | сформирован под одним домом |
| 218. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ростовская, д. 6 | 1950 | 28 мая 2013 г. | 400,00 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 267,30 | 1 131,00 | 61:49:0010360:76 | сформирован под одним домом |
| 219. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ростовская, д. 12 | 1954 | 5 августа 2014 г. | 517,20 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 332,20 | 1 920,00 | 61:49:0010360:80 | сформирован под одним домом |
| 220. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Семилетки, д. 11 | 1960 | 30 сентября 2015 г. | 121,20 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 221,40 | 138,00 | 61:49:0010372:45 | сформирован под одним домом |
| 221. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Советская, д. 70 | 1930 | 25 июня 2014 г. | 129,70 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 272,60 | 1 756,00 | 61:49:0010250:124 | сформирован под одним домом |
| 222. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Украинская, д. 4 | 1962 | 5 августа 2014 г. | 144,60 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 143,00 | 323,00 | 61:49:0010381:77 | сформирован под одним домом |
| 223. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Чехова, д. 41 | 1957 | 10 ноября 2014 г. | 427,00 | 26 | 31 декабря 2023 г. | 274,50 | 1 212,00 | 61:49:0010240:170 | сформирован под одним домом |
| 224. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Чехова, д. 41 А | 1958 | 10 ноября 2014 г. | 409,80 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 266,10 | 954,00 | 61:49:0010240:169 | сформирован под одним домом |
| 225. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Чехова, д. 43 | 1957 | 19 октября 2012 г. | 435,40 | 19 | 31 декабря 2020 г. | 283,40 | 1 253,00 | 61:49:0010240:171 | сформирован под одним домом |
| 226. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Чехова, д. 45 | 1957 | 16 декабря 2014 г. | 407,00 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 261,90 | 954,00 | 61:49:0010240:178 | сформирован под одним домом |
| 227. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Чехова, д. 47 | 1957 | 8 июня 2012 г. | 425,90 | 17 | 31 декабря 2020 г. | 279,30 | 1 205,00 | 61:49:0010240:179 | сформирован под одним домом |
| 228. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Чкалова, д. 37 | 1956 | 5 августа 2016 г. | 592,70 | 38 | 31 декабря 2023 г. | 522,70 | 2 150,00 | 61:49:0010320:236 | сформирован под одним домом |
| 229. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Южный, д. 3 | 1957 | 28 марта 2012 г. | 164,30 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 279,30 | 1 195,00 | 61:49:0010349:34 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Донецку | | | Х | Х | 6 892,30 | 376 | Х | 28 510,00 | 51 491,97 | Х | Х |
| 230. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Базарная, д. 7 | 1951 | 6 марта 2014 г. | 85,90 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 296,00 | 729,00 | 61:50:00801102 | сформирован под одним домом |
| 231. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Батумский, д. 1 | 1961 | 13 февраля 2014 г. | 146,10 | 14 | 31 декабря 2020 г. | 659,00 | 1 738,33 | 61:50:0010201:18 | сформирован под одним домом |
| 232. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Батумский, д. 3 | 1961 | 29 декабря 2012 г. | 101,80 | 11 | 31 декабря 2019 г. | 629,00 | 1 601,00 | 61:50:0010202:43 | сформирован под одним домом |
| 233. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Батумский, д. 5 | 1961 | 29 января 2014 г. | 162,80 | 13 | 21 декабря 2020 г. | 660,00 | 1 578,00 | 61:50:0010202:41 | сформирован под одним домом |
| 234. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Кирпичная, д. 13 | 1958 | 6 марта 2014 г. | 151,40 | 9 | 21 декабря 2020 г. | 590,00 | 2 743,19 | 61:50:0050101:30 | сформирован под одним домом |
| 235. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Кирпичная, д. 15 | 1958 | 17 апреля 2014 г. | 148,30 | 7 | 21 декабря 2020 г. | 590,00 | 2 295,00 | 61:50:00501101:232 | сформирован под одним домом |
| 236. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Кирпичная, д. 17 | 1959 | 20 мая 2014 г. | 150,30 | 4 | 21 декабря 2020 г. | 580,00 | 2 072,00 | 61:50:0050101:231 | сформирован под одним домом |
| 237. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Кочубея, д. 3 | 1954 | 24 марта 2016 г. | 140,90 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 534,00 | 1 205,00 | 61:50:0080108:80 | сформирован под одним домом |
| 238. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Ленинградская, д. 1 | 1948 | 23 июля 2014 г. | 142,20 | 12 | 31 декабря 2020 г. | 763,00 | 1 113,00 | 61:50:00202203:87 | сформирован под одним домом |
| 239. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Мечникова, д. 1 | 1961 | 29 сентября 2015 г. | 136,30 | 6 | 31 декабря 2019 г. | 496,00 | 2 489,40 | 61:50:0080110:52 | сформирован под одним домом |
| 240. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Молодежный, д. 21 | 1956 | 3 октября 2016 г. | 610,60 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 2 599,00 | 1 564,88 | 61:50:0010105:23 | сформирован под одним домом |
| 241. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Некрасова, д. 76 | 1950 | 29 января 2014 г. | 177,60 | 9 | 21 декабря 2020 г. | 667,00 | 2 209,00 | 61:50:0020206:85 | сформирован под одним домом |
| 242. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Рубежная, д. 5 | 1960 | 3 декабря 2014 г. | 164,00 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 665,00 | 1 418,00 | 61:50:0060204:244 | сформирован под одним домом |
| 243. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Смирнова, д. 55 | 1961 | 25 февраля 2015 г. | 173,80 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 685,00 | 2 085,00 | 61:50:0040111:104 | сформирован под одним домом |
| 244. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Станиславского, д. 4 | 1951 | 29 января 2014 г. | 394,60 | 23 | 21 декабря 2020 г. | 741,00 | 1 934,00 | 61:50:0010105:25 | сформирован под одним домом |
| 245. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Станиславского, д. 16а | 1961 | 27 декабря 2013 г. | 613,90 | 32 | 31 декабря 2019 г. | 2 447,00 | 975,00 | 61:50:0010105:31 | сформирован под одним домом |
| 246. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Станиславского, д. 17 | 1964 | 27 декабря 2013 г. | 627,50 | 41 | 31 декабря 2023 г. | 2 481,00 | 975,00 | 61:50:0010106:21 | сформирован под одним домом |
| 247. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Ульянова, д. 13 | 1954 | 27 декабря 2013 г. | 433,70 | 24 | 21 декабря 2020 г. | 1 906,00 | 3 504,00 | 61:50:0010105:9 | сформирован под одним домом |
| 248. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Чапаева, д. 6 | 1965 | 29 января 2014 г. | 448,30 | 14 | 30 октября 2020 г. | 2 444,00 | 2 077,70 | 61:50:0030117:89 | сформирован под одним домом |
| 249. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Чапаева, д. 11 | 1949 | 26 июня 2015 г. | 222,60 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 1 430,00 | 3 075,00 | 61:50:0030116:114 | сформирован под одним домом |
| 250. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Черняховского, д. 16а | 1969 | 21 ноября 2013 г. | 615,50 | 45 | 31 декабря 2019 г. | 2 441,00 | 737,45 | 61:50:0020118:37 | сформирован под одним домом |
| 251. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Чкалова, д. 1 | 1958 | 29 января 2014 г. | 183,90 | 8 | 21 декабря 2020 г. | 693,00 | 2 380,00 | 61:50:0010204:59 | сформирован под одним домом |
| 252. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Чкалова, д. 3 | 1958 | 27 декабря 2013 г. | 168,20 | 9 | 21 декабря 2020 г. | 651,00 | 2 637,16 | 61:50:0010204:55 | сформирован под одним домом |
| 253. | г. Донецк | г. Донецк,  ул. Чкалова, д. 5 | 1958 | 10 июля 2014 г. | 160,80 | 10 | 21 декабря 2020 г. | 706,00 | 2 968,00 | 61:50:0010204:54 | сформирован под одним домом |
| 254. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Юго-Западное шоссе, д. 8 | 1959 | 27 февраля 2014 г. | 199,90 | 8 | 31 декабря 2019 г. | 714,00 | 2 111,21 | 61:50:0010202:21 | сформирован под одним домом |
| 255. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Юго-Западное шоссе, д. 12 | 1960 | 8 октября 2014 г. | 196,00 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 744,00 | 2 255,65 | 61:50:0010202:22 | сформирован под одним домом |
| 256. | г. Донецк | г. Донецк,  пер. Юго-Западное шоссе, д. 13 | 1960 | 13 февраля 2014 г. | 135,40 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 699,00 | 1 021,00 | 61:50:0010202:25 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Зверево | | | Х | Х | 36,00 | 1 | Х | 465,00 | 2 175,00 | Х | Х |
| 257. | х Трудовой | г. Зверево,  ул. Садовая, д. 9 | 1974 | 25 июля 2014 г. | 36,00 | 1 | 31 декабря 2019 г. | 465,00 | 2 175,00 | 61:51:0020301:144 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Каменску-Шахтинскому | | | Х | Х | 2 462,22 | 128 | Х | 2 431,60 | 8 644,00 | Х | Х |
| 258. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  ул. 2-я Линия, д. 9 | 1953 | 28 декабря 2016 г. | 616,32 | 47 | 31 декабря 2023 г. | 508,50 | 2 499,00 | 61:52:0030003:251 | сформирован под одним домом |
| 259. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской,  проезд. 1064 км, д. 1 | 1988 | 28 декабря 2016 г. | 505,20 | 28 | 31 декабря 2023 г. | 495,60 | 495,60 | 61:52:00010009:1359 | не сформирован |
| 260. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской,  проезд. 1064 км, д. 2 | 1984 | 14 ноября 2016 г. | 460,30 | 19 | 31 декабря 2023 г. | 523,50 | 523,50 | 61:52:00010009:1378 | не сформирован |
| 261. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской,  проезд. 1064 км, д. 3 | 1957 | 14 ноября 2016 г. | 61,00 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 152,90 | 152,90 | 61:52:00010009:1342 | не сформирован |
| 262. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской,  ул. Железнодорожная, д. 3 | 1917 | 14 ноября 2016 г. | 409,60 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 400,30 | 3 111,00 | 61:52:0010009:203 | сформирован под одним домом |
| 263. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской,  ул. Советская, д. 54 | 1953 | 14 ноября 2016 г. | 409,80 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 350,80 | 1 862,00 | 61:52:0010009:407 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Новочеркасску | | | Х | Х | 227,50 | 15 | Х | 1 121,50 | 3 087,00 | Х | Х |
| 264. | г. Новочеркасск | г. Новочеркасск,  ул. Бакунина, д. 51, лит. А | 1903 | 4 мая 2016 г. | 123,50 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 716,60 | 2 573,00 | 61:55:0011321:21 | сформирован под одним домом |
| 265. | г. Новочеркасск | г. Новочеркасск,  ул. Полевая, д. 6 | 1953 | 18 августа 2016 г. | 104,00 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 404,90 | 514,00 | 61:55:0030207:101 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Новошахтинску | | | Х | Х | 12 392,20 | 595 | Х | 60 929,80 | 91 289,10 | Х | Х |
| 266. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. 315-й Мелитопольской Дивизии, д. 75 | 1930 | 21 февраля 2014 г. | 189,80 | 8 | 31 декабря 2020 г. | 189,80 | 3 714,00 | 61:56:0020581:87 | сформирован под одним домом |
| 267. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Алексеева, д. 8 | 1938 | 15 декабря 2014 г. | 397,50 | 15 | 31 декабря 2021 г. | 607,90 | 2 757,00 | 61:56:0000086:26 | сформирован под одним домом |
| 268. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Белорусская, д. 20 | 1971 | 21 октября 2016 г. | 630,60 | 40 | 31 декабря 2023 г. | 2 625,00 | 2 625,00 | 61:56:0070124:11 | сформирован под одним домом |
| 269. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Бехтерева, д. 92 | 1930 | 7 ноября 2014 г. | 218,60 | 5 | 31 декабря 2021 г. | 2 800,00 | 2 800,00 | 61:56:0020583:4 | сформирован под одним домом |
| 270. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Брестская, д. 13 | 1959 | 15 июля 2015 г. | 631,50 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 1 226,00 | 3 218,00 | 61:56:0000078:33 | сформирован под одним домом |
| 271. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Брестская, д. 14 | 1958 | 5 августа 2014 г. | 639,40 | 22 | 31 декабря 2022 г. | 3 585,00 | 3 563,00 | 61:56:0000078:79 | сформирован под одним домом |
| 272. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Власть Советов, д. 8 | 1930 | 5 августа 2014 г. | 478,10 | 31 | 31 декабря 2022 г. | 3 165,00 | 3 165,00 | 61:56:0020588:2 | сформирован под одним домом |
| 273. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Власть Советов, д. 14 | 1930 | 15 июля 2015 г. | 160,60 | 18 | 31 декабря 2022 г. | 1 484,00 | 1 414,00 | 61:56:0020588:4 | сформирован под одним домом |
| 274. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Водострой, д. 6 | 1958 | 4 марта 2016 г. | 127,10 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 2 167,00 | 2 167,00 | 61:56:0000076:4 | сформирован под одним домом |
| 275. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Водострой, д. 9 | 1948 | 5 августа 2014 г. | 357,80 | 20 | 31 декабря 2022 г. | 6 197,00 | 8 655,00 | 61:56:0000076:3 | сформирован под одним домом |
| 276. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Волна Революции, д. 28 | 1957 | 19 августа 2016 г. | 164,30 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 1 427,00 | 1 580,00 | 61:56:0060267:78 | сформирован под одним домом |
| 277. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Волна Революции, д. 29 | 1940 | 16 января 2014 г. | 128,10 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 1 395,70 | 2 035,00 | 61:56:0060266:117 | сформирован под одним домом |
| 278. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Волна Революции, д. 34 | 1953 | 7 ноября 2014 г. | 287,60 | 18 | 31 декабря 2023 г. | 424,70 | 874,00 | 61:56:0060267:400 | сформирован под одним домом |
| 279. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Громовой, д. 146 | 1951 | 14 марта 2013 г. | 253,90 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 2 153,00 | 2 148,00 | 61:56:0000078:29 | сформирован под одним домом |
| 280. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Дзержинского, д. 3 | 1917 | 5 июня 2015 г. | 218,20 | 19 | 31 декабря 2022 г. | 1 654,00 | 1 829,00 | 61:56:0120477:11 | сформирован под одним домом |
| 281. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Докучаева, д. 3 | 1950 | 4 марта 2016 г. | 72,90 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 1 183,00 | 1 179,00 | 61:56:0060219:19 | сформирован под одним домом |
| 282. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Индустриальная, д. 4 | 1928 | 13 ноября 2013 г. | 216,70 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 3 374,00 | 3 636,00 | 61:56:0020558:7 | сформирован под одним домом |
| 283. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Клары Цеткин, д. 1 | 1954 | 15 июля 2015 г. | 114,70 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 114,90 | 3 374,00 | 61:56:0020594:23 | сформирован под одним домом |
| 284. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Клары Цеткин, д. 3 | 1954 | 5 августа 2014 г. | 151,00 | 12 | 31 декабря 2022 г. | 1 967,00 | 1 967,00 | 61:56:0200000:44 | сформирован под одним домом |
| 285. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Коллективная, д. 8 | 1959 | 24 декабря 2013 г. | 187,90 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 1 492,00 | 1 492,00 | 61:56:0020576:19 | сформирован под одним домом |
| 286. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Коллективная, д. 10 | 1959 | 24 декабря 2013 г. | 173,40 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 1 802,00 | 1 802,00 | 61:56:0020576:25 | сформирован под одним домом |
| 287. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Конноармейская, д. 5 | 1950 | 10 апреля 2014 г. | 45,90 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 417,00 | 2 970,00 | 61:56:0120435:152 | сформирован под одним домом |
| 288. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Коперника, д. 19 | 1958 | 5 августа 2014 г. | 607,70 | 24 | 31 декабря 2022 г. | 1 059,00 | 4 386,00 | 61:56:0010614:17 | сформирован под одним домом |
| 289. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Краснофлотская, д. 21 | 1958 | 15 декабря 2014 г. | 436,50 | 23 | 31 декабря 2022 г. | 1 660,00 | 1 683,00 | 61:56:0060291:2 | сформирован под одним домом |
| 290. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Либкнехта, д. 8 | 1953 | 22 ноября 2012 г. | 61,80 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 1 648,00 | 1 640,00 | 61:56:0060276:4 | сформирован под одним домом |
| 291. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Линейная, д. 25 | 1955 | 20 ноября 2015 г. | 388,20 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 2 233,00 | 2 312,00 | 61:56:0010613:6 | сформирован под одним домом |
| 292. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Нефтебазная, д. 27 | 1962 | 20 ноября 2015 г. | 141,10 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 131,90 | 819,00 | 61:56:0050330:40 | сформирован под одним домом |
| 293. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Отечественная, д. 14 | 1933 | 19 августа 2016 г. | 266,60 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 218,70 | 1 693,00 | 61:56:0120482:20 | сформирован под одним домом |
| 294. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Пирогова, д. 40 | 1961 | 13 ноября 2013 г. | 995,50 | 41 | 31 декабря 2020 г. | 1 018,00 | 1 756,00 | 61:56:0000078:41 | сформирован под одним домом |
| 295. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Пирогова, д. 48 | 1961 | 10 июня 2013 г. | 962,40 | 41 | 31 декабря 2020 г. | 4 578,00 | 5 697,00 | 61:56:0000078:36 | сформирован под одним домом |
| 296. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Пирогова, д. 53 | 1949 | 19 августа 2016 г. | 127,90 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 170,90 | 782,00 | 61:56:0000086:96 | сформирован под одним домом |
| 297. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Пирогова, д. 61 | 1949 | 15 декабря 2014 г. | 395,40 | 12 | 31 декабря 2022 г. | 416,00 | 2 122,00 | 61:56:0000086:4 | сформирован под одним домом |
| 298. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Пичугина, д. 20 | 1956 | 7 ноября 2014 г. | 435,90 | 18 | 31 декабря 2022 г. | 482,90 | 741,00 | 61:56:0060292:8 | сформирован под одним домом |
| 299. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Просвещения, д. 7 | 1930 | 21 февраля 2014 г. | 666,10 | 53 | 31 декабря 2021 г. | 2 701,00 | 542,10 | 61:56:0120401:3 | сформирован под одним домом |
| 300. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Просвещения, д. 11 | 1917 | 8 августа 2013 г. | 79,30 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 543,10 | 543,10 | 61:56:0120401:38 | сформирован под одним домом |
| 301. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Седова, д. 2 | 1937 | 24 декабря 2013 г. | 29,50 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 270,00 | 2 444,00 | 61:56:0060262:4 | сформирован под одним домом |
| 302. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Советской Конституции,  д. 8-д | 1926 | 16 января 2014 г. | 134,40 | 6 | 31 декабря 2021 г. | 539,00 | 539,00 | 61:56:0120401:339 | сформирован под одним домом |
| 303. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Советской Конституции,  д. 19 | 1951 | 7 ноября 2014 г. | 23,10 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 459,40 | 2 814,00 | 61:56:0120489:3 | сформирован под одним домом |
| 304. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Соколова, д. 17/5 | 1960 | 16 января 2014 г. | 112,10 | 9 | 31 декабря 2021 г. | 511,90 | 511,90 | 61:56:0000657:36 | сформирован под одним домом |
| 305. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Соколова, д. 25 | 1960 | 24 декабря 2013 г. | 317,00 | 18 | 31 декабря 2022 г. | 438,00 | 900,00 | 61:56:0000657:6 | сформирован под одним домом |
| 306. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Франко, д. 6 | 1960 | 19 августа 2016 г. | 366,10 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 400,00 | 400,00 | 61:56:0000064:14 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Ростову-на-Дону | | | Х | Х | 15 189,27 | 1 161 | Х | 35 005,65 | 34 572,40 | Х | Х |
| 307. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. 22 Линия, д. 6 | 1895 | 26 декабря 2012 г. | 193,80 | 13 | 31 декабря 2023 г. | 1 423,00 | 1 423,00 | 61:44:0031559:12 | сформирован под одним домом |
| 308. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. 29 Линия, д. 48 | 1917 | 19 декабря 2013 г. | 148,50 | 19 | 31 декабря 2023 г. | 799,00 | 799,00 | 61:44:0032028:18 | сформирован под одним домом |
| 309. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. 6 Линия, д. 64/76 | 1917 | 4 сентября 2014 г. | 201,10 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 187,65 | 414,00 | 61:44:0031568:1 | сформирован под одним домом |
| 310. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Амбулаторная, д. 34, лит. А | 1917 | 24 января 2014 г. | 102,70 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 878,00 | 878,00 | 61:44:0000000:173913 | сформирован под одним домом |
| 311. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Амбулаторная, д. 36, лит. А | 1917 | 24 января 2014 г. | 72,70 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 90,90 | 90,90 | 61:44:0060750:4 | сформирован под одним домом |
| 312. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Амбулаторная, д. 38, лит. А | 1881 | 24 января 2014 г. | 75,00 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 257,80 | 257,80 | 61:44:0060750:15 | сформирован под одним домом |
| 313. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Амбулаторная, д. 107/1,  лит. В | 1917 | 30 октября 2008 г. | 43,90 | 3 | 31 декабря 2020 г. | 727,00 | 727,00 | 61:44:0060715:6 | сформирован под одним домом |
| 314. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Большая Садовая,  д. 7, лит. А | 1917 | 18 июля 2014 г. | 155,60 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 480,00 | 480,00 | 61:44:0050520:8 | сформирован под одним домом |
| 315. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  пер. Братский, д. 114, лит. В | 1901 | 30 мая 2016 г. | 33,80 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 965,00 | 965,00 | 61:44:0050402:17 | сформирован под одним домом |
| 316. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Восточная, д. 6 | 1917 | 20 апреля 2014 г. | 260,60 | 18 | 31 декабря 2023 г. | 531,00 | 531,00 | 61:44:0040431:6 | сформирован под одним домом |
| 317. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Восточная, д. 9, лит. А | 1905 | 3 сентября 2012 г. | 966,30 | 79 | 31 декабря 2023 г. | 1 174,00 | 1 174,00 | 61:44:0040427:7 | сформирован под одним домом |
| 318. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Города Волос, д. 97, к. 104 | 1886 | 6 июня 2014 г. | 694,40 | 93 | 31 декабря 2023 г. | 724,00 | 724,00 | 61:44:0040423:6 | сформирован под одним домом |
| 319. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  пер. Державинский,  д. 33, лит. А | 1917 | 19 декабря 2013 г. | 53,70 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 182,00 | 182,00 | 61:44:0041114:1 | сформирован под одним домом |
| 320. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Красноармейская, д. 60 | 1963 | 19 декабря 2013 г. | 64,10 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 616,00 | 616,00 | 61:44:0050502:12 | сформирован под одним домом |
| 321. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Ларина, д. 6/1 | 1956 | 9 октября 2014 г. | 584,90 | 46 | 31 декабря 2023 г. | 918,00 | 918,00 | 61:44:0081807:1008 | сформирован под одним домом |
| 322. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Ларина, д. 14 | 1958 | 12 сентября 2016 г. | 591,50 | 90 | 31 декабря 2023 г. | 832,00 | 832,00 | 61:44:0081807:11 | сформирован под одним домом |
| 323. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Лермонтовская, д. 83,  лит. Г | 1932 | 30 апреля 2014 г. | 1 570,50 | 80 | 31 декабря 2023 г. | 7 384,70 | 7 384,70 | 61:44:08 19 07 | сформирован под одним домом |
| 324. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Максима Горького,  д. 112, лит. А | 1917 | 6 июня 2014 г. | 277,30 | 21 | 31 декабря 2023 г. | 184,00 | 184,00 | 61:44:0040602:3 | сформирован под одним домом |
| 325. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Маркова, д. 1а, лит. АА1 | 1900 | 22 ноября 2013 г. | 187,50 | 28 | 31 декабря 2023 г. | 394,60 | Х | Х | не сформирован |
| 326. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Мечникова, д. 53, лит. А | 1933 | 17 декабря 2009 г. | 2 026,10 | 135 | 31 декабря 2023 г. | 1 010,00 | 1 010,00 | 61:44:0082010:233 | сформирован под одним домом |
| 327. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Мечникова, д. 57, лит. АА1 | 1931 | 11 декабря 2015 г. | 25,70 | 2 | 31 декабря 2020 г. | 1 108,00 | 1 108,00 | 61:44:0082010:275 | сформирован под одним домом |
| 328. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Мурлычева, д. 4 | 1899 | 9 октября 2013 г. | 461,00 | 41 | 31 декабря 2023 г. | 700,00 | 1 155,00 | 61:44:031561:0001 | сформирован под одним домом |
| 329. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Нансена, д. 106, лит. А | 1956 | 30 августа 2013 г. | 129,00 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 1 131,00 | 1 131,00 | 61:44:0082018:39 | сформирован под одним домом |
| 330. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Нижненольная, д. 22 | 1914 | 26 декабря 2012 г. | 49,30 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 734,00 | 734,00 | 61:44:0031917:0030 | сформирован под одним домом |
| 331. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Обороны, д. 42а | 1900 | 30 апреля 2014 г. | 318,50 | 32 | 31 декабря 2023 г. | 720,00 | Х | Х | не сформирован |
| 332. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Пушкинская, д. 95, стр. В | 1900 | 4 сентября 2014 г. | 184,40 | 17 | 31 декабря 2023 г. | 860,00 | 860,00 | 61:44:0050515:13 | сформирован под одним домом |
| 333. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Рябышева, д. 105 | 1927 | 4 сентября 2014 г. | 928,30 | 87 | 31 декабря 2023 г. | 812,00 | 812,00 | 61:44:032238:0027 | сформирован под одним домом |
| 334. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  пер. Семашко, д. 46, лит. Б | 1900 | 30 июля 2010 г. | 315,30 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 3 974,00 | 3 974,00 | 61:44:0050523:11 | сформирован под одним домом |
| 335. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Серафимовича, д. 89 | 1917 | 4 сентября 2014 г. | 952,20 | 34 | 31 декабря 2023 г. | 629,00 | 629,00 | 61:44:0040903:231 | сформирован под одним домом |
| 336. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Социалистическая, д. 44 | 1910 | 4 сентября 2014 г. | 1 306,40 | 67 | 31 декабря 2023 г. | 910,00 | 910,00 | 61:44:0050612:12 | сформирован под одним домом |
| 337. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Станиславского, д. 34 | 1900 | 6 июня 2014 г. | 109,60 | 13 | 31 декабря 2023 г. | 401,00 | 401,00 | 61:44:0050625:13 | сформирован под одним домом |
| 338. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Токарная, д. 84 | 1936 | 30 октября 2008 г. | 630,97 | 73 | 31 декабря 2023 г. | 876,00 | 876,00 | 61:44:06 06 06 43:0036 | сформирован под одним домом |
| 339. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  пер. Ученический, д. 14,  лит. Б | 1900 | 16 ноября 2012 г. | 83,80 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 465,00 | 465,00 | 61:44:0051013:5 | сформирован под одним домом |
| 340. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Фрунзе, д. 20 | 1937 | 9 октября 2014 г. | 1 390,80 | 61 | 31 декабря 2023 г. | 1 927,00 | 1 927,00 | 61:44:0082010:13 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Таганрогу | | | Х | Х | 2 477,29 | 108 | Х | 5 250,20 | 196 521,00 | Х | Х |
| 341. | г. Таганрог | г. Таганрог,  пер. Добролюбовский, д. 16 | 1949 | 11 февраля 2013 г. | 31,10 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 461,40 | 3 254,00 | 61:58:0001062:5 | не сформирован |
| 342. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ул. Инструментальная,  д. 23, к. 1 | 1916 | 27 сентября 2012 г. | 153,47 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 1 073,84 | 1 507,00 | 61:58:0002244:15 | сформирован под одним домом |
| 343. | г. Таганрог | г. Таганрог, у  л. Калинина, д. 90 | 1960 | 27 сентября 2012 г. | 63,90 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 1 105,24 | 1 586,00 | 61:58:0005043:64 | сформирован под одним домом |
| 344. | г. Таганрог | г. Таганрог,  пер. Лермонтовский,  д. 11, лит. А, А1,А2 | 1936 | 2 февраля 2012 г. | 473,40 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 523,40 | 769,00 | 61:58:000111:10 | сформирован под одним домом |
| 345. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ст. Марцево, д. 3, лит. А | 1962 | 11 июля 2013 г. | 175,70 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 256,60 | 61 454,00 | 61:58:0004483:45 | не сформирован |
| 346. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ст. Марцево, д. 5, лит. А | 1938 | 11 июля 2013 г. | 471,50 | 13 | 31 декабря 2023 г. | 521,50 | 61 454,00 | 61:58:0004483:45 | не сформирован |
| 347. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ст. Марцево, д. 6 | 1955 | 2 апреля 2013 г. | 475,20 | 17 | 31 декабря 2020 г. | 525,20 | 2 826,00 | 61:58:0004483:54 | сформирован под одним домом |
| 348. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ст. Марцево, д. 682 км, лит. Б, В, в, в1 | 1935 | 2 апреля 2013 г. | 293,60 | 23 | 31 декабря 2023 г. | 343,60 | 61 454,00 | 61:58:0004483:45 | не сформирован |
| 349. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ул. Петровская, д. 65 | 1948 | 11 апреля 2013 г. | 136,12 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 186,12 | 2 217,00 | 61:58:0001112:6 | не сформирован |
| 350. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ул. Порт, 7 км, д. 10, лит. А, а, а1, Б, В, Г, г, г1 | 2002 | 24 апреля 2013 г. | 203,30 | 17 | 31 декабря 2023 г. | 253,30 | Х | Х | не сформирован |
| Итого по городу Шахты | | | Х | Х | 33 460,71 | 1 893 | Х | 50 510,32 | 110 538,30 | Х | Х |
| 351. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. 10 лет Октября, д. 1 | 1930 | 1 марта 2013 г. | 229,00 | 11 | 16 марта 2020 г. | 279,90 | Х | Х | не сформирован |
| 352. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. 10 лет Октября, д. 8, лит. А | 1930 | 20 июня 2014 г. | 276,10 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 284,90 | Х | Х | не сформирован |
| 353. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. 11-й км, д. 1, лит. А | 1957 | 28 августа 2015 г. | 146,30 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 292,40 | Х | Х | не сформирован |
| 354. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. 11-й км, д. 3, лит. А | 1958 | 28 августа 2015 г. | 110,00 | 8 | 31 декабря 2022 г. | 222,00 | Х | Х | не сформирован |
| 355. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. 11-й км, д. 6 | 1959 | 28 августа 2015 г. | 206,90 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 250,00 | Х | Х | не сформирован |
| 356. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. 11-й км, д. 7, лит. А | 1958 | 28 января 2015 г. | 145,50 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 194,60 | 3 300,00 | 61:28:0600002:36 | сформирован под одним домом |
| 357. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Айвазовского, д. 15 | 1929 | 5 декабря 2013 г. | 125,20 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 125,20 | 4 428,00 | 61:59:0040335:35 | сформирован под одним домом |
| 358. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Артема, д. 14, лит. А | 1926 | 28 января 2015 г. | 104,20 | 8 | 2 декабря 2020 г. | 104,20 | Х | Х | не сформирован |
| 359. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Артема, д. 17 | 1911 | 6 ноября 2014 г. | 174,50 | 9 | 13 ноября 2020 г. | 184,50 | 1 323,00 | 61:59:0040332:47 | сформирован под одним домом |
| 360. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Багратиона, д. 11 | 1932 | 20 мая 2016 г. | 580,20 | 37 | 31 декабря 2023 г. | 649,40 | 1 040,00 | 61:59:0040346:26 | сформирован под одним домом |
| 361. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Багратиона, д. 13 | 1935 | 11 июля 2012 г. | 508,50 | 22 | 15 ноября 2019 г. | 567,40 | Х | Х | не сформирован |
| 362. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Благодатная, д. 35, лит. А | 1951 | 20 июня 2016 г. | 145,60 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 146,00 | 1 377,00 | 61:59:0040336:35 | сформирован под одним домом |
| 363. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Благотворная, д. 13 | 1950 | 11 июля 2012 г. | 245,70 | 33 | 1 июня 2020 г. | 419,00 | Х | Х | не сформирован |
| 364. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Бородинского, д. 2 | 1927 | 18 марта 2015 г. | 95,90 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 99,40 | Х | Х | не сформирован |
| 365. | г. Шахты | г. Шахты, пер.  Бродского, д. 3 | 1915 | 12 декабря 2014 г. | 86,80 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 86,80 | 1 148,00 | 61:59:0040332:61 | сформирован под одним домом |
| 366. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Вахрушева, д. 8 | 1934 | 20 июня 2014 г. | 51,00 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 467,40 | 303,00 | 61:59:0030316:63 | сформирован под одним домом |
| 367. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Водокачная, д. 28, лит. Б | 1953 | 26 марта 2014 г. | 45,50 | 2 | 30 октября 2020 г. | 91,40 | 846,00 | 61:59:0040428:166 | сформирован под одним домом |
| 368. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Вышинского, д. 5 | 1954 | 20 мая 2016 г. | 397,50 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 438,80 | Х | Х | не сформирован |
| 369. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Гавриловский, д. 7 | 1960 | 1 марта 2013 г. | 90,00 | 6 | 9 сентября 2019 г. | 112,80 | Х | Х | не сформирован |
| 370. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Газетный, д. 8 | 1929 | 25 декабря 2013 г. | 228,50 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 228,50 | 3 941,00 | 61:59:0020416:27 | сформирован под одним домом |
| 371. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Георгиевская, д. 47 | 1955 | 16 декабря 2016 г. | 415,40 | 21 | 31 декабря 2023 г. | 446,30 | 2 169,00 | 61:59:0050101:1830 | сформирован под одним домом |
| 372. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Горбачева, д. 1, лит. А | 1929 | 17 апреля 2014 г. | 192,70 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 192,70 | Х | Х | не сформирован |
| 373. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Даргомыжского, д. 1 | 1949 | 20 июня 2016 г. | 415,70 | 35 | 31 декабря 2023 г. | 584,50 | 3 660,00 | 61:59:0040327:58 | сформирован под одним домом |
| 374. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Даргомыжского, д. 4 | 1949 | 20 июня 2013 г. | 66,70 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 207,90 | Х | Х | не сформирован |
| 375. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Довженко, д. 2 | 1949 | 12 декабря 2014 г. | 38,50 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 361,00 | 4 385,00 | 61:59:0040327:47 | сформирован под одним домом |
| 376. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Довженко, д. 3 | 1917 | 20 июня 2014 г. | 76,30 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 378,10 | 1 868,00 | 61:59:0040327:46 | сформирован под одним домом |
| 377. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Дунайский, д. 13 | 1946 | 7 декабря 2016 г. | 103,90 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 103,90 | Х | Х | не сформирован |
| 378. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Евгения Кобылкина, д. 9 | 1960 | 29 августа 2016 г. | 1 059,70 | 57 | 14 февраля 2020 г. | 1 171,10 | 645,00 | 61:59:0050101:2151 | сформирован под одним домом |
| 379. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Евлахова, д. 70 | 1930 | 25 декабря 2013 г. | 135,80 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 155,50 | 1 860,00 | 61:59:0020105:29 | сформирован под одним домом |
| 380. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Екатерининская, д. 2 | 1960 | 20 мая 2016 г. | 578,30 | 42 | 31 декабря 2023 г. | 680,60 | 574,00 | 61:59:0050101:1724 | сформирован под одним домом |
| 381. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Енисейский, д. 16 | 1929 | 5 октября 2016 г. | 147,20 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 186,90 | 737,00 | 61:59:0020424:65 | сформирован под одним домом |
| 382. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Еременко, д. 8 | 1929 | 29 августа 2016 г. | 22,90 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 1 078,10 | 364,00 | 61:59:0020430:52 | сформирован под одним домом |
| 383. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Еременко, д. 10 | 1940 | 20 июня 2016 г. | 58,80 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 1 053,50 | 1 716,00 | 61:59:0040207:109 | сформирован под одним домом |
| 384. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Еременко, д. 12 | 1930 | 20 июня 2016 г. | 83,10 | 1 | 3 июля 2019 г. | 1 232,80 | Х | Х | не сформирован |
| 385. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Жукова, д. 1 | 1950 | 17 октября 2013 г. | 679,60 | 31 | 31 декабря 2023 г. | 1 053,90 | 1 700,00 | 61:59:0040341:83 | сформирован под одним домом |
| 386. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Жукова, д. 14 | 1929 | 18 марта 2015 г. | 574,40 | 32 | 31 декабря 2023 г. | 662,10 | 2 772,00 | 61:59:0040340:57 | сформирован под одним домом |
| 387. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Иванова, д. 7 | 1947 | 11 сентября 2013 г. | 457,00 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 554,10 | Х | Х | не сформирован |
| 388. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Ильюшина, д. 4 | 1954 | 18 марта 2015 г. | 420,30 | 24 | 31 декабря 2022 г. | 461,50 | Х | Х | не сформирован |
| 389. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 17 | 1937 | 20 июня 2016 г. | 63,60 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 133,10 | Х | Х | не сформирован |
| 390. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 26 | 1926 | 11 сентября 2013 г. | 66,80 | 2 | 30 октября 2020 г. | 137,60 | Х | Х | не сформирован |
| 391. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 28, лит. А | 1930 | 12 декабря 2014 г. | 132,70 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 177,30 | Х | Х | не сформирован |
| 392. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 31а | 1931 | 20 июня 2016 г. | 545,80 | 32 | 31 декабря 2023 г. | 659,70 | Х | Х | не сформирован |
| 393. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 81 | 1936 | 25 декабря 2013 г. | 73,50 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 261,20 | Х | Х | не сформирован |
| 394. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калужская, д. 6 | 1958 | 31 октября 2012 г. | 76,50 | 6 | 26 апреля 2021 г. | 108,10 | Х | Х | не сформирован |
| 395. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калужская, д. 8 | 1954 | 7 декабря 2016 г. | 126,00 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 126,00 | Х | Х | не сформирован |
| 396. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Камышина, д. 1 | 1958 | 1 марта 2013 г. | 71,00 | 10 | 27 декабря 2019 г. | 274,50 | Х | Х | не сформирован |
| 397. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Камышина, д. 9 | 1958 | 20 февраля 2014 г. | 116,30 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 161,60 | 180,00 | 61:59:0040424:17 | сформирован под одним домом |
| 398. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Капровая, д. 3 | 1958 | 2 августа 2013 г. | 143,70 | 10 | 15 сентября 2021 г. | 143,70 | 600,00 | 61:59:0040335:42 | сформирован под одним домом |
| 399. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Кислородный, д. 1 | 1947 | 2 августа 2013 г. | 58,40 | 1 | 28 октября 2020 г. | 115,30 | Х | Х | не сформирован |
| 400. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Кислородный, д. 2 | 1947 | 2 августа 2013 г. | 75,40 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 106,30 | Х | Х | не сформирован |
| 401. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Кольчугина, д. 95 | 1984 | 4 августа 2014 г. | 1 566,70 | 68 | 31 декабря 2023 г. | 1 789,60 | 2 142,00 | 61:59:0020202:41 | сформирован под одним домом |
| 402. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Константиновская, д. 29 | 1930 | 20 июня 2016 г. | 391,30 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 667,90 | 4 047,00 | 61:59:0030308:33 | сформирован под одним домом |
| 403. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Константиновская, д. 45, лит. А | 1958 | 20 июня 2014 г. | 126,20 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 138,30 | 1 066,00 | 61:59:0030307:32 | сформирован под одним домом |
| 404. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Константиновская, д. 51 | 1958 | 20 июня 2016 г. | 31,80 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 158,60 | 1 134,00 | 61:59:0030307:29 | сформирован под одним домом |
| 405. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Константиновская, д. 53 | 1958 | 16 декабря 2016 г. | 109,44 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 208,00 | 1 128,00 | 61:59:0030307:28 | сформирован под одним домом |
| 406. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Красинская, д. 8 | 1929 | 26 декабря 2012 г. | 17,80 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 254,70 | Х | Х | не сформирован |
| 407. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Краснодонский, д. 6 | 1958 | 26 марта 2014 г. | 27,10 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 90,60 | Х | Х | не сформирован |
| 408. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Кривошлыкова, д. 16 | 1917 | 10 июля 2012 г. | 217,30 | 21 | 1 октября 2019 г. | 217,30 | Х | Х | не сформирован |
| 409. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Кривошлыкова, д. 31 | 1926 | 5 октября 2016 г. | 82,90 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 210,30 | 1 344,00 | 61:59:0040319:16 | сформирован под одним домом |
| 410. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Крупская, д. 232 | 1955 | 2 августа 2013 г. | 118,60 | 8 | 1 декабря 2020 г. | 118,60 | Х | Х | не сформирован |
| 411. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Культурный Уголок,  д. 1136 км | 1913 | 30 мая 2012 г. | 73,10 | 2 | 30 января 2020 г. | 73,10 | Х | Х | не сформирован |
| 412. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Левитана, д. 4 | 1900 | 7 декабря 2016 г. | 197,10 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 238,90 | Х | Х | не сформирован |
| 413. | г. Шахты | г. Шахты,  пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 17 | 1959 | 6 ноября 2014 г. | 316,20 | 18 | 31 декабря 2020 г. | 410,40 | 1 527,00 | 61:59:0040345:426 | сформирован под одним домом |
| 414. | г. Шахты | г. Шахты,  пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 21, лит. А | 1959 | 26 марта 2014 г. | 387,10 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 432,30 | 1 300,00 | 61:59:0040351:553 | сформирован под одним домом |
| 415. | г. Шахты | г. Шахты,  пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 30 | 1959 | 30 мая 2012 г. | 353,90 | 20 | 2 марта 2020 г. | 432,40 | Х | Х | не сформирован |
| 416. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Липовый, д. 3 | 1960 | 25 декабря 2013 г. | 19,13 | 2 | 13 ноября 2020 г. | 170,20 | Х | Х | не сформирован |
| 417. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Липовый, д. 5 | 1927 | 29 августа 2016 г. | 735,80 | 45 | 31 декабря 2023 г. | 892,20 | Х | Х | не сформирован |
| 418. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Мешкова, д. 3 | 1959 | 2 августа 2013 г. | 618,20 | 24 | 27 декабря 2019 г. | 685,55 | Х | Х | не сформирован |
| 419. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Мешкова, д. 18 | 1958 | 28 августа 2015 г. | 440,40 | 14 | 26 июля 2019 г. | 485,20 | 484,30 | 61:59:0040343:173 | сформирован под одним домом |
| 420. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Минский, д. 181 | 1936 | 30 августа 2012 г. | 26,70 | 4 | 8 августа 2019 г. | 46,90 | 1 001,00 | 61:59:0020201:77 | сформирован под одним домом |
| 421. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Михайлова, д. 3 | 1953 | 20 июня 2014 г. | 417,80 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 461,90 | 4 433,00 | 61:59:0030316:26 | сформирован под одним домом |
| 422. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Михайлова, д. 5 | 1929 | 6 ноября 2014 г. | 110,80 | 9 | 31 августа 2021 г. | 451,60 | Х | Х | не сформирован |
| 423. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Молдавская, д. 11, лит. А | 1950 | 28 августа 2015 г. | 181,90 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 181,90 | Х | Х | не сформирован |
| 424. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Молдавская, д. 13 | 1953 | 29 августа 2016 г. | 82,10 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 182,30 | Х | Х | не сформирован |
| 425. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Молдавская, д. 15 | 1953 | 5 октября 2016 г. | 141,00 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 208,50 | Х | Х | не сформирован |
| 426. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Невельского, д. 5 | 1924 | 5 декабря 2013 г. | 470,50 | 29 | 31 декабря 2023 г. | 496,40 | 366,00 | 61:59:0040341:34 | сформирован под одним домом |
| 427. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Невельского, д. 9 | 1927 | 18 марта 2015 г. | 483,90 | 35 | 31 декабря 2023 г. | 527,80 | 368,00 | 61:59:0040340:42 | сформирован под одним домом |
| 428. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Ново-Поселочная, д. 41 | 1930 | 6 ноября 2014 г. | 163,10 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 356,50 | Х | Х | не сформирован |
| 429. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Обуховой, д. 75 | 1931 | 20 июня 2016 г. | 208,50 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 346,60 | Х | Х | не сформирован |
| 430. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Острикова, д. 3 | 1927 | 16 декабря 2016 г. | 130,60 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 130,60 | Х | Х | не сформирован |
| 431. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Острикова, д. 4 | 1920 | 7 декабря 2016 г. | 41,90 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 95,20 | Х | Х | не сформирован |
| 432. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Островского, д. 13 | 1954 | 5 сентября 2014 г. | 49,60 | 1 | 7 октября 2020 г. | 460,50 | 1 442,00 | 61:59:0040351:82 | сформирован под одним домом |
| 433. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Охотский, д. 2 | 1947 | 5 октября 2016 г. | 222,40 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 308,10 | Х | Х | не сформирован |
| 434. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Охотский, д. 8, лит. А | 1950 | 28 января 2015 г. | 179,10 | 18 | 31 декабря 2023 г. | 218,10 | Х | Х | не сформирован |
| 435. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Охотский, д. 10 | 1887 | 29 августа 2016 г. | 196,80 | 25 | 31 декабря 2023 г. | 240,10 | Х | Х | не сформирован |
| 436. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Папанина, д. 2 | 1927 | 28 августа 2015 г. | 645,80 | 45 | 31 декабря 2023 г. | 761,00 | Х | Х | не сформирован |
| 437. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Папанина, д. 4 | 1926 | 29 августа 2016 г. | 451,60 | 32 | 31 декабря 2023 г. | 912,60 | Х | Х | не сформирован |
| 438. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Первомайская, д. 35 б | 1971 | 20 июня 2016 г. | 326,00 | 15 | 29 ноября 2019 г. | 343,70 | 2 425,00 | 61:59:0050201:2118 | сформирован под одним домом |
| 439. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Пламенный, д. 6 | 1959 | 26 марта 2014 г. | 67,60 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 141,20 | Х | Х | не сформирован |
| 440. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Планировочная, д. 84 | 1964 | 5 сентября 2014 г. | 81,56 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 166,10 | 1 400,00 | 61:59:0020109:28 | сформирован под одним домом |
| 441. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Победная, д. 100, лит. А | 1949 | 29 декабря 2014 г. | 94,10 | 2 | 29 декабря 2020 г. | 94,10 | Х | Х | не сформирован |
| 442. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Победная, д. 117 | 1958 | 5 апреля 2012 г. | 216,10 | 27 | 15 ноября 2019 г. | 282,50 | Х | Х | не сформирован |
| 443. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Пожарный, д. 1 | 1939 | 20 июня 2013 г. | 47,10 | 2 | 29 декабря 2020 г. | 156,80 | Х | Х | не сформирован |
| 444. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Поселковая, д. 1 | 1933 | 28 января 2015 г. | 830,70 | 48 | 31 декабря 2023 г. | 1 373,10 | Х | Х | не сформирован |
| 445. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Поселковая, д. 2 | 1932 | 28 августа 2015 г. | 891,80 | 47 | 31 декабря 2023 г. | 1 366,70 | 1 141,00 | 61:59:0040207:150 | сформирован под одним домом |
| 446. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Поселковая, д. 3 | 1933 | 29 августа 2016 г. | 810,00 | 36 | 31 декабря 2023 г. | 1 173,70 | 1 785,00 | 61:59:0040207:146 | сформирован под одним домом |
| 447. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Поселковая, д. 4 | 1933 | 20 мая 2016 г. | 801,00 | 54 | 31 декабря 2023 г. | 911,10 | 2 091,00 | 61:59:0040207:145 | сформирован под одним домом |
| 448. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Поселковая, д. 6 | 1933 | 29 августа 2016 г. | 604,48 | 33 | 31 декабря 2023 г. | 1 007,50 | 2 108,00 | 61:59:0040207:143 | сформирован под одним домом |
| 449. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 1, лит. А | 1957 | 28 августа 2015 г. | 143,30 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 186,90 | Х | Х | не сформирован |
| 450. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 4 | 1959 | 5 сентября 2014 г. | 26,40 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 119,50 | Х | Х | не сформирован |
| 451. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 5 | 1957 | 5 сентября 2014 г. | 26,00 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 170,30 | Х | Х | не сформирован |
| 452. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 19 | 1959 | 20 мая 2016 г. | 56,10 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 111,00 | Х | Х | не сформирован |
| 453. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Примыкание, д. 12, лит. А | 1956 | 20 июля 2014 г. | 71,00 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 140,30 | Х | Х | не сформирован |
| 454. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Пульного, д. 1-б, лит. А | 1967 | 26 марта 2014 г. | 323,20 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 323,20 | 2 124,00 | 61:59:0030320:102 | сформирован под одним домом |
| 455. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Рахманинова, д. 4 | 1960 | 20 февраля 2014 г. | 41,60 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 83,00 | 400,00 | 61:59:0040207:198 | сформирован под одним домом |
| 456. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Рахманинова, д. 4-а | 1956 | 20 июня 2014 г. | 48,30 | 1 | 17 ноября 2020 г. | 199,20 | Х | Х | не сформирован |
| 457. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Рахманинова, д. 6-а | 1958 | 2 августа 2013 г. | 30,50 | 1 | 1 декабря 2020 г. | 146,60 | Х | Х | не сформирован |
| 458. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Рахманинова, д. 9-а | 1957 | 31 октября 2012 г. | 40,50 | 1 | 3 июля 2019 г. | 182,50 | Х | Х | не сформирован |
| 459. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Рахманинова, д. 11-а | 1957 | 31 октября 2012 г. | 33,50 | 4 | 30 июля 2020 г. | 152,30 | Х | Х | не сформирован |
| 460. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Рахманинова, д. 42 | 1958 | 2 августа 2013 г. | 120,80 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 120,80 | Х | Х | не сформирован |
| 461. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Розовый, д. 2, лит. А | 1957 | 28 августа 2015 г. | 295,40 | 34 | 31 декабря 2023 г. | 795,07 | 229,00 | 61:59:0050301:10065 | сформирован под одним домом |
| 462. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Свободы, д. 14 | 1926 | 6 ноября 2014 г. | 98,40 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 284,80 | Х | Х | не сформирован |
| 463. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Сеченова, д. 1 | 1949 | 20 мая 2016 г. | 102,30 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 102,30 | 2 483,00 | 61:59:0040209:991 | сформирован под одним домом |
| 464. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Сокольнический, д. 2 | 1958 | 17 октября 2013 г. | 38,00 | 4 | 17 ноября 2020 г. | 113,30 | Х | Х | не сформирован |
| 465. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Сокольнический, д. 5 | 1958 | 20 июня 2013 г. | 13,80 | 1 | 23 сентября 2019 г. | 90,60 | Х | Х | не сформирован |
| 466. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Старокирпичная, д. 2-а | 1895 | 20 июня 2013 г. | 46,00 | 2 | 30 сентября 2020 г. | 64,10 | Х | Х | не сформирован |
| 467. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Таловская, д. 1 | 1957 | 12 декабря 2014 г. | 269,00 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 469,60 | 6 723,00 | 61:59:0050101:2148 | сформирован под одним домом |
| 468. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Тбилисская, д. 18 | 1952 | 29 августа 2016 г. | 52,10 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 52,10 | 549,00 | 61:59:0010207:480 | сформирован под одним домом |
| 469. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Терешковой, д. 10 | 1949 | 12 декабря 2014 г. | 369,60 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 412,80 | Х | Х | не сформирован |
| 470. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Терешковой, д. 31 | 1959 | 20 июня 2016 г. | 275,80 | 17 | 31 декабря 2023 г. | 310,50 | 1 462,00 | 61:59:0040343:73 | сформирован под одним домом |
| 471. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Терешковой, д. 33а | 1990 | 14 октября 2015 г. | 1 054,50 | 42 | 31 декабря 2023 г. | 1 156,00 | 1 854,00 | 61:59:0040343:72 | сформирован под одним домом |
| 472. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Титова, д. 25 | 1951 | 20 июня 2016 г. | 96,90 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 96,90 | 581,00 | 61:59:0030457:31 | сформирован под одним домом |
| 473. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Турбинная, д. 1 | 1930 | 20 мая 2016 г. | 918,20 | 41 | 31 декабря 2023 г. | 1 199,20 | 1 682,00 | 61:59:0040207:140 | сформирован под одним домом |
| 474. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Турбинная, д. 4 | 1930 | 20 мая 2016 г. | 918,20 | 31 | 31 декабря 2023 г. | 1 026,10 | 2 170,00 | 61:59:0040427:137 | сформирован под одним домом |
| 475. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Турбинная, д. 5 | 1930 | 29 августа 2016 г. | 456,00 | 21 | 31 декабря 2023 г. | 1 017,90 | 1 900,00 | 61:59:0040207:136 | сформирован под одним домом |
| 476. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Успенского, д. 29 | 1909 | 12 декабря 2014 г. | 66,80 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 66,80 | Х | Х | не сформирован |
| 477. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Федосеева, д. 43 | 1930 | 14 октября 2015 г. | 211,60 | 19 | 31 декабря 2023 г. | 214,80 | 1 021,00 | 61:59:0020424:23 | сформирован под одним домом |
| 478. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Фрунзе, д. 27, лит. А | 1905 | 20 июня 2016 г. | 86,20 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 130,80 | 11 526,00 | 61:59:0020147:79 | сформирован под одним домом |
| 479. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Чапаева, д. 36 | 1961 | 12 декабря 2014 г. | 222,90 | 13 | 31 декабря 2023 г. | 263,10 | Х | Х | не сформирован |
| 480. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Челнокова, д. 8 | 1958 | 26 декабря 2012 г. | 430,80 | 17 | 7 июля 2020 г. | 476,90 | Х | Х | не сформирован |
| 481. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Челнокова, д. 18 | 1958 | 18 марта 2015 г. | 422,30 | 25 | 31 декабря 2023 г. | 440,60 | 1 269,00 | 61:59:0040344:133 | сформирован под одним домом |
| 482. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Шевченко,д. 232 | 1954 | 11 сентября 2013 г. | 27,40 | 1 | 7 октября 2020 г. | 288,20 | Х | Х | не сформирован |
| 483. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Южное крыло, д. 1, лит. А | 1938 | 12 декабря 2014 г. | 153,80 | 15 | 2 декабря 2020 г. | 211,50 | 897,00 | 61:59:0030412:22 | сформирован под одним домом |
| Итого по Каменскому муниципальному району | | | Х | Х | 618,10 | 24 | Х | 751,00 | 751,00 | Х | Х |
| 484. | пос. Глубокий | пос. Глубокий,  ул. Октябрьская, д. 207 | 1930 | 21 ноября 2014 г. | 618,10 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 751,00 | 751,00 | 61:15:0010104:381 | сформирован под одним домом |
| Итого по Мартыновскому муниципальному району | | | Х | Х | 811,60 | 43 | Х | 1 895,50 | 6 051,00 | Х | Х |
| 485. | сл. Большая Орловка | сл. Большая Орловка,  ул. Строительная, д. 11 | 1952 | 14 июня 2016 г. | 271,00 | 14 | 31 декабря 2020 г. | 621,60 | 1 517,00 | 61:20:0020101:8402 | сформирован под одним домом |
| 486. | сл. Большая Орловка | сл. Большая Орловка,  ул. Строительная, д. 12 | 1952 | 14 июня 2016 г. | 382,70 | 23 | 31 декабря 2020 г. | 678,50 | 2 559,00 | 61:20:0020101:18624 | сформирован под одним домом |
| 487. | х. Лесной | х. Лесной,  пер. Степной, д. 4 | 1962 | 14 июня 2016 г. | 157,90 | 6 | 24 мая 2022 г. | 595,40 | 1 975,00 | 61:200060401:3105 | сформирован под одним домом |
| Итого по Миллеровскому муниципальному району | | | Х | Х | 494,60 | 20 | Х | 228,00 | 426,40 | Х | Х |
| 488. | г. Миллерово | г. Миллерово,  кв-л ДСХТ, д. 26 | 1950 | 22 августа 2014 г. | 78,30 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 97,40 | 97,40 | 61:54:0000000:4878 | сформирован под одним домом |
| 489. | г. Миллерово | г. Миллерово,  ул. Максима Горького, д. 6 | 1902 | 8 августа 2016 г. | 130,60 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 130,60 | Х | Х | не сформирован |
| 490. | сл. Криворожье | сл. Криворожье,  ул. им В.С.Овчинникова, д. 57 | 1968 | 13 октября 2015 г. | 246,50 | 5 | 31 декабря 2023 г. | Х | Х | Х | не сформирован |
| 491. | сл. Никольская | сл. Никольская,  ул. Школьная, д. 6 | 1960 | 23 января 2015 г. | 39,20 | 3 | 31 декабря 2023 г. | Х | 329,00 | Х | не сформирован |
| Итого по Сальскому муниципальному району | | | Х | Х | 1 230,60 | 57 | Х | 953,30 | 2 417,00 | Х | Х |
| 492. | г. Сальск | г. Сальск,  ул. Николая Островского,  д. 8, к. В | 1961 | 5 декабря 2013 г. | 637,00 | 29 | 31 декабря 2023 г. | 503,00 | 1 057,00 | 61:57:0010820:204 | сформирован под одним домом |
| 493. | г. Сальск | г. Сальск,  ул. Николая Островского,  д. 8Г | 1961 | 20 марта 2014 г. | 593,60 | 28 | 31 декабря 2023 г. | 450,30 | 1 360,00 | 61:57:0010820:199 | сформирован под одним домом |
| Итого по Тацинскому муниципальному району | | | Х | Х | 1 435,40 | 92 | Х | 14 115,10 | 16 158,00 | Х | Х |
| 494. | пос. Жирнов | пос. Жирнов,  ул. Советская, д. 5 | 1940 | 1 июля 2013 г. | 345,10 | 21 | 31 декабря 2023 г. | 3 671,00 | 4 630,00 | 61:38:0020103:71 | сформирован под одним домом |
| 495. | пос. Жирнов | пос. Жирнов,  ул. Советская, д. 24 | 1947 | 1 июля 2013 г. | 248,20 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 2 228,00 | 2 228,00 | 61:38:0020103:73 | сформирован под одним домом |
| 496. | пос. Жирнов | пос. Жирнов,  ул. Советская, д. 26 | 1948 | 1 июля 2013 г. | 323,40 | 19 | 31 декабря 2023 г. | 3 470,00 | 3 470,00 | 61:38:0020103:72 | сформирован под одним домом |
| 497. | пос. Жирнов | пос. Жирнов,  ул. Советская, д. 28 | 1948 | 1 июля 2013 г. | 458,40 | 32 | 31 декабря 2023 г. | 4 630,00 | 4 630,00 | 61:38:0020103:71 | сформирован под одним домом |
| 498. | х. Михайлов | х. Михайлов,  ул. Кирова, д. 10 | 1952 | 20 октября 2015 г. | 60,30 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 116,10 | 1 200,00 | 61:38:0030120:28 | сформирован под одним домом |
| Итого по Цимлянскому муниципальному району | | | Х | Х | 1 132,10 | 128 | Х | 7 397,00 | 7 397,00 | Х | Х |
| 499. | пос. Саркел | пос. Саркел,  пер. Виноградный, д. 3-а | 1972 | 20 августа 2014 г. | 578,80 | 59 | 31 декабря 2023 г. | 2 674,00 | 2 674,00 | 61:41:0011106:218 | сформирован под одним домом |
| 500. | г. Цимлянск | г. Цимлянск,  ул. Заводская, д. 21-г | 1974 | 16 ноября 2015 г. | 140,10 | 16 | 1 сентября 2020 г. | 1 349,00 | 1 349,00 | 61:41:001100:6 | сформирован под одним домом |
| 501. | г. Цимлянск | г. Цимлянск,  ул. Заводская, д. 21-д | 1978 | 16 ноября 2015 г. | 273,10 | 33 | 1 сентября 2020 г. | 1 232,00 | 1 232,00 | 61:41:0011002:8 | сформирован под одним домом |
| 502. | г. Цимлянск | г. Цимлянск,  ул. Заводская, д. 21-к | 1974 | 16 ноября 2015 г. | 140,10 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 2 142,00 | 2 142,00 | 61:41:0011002:7 | сформирован под одним домом |
| По иным программам субъекта Российской Федерации,  в рамках которых не предусмотрено финансирование  за счет средств Фонда, в том числе: | | | Х | Х | 13 753,55 | 901 | Х | 53 955,33 | 110 875,40 | Х | Х |
| Итого по Белокалитвинскому муниципальному району | | | Х | Х | 3 013,00 | 180 | Х | 11 310,40 | 27 897,00 | Х | Х |
| 1. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. В.Чкалова, д. 8 | 1952 | 27 декабря 2012 г. | 58,30 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 314,00 | 1 552,00 | 61:47:0020110:511 | сформирован под одним домом |
| 2. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Дзержинского, д. 10 | 1958 | 16 января 2012 г. | 402,70 | 22 | 27 мая 2021 г. | 826,00 | 826,00 | 61:47:0020106:102 | сформирован под одним домом |
| 3. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Дзержинского, д. 21 | 1951 | 24 июля 2013 г. | 88,50 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 878,00 | 2 595,00 | 61:47:0020109:1252 | сформирован под одним домом |
| 4. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Островского, д. 11 | 1948 | 27 июня 2014 г. | 156,00 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 835,00 | Х | Х | не сформирован |
| 5. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 5 | 1960 | 5 февраля 2014 г. | 136,40 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 685,00 | 2 010,00 | 61:47:0020109:1249 | сформирован под одним домом |
| 6. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 19 | 1956 | 25 сентября 2015 г. | 70,70 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 528,00 | 528,00 | 61:04:0130509:20 | сформирован под одним домом |
| 7. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Путевая, д. 23 | 1954 | 26 апреля 2013 г. | 104,00 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 409,00 | 2 160,00 | 61:47:0020109:1254 | сформирован под одним домом |
| 8. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Радищева, д. 1 | 1950 | 27 сентября 2014 г. | 73,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 435,00 | 435,00 | 61:04:0130509:22 | сформирован под одним домом |
| 9. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Радищева, д. 4 | 1959 | 1 марта 2015 г. | 52,10 | 2 | 31 декабря 2021 г. | 525,00 | Х | Х | не сформирован |
| 10. | пос. Горняцкий | пос. Горняцкий,  ул. Садовая, д. 9 | 1919 | 16 сентября 2013 г. | 89,70 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 622,00 | 674,00 | 61:47:0020209:130 | сформирован под одним домом |
| 11. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Балочная, д. 6 | 1926 | 17 сентября 2014 г. | 244,60 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 880,00 | 2 998,00 | 61:47:0040102:1068 | сформирован под одним домом |
| 12. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. К.Маркса, д. 3 | 1931 | 18 ноября 2015 г. | 71,60 | 0 | 31 декабря 2023 г. | 316,40 | 2 392,00 | 61:47:0040104:853 | сформирован под одним домом |
| 13. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Котовского, д. 8 | 1936 | 18 ноября 2015 г. | 22,80 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 485,00 | 2 915,00 | 61:47:0040401:412 | сформирован под одним домом |
| 14. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Котовского, д. 13 | 1921 | 16 сентября 2013 г. | 27,60 | 0 | 31 декабря 2023 г. | 90,60 | 2 585,00 | 61:47:0040401:431 | сформирован под одним домом |
| 15. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Мира, д. 16 | 1953 | 25 февраля 2013 г. | 67,10 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 113,20 | 400,00 | 61:04:0040104:18 | сформирован под одним домом |
| 16. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Московская, д. 1 | 1939 | 5 августа 2013 г. | 106,80 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 517,60 | 350,00 | 61:04:0040107:223 | сформирован под одним домом |
| 17. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Московская, д. 23 | 1940 | 5 февраля 2014 г. | 29,00 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 126,40 | 350,00 | 61:04:0040107:226 | сформирован под одним домом |
| 18. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Стаханова, д. 6 | 1955 | 1 марта 2015 г. | 58,30 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 115,20 | Х | Х | не сформирован |
| 19. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Стаханова, д. 14 | 1957 | 1 марта 2015 г. | 118,70 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 118,70 | 930,00 | 61:04:0040113:233 | сформирован под одним домом |
| 20. | пос. Коксовый | пос. Коксовый,  ул. Тургенева, д. 22 | 1926 | 27 сентября 2014 г. | 333,00 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 960,00 | 2 270,00 | 61:04:0040109:13 | сформирован под одним домом |
| 21. | пос. Русичи | пос. Русичи,  ул. Гагарина, д. 16 | 1960 | 10 августа 2016 г. | 63,20 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 560,00 | 1 655,00 | 61:04:0040201:4 | сформирован под одним домом |
| 22. | пос. Углекаменный | пос. Углекаменный,  ул. Терпигорьева, д. 1 | 1961 | 1 августа 2012 г. | 186,10 | 19 | 31 декабря 2023 г. | 313,60 | 272,00 | 61:47:0050401:268 | сформирован под одним домом |
| 23. | пос. Ясногорка | пос. Ясногорка,  ул. Чапаева, д. 6 | 1963 | 24 июля 2013 г. | 451,90 | 41 | 31 декабря 2023 г. | 656,70 | Х | Х | не сформирован |
| Итого по городу Гуково | | | Х | Х | 1 221,40 | 64 | Х | 2 481,10 | 10 870,00 | Х | Х |
| 24. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Алмазный,  ул. Почтовая, д. 17 | 1956 | 30 сентября 2015 г. | 108,30 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 207,50 | 611,00 | 61:49:0060102:603 | сформирован под одним домом |
| 25. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Ермака, д. 25 | 1959 | 20 сентября 2013 г. | 50,50 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 204,00 | 600,00 | 61:49:0010102 | сформирован под одним домом |
| 26. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Каменский, д. 6 | 1948 | 7 октября 2014 г. | 53,40 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 160,80 | 600,00 | 61:49:0010111:216 | сформирован под одним домом |
| 27. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Каменский, д. 8 | 1948 | 25 июня 2014 г. | 78,70 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 132,40 | 471,00 | 61:49:0010111:214 | сформирован под одним домом |
| 28. | г. Гуково | г. Гуково, ул. Лермонтова, д. 83 | 1951 | 5 августа 2014 г. | 40,70 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 157,90 | 1 401,00 | 61:49:0010101 | сформирован под одним домом |
| 29. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Лермонтова, д. 112 | 1951 | 5 августа 2014 г. | 48,90 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 146,80 | 1 353,00 | 61:49:0010107:40 | сформирован под одним домом |
| 30. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Новая, д. 3 | 1954 | 28 мая 2013 г. | 94,40 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 149,30 | 804,00 | 61:49:0010102:173 | сформирован под одним домом |
| 31. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Новая, д. 5 | 1953 | 6 августа 2013 г. | 89,50 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 147,70 | 800,00 | 61:49:0010102 | сформирован под одним домом |
| 32. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Новая, д. 7 | 1951 | 18 января 2013 г. | 46,70 | 2 | 31 декабря 2022 г. | 140,20 | 571,00 | 61:49:0010102 | сформирован под одним домом |
| 33. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Новая, д. 10 | 1953 | 20 сентября 2013 г. | 91,70 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 149,90 | 488,00 | 61:49:0010103:15 | сформирован под одним домом |
| 34. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Осипенко, д. 81 | 1959 | 4 декабря 2012 г. | 104,40 | 11 | 31 декабря 2023 г. | 247,40 | 304,00 | 61:49:0010117:73 | сформирован под одним домом |
| 35. | г. Гуково | г. Гуково, мкр. Приовражный,  ул. Гагарина, д. 12 | 1960 | 9 декабря 2015 г. | 83,70 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 174,30 | 750,00 | 61:49:005104 | сформирован под одним домом |
| 36. | г. Гуково | г. Гуково,  ул. Пушкина, д. 120 | 1952 | 18 декабря 2013 г. | 118,00 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 183,60 | 922,00 | 61:49:0010103:92 | сформирован под одним домом |
| 37. | г. Гуково | г. Гуково,  пер. Южный, д. 3 | 1957 | 28 марта 2012 г. | 212,50 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 279,30 | 1 195,00 | 61:49:0010349:34 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Каменску-Шахтинскому | | | Х | Х | 1 012,90 | 92 | Х | 3 922,60 | 5 758,60 | Х | Х |
| 38. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  ул. 3-я Линия, д. 8 | 1953 | 26 февраля 2015 г. | 367,30 | 38 | 31 декабря 2023 г. | 1 514,00 | 1 914,00 | 61:52:0030003:250 | сформирован под одним домом |
| 39. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской,  проезд. 1059 км, д. 1 | 1958 | 12 декабря 2013 г. | 67,90 | 3 | 31 декабря 2020 г. | 304,00 | 304,00 | 61:52:0000000:16769 | сформирован под одним домом |
| 40. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  мкр. Лиховской,  ул. Железнодорожная, д. 11 | 1914 | 16 декабря 2013 г. | 263,20 | 17 | 31 декабря 2023 г. | 738,00 | 2 174,00 | 61:52:0010009:210 | сформирован под одним домом |
| 41. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  ул. Островского, д. 63 | 1936 | 4 сентября 2014 г. | 265,70 | 29 | 31 декабря 2023 г. | 649,60 | 649,60 | 61:52:0030003:106 | сформирован под одним домом |
| 42. | г. Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский,  ул. Подтелкова, д. 44, лит. Б | 1917 | 6 мая 2013 г. | 48,80 | 5 | 31 декабря 2019 г. | 717,00 | 717,00 | 61:52:0030011:86 | не сформирован |
| Итого по городу Новошахтинску | | | Х | Х | 1 967,70 | 119 | Х | 8 697,70 | 28 009,80 | Х | Х |
| 43. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск, ул. 315-й Мелитопольской Дивизии,  д. 82 | 1930 | 4 октября 2012 г. | 47,30 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 153,90 | 2 826,00 | 61:56:0020580:11 | сформирован под одним домом |
| 44. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Багратиона, д. 7 | 1953 | 13 августа 2012 г. | 61,30 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 1 899,90 | 2 428,00 | 61:56:0000083:34 | сформирован под одним домом |
| 45. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Волна Революции, д. 27 | 1935 | 5 августа 2014 г. | 152,20 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 327,60 | 531,70 | 61:56:0060258:59 | сформирован под одним домом |
| 46. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Волна Революции, д. 29 | 1940 | 16 января 2014 г. | 196,00 | 18 | 31 декабря 2023 г. | 1 395,70 | 2 035,00 | 61:56:0060266:117 | сформирован под одним домом |
| 47. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Громовой, д. 130 | 1958 | 13 августа 2012 г. | 38,90 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 448,30 | 2 291,00 | 61:56:0000083:39 | сформирован под одним домом |
| 48. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Конноармейская, д. 5 | 1950 | 10 апреля 2014 г. | 93,10 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 417,00 | 2 970,00 | 61:56:0120435:152 | сформирован под одним домом |
| 49. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Либкнехта, д. 8 | 1953 | 22 ноября 2012 г. | 205,20 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 1 648,00 | 1 640,00 | 61:56:0060276:4 | сформирован под одним домом |
| 50. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Линейная, д. 21 | 1956 | 18 декабря 2012 г. | 200,90 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 454,10 | 2 350,00 | 61:56:0010613:4 | сформирован под одним домом |
| 51. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Перспективная, д. 85 | 1929 | 18 мая 2012 г. | 167,40 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 368,70 | 4 826,00 | 61:56:0020588:10 | сформирован под одним домом |
| 52. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Перспективная, д. 91 | 1929 | 13 августа 2012 г. | 153,70 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 312,00 | 311,00 | 61:56:0020588:15 | сформирован под одним домом |
| 53. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Просвещения, д. 11 | 1917 | 8 августа 2013 г. | 504,10 | 26 | 31 декабря 2023 г. | 543,10 | 543,10 | 61:56:0120401:38 | сформирован под одним домом |
| 54. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Седова, д. 2 | 1937 | 24 декабря 2013 г. | 104,30 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 270,00 | 2 444,00 | 61:56:0060262:4 | сформирован под одним домом |
| 55. | г. Новошахтинск | г. Новошахтинск,  ул. Советской Конституции,  д. 19 | 1951 | 7 ноября 2014 г. | 43,30 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 459,40 | 2 814,00 | 61:56:0120489:3 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Ростову-на-Дону | | | Х | Х | 1 152,20 | 57 | Х | 2 371,00 | 2 371,00 | Х | Х |
| 56. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Баумана, д. 53, лит. В | 1879 | 13 апреля 2012 г. | 53,60 | 2 | 31 декабря 2020 г. | 120,00 | 120,00 | 61:44:0040909:241 | сформирован под одним домом |
| 57. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Мечникова, д. 57, лит. АА1 | 1931 | 11 декабря 2015 г. | 420,40 | 31 | 31 декабря 2020 г. | 1 108,00 | 1 108,00 | 61:44:0082010:275 | сформирован под одним домом |
| 58. | г. Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону,  ул. Социалистическая, д. 87, стр. АА1А2 | 1900 | 17 марта 2009 г. | 678,20 | 24 | 31 декабря 2023 г. | 1 143,00 | 1 143,00 | 61:44:050704:0019 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Таганрогу | | | Х | Х | 61,97 | 4 | Х | 781,62 | 1 345,00 | Х | Х |
| 59. | г. Таганрог | г. Таганрог,  ул. Большая Бульварная, д. 7 | 1951 | 11 июля 2013 г. | 61,97 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 781,62 | 1 345,00 | 61:58:0002419:44 | сформирован под одним домом |
| Итого по городу Шахты | | | Х | Х | 3 133,34 | 275 | Х | 16 818,90 | 22 335,00 | Х | Х |
| 60. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Айвазовского, д. 6 | 1929 | 11 сентября 2013 г. | 37,50 | 4 | 22 июля 2020 г. | 182,20 | Х | Х | не сформирован |
| 61. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Артема, д. 20 | 1949 | 20 июня 2013 г. | 109,06 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 148,30 | Х | Х | не сформирован |
| 62. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Благотворная, д. 6, лит. А | 1954 | 29 августа 2016 г. | 33,00 | 1 | 12 ноября 2020 г. | 455,00 | Х | Х | не сформирован |
| 63. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Вахрушева, д. 8 | 1934 | 20 июня 2014 г. | 120,50 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 467,40 | 303,00 | 61:59:0030316:63 | сформирован под одним домом |
| 64. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Даргомыжского, д. 4 | 1949 | 20 июня 2013 г. | 68,20 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 207,90 | Х | Х | не сформирован |
| 65. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Енисейский, д. 16 | 1929 | 5 октября 2016 г. | 39,70 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 186,90 | 737,00 | 61:59:0020424:65 | сформирован под одним домом |
| 66. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Еременко, д. 8 | 1929 | 29 августа 2016 г. | 83,10 | 8 | 31 декабря 2023 г. | 1 078,10 | 364,00 | 61:59:0020430:52 | сформирован под одним домом |
| 67. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Еременко, д. 10 | 1940 | 20 июня 2016 г. | 60,10 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 1 053,50 | 1 716,00 | 61:59:0040207:109 | сформирован под одним домом |
| 68. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Жукова, д. 1 | 1950 | 17 октября 2013 г. | 153,10 | 9 | 31 декабря 2023 г. | 1 053,90 | 1 700,00 | 61:59:0040341:83 | сформирован под одним домом |
| 69. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 17 | 1937 | 20 июня 2016 г. | 69,50 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 133,10 | Х | Х | не сформирован |
| 70. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 28, лит. А | 1930 | 12 декабря 2014 г. | 36,80 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 177,30 | Х | Х | не сформирован |
| 71. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 31а | 1931 | 20 июня 2016 г. | 70,10 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 659,70 | Х | Х | не сформирован |
| 72. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Калинина, д. 81 | 1936 | 25 декабря 2013 г. | 77,80 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 261,20 | Х | Х | не сформирован |
| 73. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Камышина, д. 9 | 1958 | 20 февраля 2014 г. | 38,80 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 161,60 | 180,00 | 61:59:0040424:17 | сформирован под одним домом |
| 74. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Кольчугина, д. 95 | 1984 | 4 августа 2014 г. | 47,50 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 1 789,60 | 2 142,00 | 61:59:0020202:41 | сформирован под одним домом |
| 75. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Константиновская, д. 29 | 1930 | 20 июня 2016 г. | 60,63 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 667,90 | 4 047,00 | 61:59:0030308:33 | сформирован под одним домом |
| 76. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Константиновская, д. 51 | 1958 | 20 июня 2016 г. | 126,80 | 10 | 31 декабря 2023 г. | 158,60 | 1 134,00 | 61:59:0030307:29 | сформирован под одним домом |
| 77. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Константиновская, д. 53 | 1958 | 16 декабря 2016 г. | 67,70 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 208,00 | 1 128,00 | 61:59:0030307:28 | сформирован под одним домом |
| 78. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Красинская, д. 8 | 1929 | 26 декабря 2012 г. | 99,30 | 7 | 31 декабря 2023 г. | 254,70 | Х | Х | не сформирован |
| 79. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Краснодонский, д. 6 | 1958 | 26 марта 2014 г. | 31,90 | 3 | 31 декабря 2023 г. | 90,60 | Х | Х | не сформирован |
| 80. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Кривошлыкова, д. 31 | 1926 | 5 октября 2016 г. | 127,40 | 13 | 31 декабря 2023 г. | 210,30 | 1 344,00 | 61:59:0040319:16 | сформирован под одним домом |
| 81. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Липовый, д. 5 | 1927 | 29 августа 2016 г. | 150,40 | 14 | 31 декабря 2023 г. | 892,20 | Х | Х | не сформирован |
| 82. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Мешкова, д. 12а | 1961 | 20 февраля 2014 г. | 31,00 | 5 | 6 августа 2019 г. | 598,50 | Х | Х | не сформирован |
| 83. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Молдавская, д. 13 | 1953 | 29 августа 2016 г. | 58,40 | 6 | 31 декабря 2023 г. | 182,30 | Х | Х | не сформирован |
| 84. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Молдавская, д. 15 | 1953 | 5 октября 2016 г. | 56,40 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 208,50 | Х | Х | не сформирован |
| 85. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Ново-Поселочная, д. 41 | 1930 | 6 ноября 2014 г. | 33,30 | 2 | 31 декабря 2023 г. | 356,50 | Х | Х | не сформирован |
| 86. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Обуховой, д. 75 | 1931 | 20 июня 2016 г. | 127,20 | 15 | 31 декабря 2023 г. | 346,60 | Х | Х | не сформирован |
| 87. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Острикова, д. 4 | 1920 | 7 декабря 2016 г. | 53,30 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 95,20 | Х | Х | не сформирован |
| 88. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Островского, д. 13 | 1954 | 5 сентября 2014 г. | 64,50 | 6 | 7 октября 2020 г. | 460,50 | 1 442,00 | 61:59:0040351:82 | сформирован под одним домом |
| 89. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Победная, д. 117 | 1958 | 5 апреля 2012 г. | 23,70 | 3 | 15 ноября 2019 г. | 282,50 | Х | Х | не сформирован |
| 90. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Поселковая, д. 6 | 1933 | 29 августа 2016 г. | 215,35 | 16 | 31 декабря 2023 г. | 1 007,50 | 2 108,00 | 61:59:0040207:143 | сформирован под одним домом |
| 91. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 1, лит. А | 1957 | 28 августа 2015 г. | 43,60 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 186,90 | Х | Х | не сформирован |
| 92. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 3 | 1957 | 5 сентября 2014 г. | 35,70 | 5 | 31 декабря 2023 г. | 146,50 | Х | Х | не сформирован |
| 93. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 6 | 1957 | 5 сентября 2014 г. | 25,80 | 1 | 31 декабря 2023 г. | 180,30 | 978,00 | 61:59:0040363:14 | сформирован под одним домом |
| 94. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 7 | 1957 | 20 июня 2014 г. | 34,60 | 3 | 23 августа 2019 г. | 186,70 | 1 112,00 | 61:59:0040363:10 | сформирован под одним домом |
| 95. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Прилуцкая, д. 19 | 1959 | 20 мая 2016 г. | 54,90 | 4 | 31 декабря 2023 г. | 111,00 | Х | Х | не сформирован |
| 96. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Семашко, д. 2Б | 1961 | 2 августа 2013 г. | 41,70 | 3 | 1 февраля 2019 г. | 706,30 | Х | Х | не сформирован |
| 97. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Сокольнический, д. 2 | 1958 | 17 октября 2013 г. | 41,20 | 3 | 17 ноября 2020 г. | 113,30 | Х | Х | не сформирован |
| 98. | г. Шахты | г. Шахты,  пер. Терешковой, д. 3 | 1958 | 6 ноября 2014 г. | 26,70 | 3 | 18 июня 2020 г. | 133,90 | Х | Х | не сформирован |
| 99. | г. Шахты | г. Шахты,  ул. Турбинная, д. 5 | 1930 | 29 августа 2016 г. | 457,10 | 40 | 31 декабря 2023 г. | 1 017,90 | 1 900,00 | 61:59:0040207:136 | сформирован под одним домом |
| Итого по Красносулинскому муниципальному району | | | Х | Х | 544,90 | 35 | Х | 6 519,10 | 8 166,00 | Х | Х |
| 100. | пос. Первомайский | пос. Первомайский,  ул. Дорожная, д. 17 | 1956 | 31 июля 2015 г. | 77,00 | 6 | 31 декабря 2020 г. | 1 651,00 | 1 651,00 | 61:51:0020105:3 | сформирован под одним домом |
| 101. | пос. Первомайский | пос. Первомайский,  ул. Карла Маркса, д. 17 | 1956 | 31 июля 2015 г. | 181,30 | 13 | 1 сентября 2022 г. | 544,20 | 2 191,10 | 61:51:0020106:5 | сформирован под одним домом |
| 102. | пос. Первомайский | пос. Первомайский,  ул. Ленина, д. 40 | 1959 | 30 июля 2015 г. | 56,60 | 2 | 1 января 2021 г. | 1 700,00 | 1 700,00 | 23:13:0704005:28 | сформирован под одним домом |
| 103. | пос. Первомайский | пос. Первомайский,  пер. Стандартный, д. 9 | 1956 | 31 июля 2015 г. | 230,00 | 14 | 31 декабря 2021 г. | 2 623,90 | 2 623,90 | 61:51:0020103:1 | сформирован под одним домом |
| Итого по Усть-Донецкому муниципальному району | | | Х | Х | 1 646,14 | 75 | Х | 1 052,91 | 4 123,00 | Х | Х |
| 104. | пос. Усть-Донецкий | пос. Усть-Донецкий,  ул. Комсомольская, д. 19 | 1956 | 29 июля 2015 г. | 412,30 | 22 | 31 декабря 2023 г. | 255,20 | 1 049,00 | 61:39:0010107:123 | сформирован под одним домом |
| 105. | пос. Усть-Донецкий | пос. Усть-Донецкий,  ул. Комсомольская, д. 21 | 1957 | 29 июля 2015 г. | 415,04 | 21 | 31 декабря 2023 г. | 253,44 | 994,00 | 61:39:0010107:168 | сформирован под одним домом |
| 106. | пос. Усть-Донецкий | пос. Усть-Донецкий,  ул. Строителей, д. 53 | 1962 | 29 июля 2015 г. | 409,70 | 20 | 31 декабря 2023 г. | 256,65 | 934,00 | 61:39:0010107:147 | сформирован под одним домом |
| 107. | пос. Усть-Донецкий | пос. Усть-Донецкий,  ул. Юных Партизан, д. 4 | 1959 | 29 июля 2015 г. | 409,10 | 12 | 31 декабря 2023 г. | 287,62 | 1 146,00 | 61:39:0010107:170 | сформирован под одним домом |

Примечание.

Используемые сокращения:

1. г. – город;

д. – дом;

им. – имени;

кв-л – квартал;

к. – корпус;

кв. – квадратный;

км – километр;

лит. – литер;

мкр. – микрорайон;

пер. – переулок;

пос. – поселок;

Программа – областная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»;

с. – село;

сл. – слобода;

ст. – станция;

стр. – строение;

пр-кт – проспект;

ул. – улица;

Фонд – Фонд развития территорий;

х. – хутор.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 5

к областной адресной программе

«Переселение граждан

из многоквартирных домов,

а также домов блокированной

застройки, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г., реализуемых с привлечением средств Фонда, по способам переселения

| № п/п | Наименование муници­пального образования | Всего  рассе­ляемая площадь жилых поме­щений  (кв. мет-ров) | Всего стоимость мероприятий по пере­селению  (рублей) | Мероприятия по переселению,  не связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | | Мероприятия по переселению,  связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего  рассе­ляемая площадь  (кв. мет-ров) | в том числе | | | | | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | | дальнейшее использование приобретенных  (построенных) жилых помещений | | | |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения  за изымаемые жилые помещения  и предоставление субсидий | | | | договоры о развитии застро­енной терри­тории  и комп­лексном развитии терри­тории | | пере­селение в СЖФ | при-  ве-дение ЖП СЖФ в С ПдППГ | РП  (кв. метров) | ПП  (кв. метров) | стоимость  (рублей) | строитель-ство домов | | приобретение  жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение  жилых помещений  у лиц,  не являющихся застройщиками | | приве-дение приоб-ретен-ных ЖП в С ПдППГ | предо­став­ление по ДС | предо­став­ление по ДНЖФСИ | предо­став­ление по ДНЖПМФ | предо­ставле-ние  по дого­ворам мены |
| РП  (кв. мет-ров) | СВ  (рублей) | СнПЖП (руб­лей) | СВ РП  ЗиК  (руб­лей) | РП  (кв. мет-ров) | СВРоДКУРЗТ  (руб­лей) | РП  (кв. мет-  ров) | стои-мость  (руб-лей) | ПП  (кв. мет-  ров) | стои-мость  (руб-лей) | в строящихся домах | | в домах, введенных  в эксплуатацию | | ПП  (кв. мет-ров) | стоимость  (рублей) | стои-мость  (руб-лей) | пло­щадь  (кв. метров) | пло­щадь  (кв. мет-ров) | пло­щадь  (кв. мет­ров) | площадь  (кв. мет­ров) |
| ПП  (кв. мет­ров) | стоимость  (рублей) | ПП  (кв. мет-ров) | стоимость  (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего  по Про­грамме,  в рамках которой предусмотрено финан­сирование  за счет средств Фонда | 137 021,78 | 5 840 330 093,53 | 116 653,72 | 112 062,79 | 4 445 548 302,54 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 590,93 | 0,00 | 20 368,06 | 28 268,26 | 1 394 781 790,99 | ─ | ─ | 5 325,22 | 304 803 394,16 | 4 777,20 | 220 331 233,22 | 18 165,84 | 869 647 163,61 | ─ | 28 969,49 | ─ | ─ | 3 183,60 |
|  | Всего  по этапу  2019 года | 26 436,53 | 1 101 901 468,41 | 20 216,48 | 19 684,28 | 771 241 925,85 | ─ | ─ | ─ | ─ | 532,20 | ─ | 6 220,05 | 7 518,64 | 330 659 542,56 | ─ | ─ | 220,80 | 25 471 450,00 | 2 579,57 | 99 271 884,65 | 4 718,27 | 205 916 207,91 | ─ | 5 105,64 | ─ | ─ | 2 413,00 |
| 1. | Итого  по Маныч­скому сельскому поселению Багаевского района | 382,80 | 13 398 000,00 | 382,80 | 382,80 | 13 398 000,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого  по Белокалит­винскому городскому поселению Белокалит­винского района | 1 147,50 | 45 746 673,00 | 1 147,50 | 1 147,50 | 45 746 673,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3. | Итого  по Горняц­кому сельскому поселению Белокалит­винского района | 701,00 | 23 966 270,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 701,00 | 722,90 | 23 966 270,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 354,80 | 14 124 600,00 | 368,10 | 9 841 670,00 | ─ | 64,00 | ─ | ─ | 658,90 |
| 4. | Итого  по Коксов­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 699,00 | 29 971 781,25 | 466,50 | 466,50 | 13 740 781,25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 232,50 | 420,00 | 16 231 000,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 333,50 | 13 262 760,00 | 86,50 | 2 968 240,00 | 0,00 | 324,20 | ─ | ─ | 95,80 |
| 5. | Итого  по Синегор­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 1 460,70 | 58 551 842,00 | 1 160,40 | 1 160,40 | 37 367 120,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 300,30 | 590,70 | 21 184 722,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 139,80 | 5 470 290,00 | 450,90 | 15 714 432,00 | 0,00 | 516,90 | ─ | ─ | 73,80 |
| 6. | Итого  по Шолохов­скому городскому поселению Белокалит­винского района | 627,00 | 18 325 382,00 | 483,20 | 483,20 | 12 695 492,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 143,80 | 143,80 | 5 629 890,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 143,80 | 5 629 890,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 143,80 |
| 7. | Итого  по городу Гуково | 2 413,20 | 73 281 321,92 | 1 786,30 | 1 786,30 | 56 180 957,32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 626,90 | 681,80 | 17 100 364,60 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 681,80 | 17 100 364,60 | ─ | 681,80 | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого  по городу Донецку | 2 294,90 | 77 998 030,00 | 2 294,90 | 2 294,90 | 77 998 030,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9. | Итого  по городу Зверево | 36,00 | 1 007 655,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36,00 | 33,00 | 1 007 655,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33,00 | 1 007 655,00 | ─ | 33,00 | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого  по городу Новочер­касску | 123,50 | 4 830 708,00 | 123,50 | 123,50 | 4 830 708,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11. | Итого  по городу Новошах­тинску | 2 465,90 | 101 313 882,05 | 1 713,00 | 1 713,00 | 66 823 700,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 752,90 | 865,40 | 34 490 182,05 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 865,40 | 34 490 182,05 | ─ | 438,80 | ─ | ─ | 426,60 |
| 12. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 3 663,98 | 241 608 871,67 | 2 958,13 | 2 638,33 | 157 251 161,67 | ─ | ─ | ─ | ─ | 319,80 | ─ | 705,85 | 705,85 | 84 357 710,00 | ─ | ─ | 220,80 | 25 471 450,00 | ─ | ─ | 485,05 | 58 886 260,00 | ─ | 705,85 | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого  по городу Таганрогу | 1 695,75 | 57 959 654,00 | 1 216,65 | 1 071,75 | 40 965 804,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 144,90 | ─ | 479,10 | 479,10 | 16 993 850,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 254,00 | 9 002 800,00 | 225,10 | 7 991 050,00 | ─ | 266,70 | ─ | ─ | 212,40 |
| 14. | Итого  по городу Шахты | 5 297,10 | 215 796 316,60 | 4 421,50 | 4 354,00 | 168 244 735,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 67,50 | ─ | 875,60 | 1 285,69 | 47 551 581,60 | ─ | ─ | ─ | ─ | 599,67 | 23 439 474,42 | 686,02 | 24 112 107,18 | ─ | 1 237,99 | ─ | ─ | 47,70 |
| 15. | Итого  по Миллеров­скому городскому поселению Миллеров­ского района | 208,90 | 5 172 600,00 | 208,90 | 208,90 | 5 172 600,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 16. | Итого  по Сальскому городскому поселению Сальского района | 1 230,60 | 46 282 903,84 | 476,60 | 476,60 | 17 940 833,61 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 754,00 | 754,00 | 28 342 070,23 | ─ | ─ | ─ | ─ | 754,00 | 28 342 070,23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 754,00 |
| 17. | Итого  по Жирнов­скому сельскому поселению Тацинского района | 1 375,10 | 53 373 008,00 | 1 262,50 | 1 262,50 | 48 606 250,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 112,60 | 136,70 | 4 766 758,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 136,70 | 4 766 758,00 | ─ | 136,70 | ─ | ─ | ─ |
| 18. | Итого  по Михайлов­скому сельскому поселению Тацинского района | 60,30 | 2 321 550,00 | 60,30 | 60,30 | 2 321 550,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 19. | Итого  по Цимлян­скому городскому поселению Цимлянского района | 553,30 | 30 995 019,08 | 53,80 | 53,80 | 1 957 530,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 499,50 | 699,70 | 29 037 489,08 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 699,70 | 29 037 489,08 | ─ | 699,70 | ─ | ─ | ─ |
|  | Всего  по этапу  2020 года | 25 575,30 | 988 105 740,53 | 22 890,30 | 22 890,30 | 867 235 238,19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 685,00 | 3 823,67 | 120 870 502,34 | ─ | ─ | ─ | ─ | 123,10 | 5 142 990,00 | 3 700,57 | 115 727 512,34 | ─ | 3 472,57 | ─ | ─ | 193,50 |
| 1. | Итого  по Горняц­кому сельскому поселению Белокалит­винского района | 1 180,00 | 33 611 400,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 33 611 400,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого  по Коксов­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 204,40 | 12 356 775,51 | 56,00 | 56,00 | 1 900 000,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 148,40 | 285,20 | 10 456 775,51 | ─ | ─ | ─ | ─ | 63,20 | 2 477 440,00 | 222,00 | 7 979 335,51 | ─ | 285,20 | ─ | ─ | ─ |
| 3. | Итого  по Синегор­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 1 055,70 | 37 344 492,48 | 461,90 | 461,90 | 11 664 200,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 593,80 | 791,70 | 25 680 292,48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 791,70 | 25 680 292,48 | ─ | 705,20 | ─ | ─ | 86,50 |
| 4. | Итого  по Шолохов­скому городскому поселению Белокалит­винского района | 417,40 | 14 979 511,00 | 312,40 | 312,40 | 7 830 800,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 105,00 | 213,40 | 7 148 711,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 213,40 | 7 148 711,00 | ─ | 213,40 | ─ | ─ | ─ |
| 5. | Итого  по городу Гуково | 6 863,90 | 204 789 914,14 | 6 349,60 | 6 349,60 | 190 998 275,19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 514,30 | 555,50 | 13 791 638,95 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 555,50 | 13 791 638,95 | ─ | 555,50 | ─ | ─ | ─ |
| 6. | Итого  по городу Донецку | 3 089,50 | 108 352 800,00 | 2 916,20 | 2 916,20 | 107 373 620,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 173,30 | 351,80 | 979 180,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 351,80 | 979 180,00 | ─ | 317,80 | ─ | ─ | 34,00 |
| 7. | Итого  по городу Новочер­касску | 104,00 | 5 023 200,00 | 78,00 | 78,00 | 3 276 000,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26,00 | 46,50 | 1 747 200,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 46,50 | 1 747 200,00 | ─ | 46,50 | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого  по городу Новошах­тинску | 2 350,60 | 97 438 348,80 | 2 014,60 | 2 014,60 | 80 852 480,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 336,00 | 470,70 | 16 585 868,80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 470,70 | 16 585 868,80 | ─ | 397,70 | ─ | ─ | 73,00 |
| 9. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 3 824,20 | 220 774 226,24 | 3 739,50 | 3 739,50 | 212 508 537,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 84,70 | 111,67 | 8 265 689,24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 111,67 | 8 265 689,24 | ─ | 111,67 | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого  по городу Таганрогу | 594,20 | 22 673 300,00 | 571,00 | 571,00 | 21 640 900,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23,20 | 23,20 | 1 032 400,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 23,20 | 1 032 400,00 | ─ | ─ | ─ | 23,20 | ─ | ─ | ─ |
| 11. | Итого  по городу Шахты | 4 513,40 | 180 380 302,36 | 3 951,60 | 3 951,60 | 151 890 006,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 561,80 | 761,00 | 28 490 296,36 | ─ | ─ | ─ | ─ | 36,70 | 1 633 150,00 | 724,30 | 26 857 146,36 | ─ | 603,40 | ─ | ─ | ─ |
| 12. | Итого  по Больше­орловскому сельскому поселению Мартынов­ского района | 653,70 | 24 548 050,00 | 535,20 | 535,20 | 17 855 600,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 118,50 | 213,00 | 6 692 450,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 213,00 | 6 692 450,00 | ─ | 213,00 | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого  по Малоор­ловскому сельскому поселению Мартынов­ского района | 145,50 | 4 859 700,00 | 145,50 | 145,50 | 4 859 700,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14. | Итого  по Саркелов­скому сельскому поселению Цимлянского района | 578,80 | 20 973 720,00 | 578,80 | 578,80 | 20 973 720,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | Всего  по этапу  2021 года | 34 785,37 | 1 372 514 863,56 | 28 540,75 | 27 090,95 | 926 222 896,54 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 449,80 | ─ | 6 244,62 | 9 375,43 | 446 291 967,02 | ─ | ─ | 3 687,00 | 169 900 601,02 | 1 845,13 | 102 292 137,17 | 3 843,30 | 174 099 228,83 | ─ | 10 454,73 | ─ | ─ | 577,10 |
| 1. | Итого  по Белокалит­винскому городскому поселению Белокалит­винского района | 131,30 | 6 078 500,00 | 99,20 | 99,20 | 3 928 500,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32,10 | 54,00 | 2 150 000,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 54,00 | 2 150 000,00 | ─ | 54,00 | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого  по Богураев­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 594,80 | 18 287 913,46 | 434,80 | 434,80 | 11 697 200,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 160,00 | 195,60 | 6 590 713,46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 195,60 | 6 590 713,46 | ─ | 195,60 | ─ | ─ | ─ |
| 3. | Итого  по Горняц­кому сельскому поселению Белокалит­винского района | 1 916,00 | 52 373 150,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 50 443 150,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36,00 | 58,60 | 1 930 000,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 58,60 | 1 930 000,00 | ─ | 58,60 | ─ | ─ | ─ |
| 4. | Итого  по Коксов­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 2 158,40 | 71 387 335,26 | 1 599,20 | 1 599,20 | 43 415 900,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 559,20 | 671,90 | 27 971 435,26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 671,90 | 27 971 435,26 | ─ | 549,00 | ─ | ─ | 122,90 |
| 5. | Итого  по Синегор­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 2 106,90 | 118 620 482,32 | 896,40 | 896,40 | 25 238 500,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 210,50 | 2 171,90 | 93 381 982,32 | ─ | ─ | 2 171,90 | 93 381 982,32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 920,00 | ─ | ─ | 251,90 |
| 6. | Итого  по Шолохов­скому городскому поселению Белокалит­винского района | 3 706,00 | 107 450 043,89 | 3 471,50 | 3 471,50 | 94 053 429,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 234,50 | 344,20 | 13 396 614,89 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 344,20 | 13 396 614,89 | ─ | 227,90 | ─ | ─ | 116,30 |
| 7. | Итого  по городу Гуково | 1 284,40 | 34 612 892,03 | 1 141,30 | 1 141,30 | 30 056 400,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 143,10 | 155,70 | 4 556 492,03 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 155,70 | 4 556 492,03 | ─ | 155,70 | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого  по городу Донецку | 1 507,90 | 49 944 860,00 | 1 473,10 | 1 473,10 | 48 832 360,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34,80 | 36,30 | 1 112 500,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36,30 | 1 112 500,00 | ─ | 36,30 | ─ | ─ | ─ |
| 9. | Итого  по городу Каменск-Шахтинскому | 1 561,72 | 65 526 567,10 | 1 094,22 | 1 094,22 | 35 989 273,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 467,50 | 467,50 | 29 537 294,10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 467,50 | 29 537 294,10 | ─ | ─ | ─ | 684,10 | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого  по городу Новошах­тинску | 4 472,50 | 172 080 325,56 | 4 051,20 | 4 051,20 | 156 390 901,93 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 421,30 | 421,30 | 15 689 423,63 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 421,30 | 15 689 423,63 | ─ | 378,30 | ─ | ─ | 86,00 |
| 11. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 1 858,72 | 107 365 293,97 | 1 794,50 | 443,30 | 28 975 207,07 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 351,20 | ─ | 64,22 | 1 278,30 | 78 390 086,90 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 278,30 | 78 390 086,90 | ─ | 2 629,50 | ─ | ─ | ─ |
| 12. | Итого  по городу Таганрогу | 187,34 | 6 978 514,00 | 154,14 | 101,14 | 5 012 914,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 53,00 | ─ | 33,20 | 33,20 | 1 965 600,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33,20 | 1 965 600,00 | ─ | 33,20 | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого  по городу Шахты | 12 681,29 | 539 421 196,73 | 10 323,09 | 10 277,49 | 388 764 661,54 | ─ | ─ | ─ | ─ | 45,60 | ─ | 2 358,20 | 2 929,13 | 150 656 535,19 | ─ | ─ | 1 515,10 | 76 518 618,70 | 1 377,63 | 72 754 843,07 | 36,40 | 1 383 073,42 | ─ | 2 974,73 | ─ | ─ | ─ |
| 14. | Итого  по Глубокин­скому сельскому поселению Каменского района | 618,10 | 22 387 789,24 | 128,10 | 128,10 | 3 424 500,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 490,00 | 557,80 | 18 963 289,24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 557,80 | 18 963 289,24 | ─ | 557,80 | ─ | ─ | ─ |
|  | Всего  по этапу  2022 года | 50 224,58 | 2 377 808 021,03 | 45 006,19 | 42 397,26 | 1 880 848 241,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 608,93 | ─ | 5 218,39 | 7 550,52 | 496 959 779,07 | ─ | ─ | 1 417,42 | 109 431 343,14 | 229,40 | 13 624 221,40 | 5 903,70 | 373 904 214,53 | ─ | 9 936,55 | ─ | ─ | ─ |
| 1. | Итого  по Александ­ровскому сельскому поселению Азовского района | 100,90 | 2 679 300,00 | 100,90 | 100,90 | 2 679 300,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого  по Богураев­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 62,50 | 2 437 500,00 | 62,50 | 62,50 | 2 437 500,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3. | Итого  по Горняц­кому сельскому поселению Белокалит­винского района | 2 192,00 | 73 400 151,73 | 1 986,00 | 1 986,00 | 67 456 100,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 206,00 | 218,00 | 5 944 051,73 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 218,00 | 5 944 051,73 | ─ | 218,00 | ─ | ─ | ─ |
| 4. | Итого  по Коксов­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 3 590,90 | 148 519 407,65 | 3 202,00 | 3 202,00 | 122 414 900,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 388,90 | 642,50 | 26 104 507,65 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 642,50 | 26 104 507,65 | ─ | 642,50 | ─ | ─ | ─ |
| 5. | Итого  по Синегор­скому сельскому поселению Белокалит­винского района | 1 846,14 | 83 795 861,21 | 1 368,14 | 1 368,14 | 52 271 300,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 478,00 | 713,50 | 31 524 561,21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 713,50 | 31 524 561,21 | ─ | 713,50 | ─ | ─ | ─ |
| 6. | Итого  по Шолохов­скому городскому поселению Белокалит­винского района | 5 611,20 | 216 653 740,64 | 5 431,90 | 5 431,90 | 206 672 400,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 179,30 | 226,70 | 9 981 340,64 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 226,70 | 9 981 340,64 | ─ | 226,70 | ─ | ─ | ─ |
| 7. | Итого  по городу Гуково | 15 707,85 | 628 065 610,91 | 14 310,95 | 14 310,95 | 563 380 328,26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 396,90 | 1 396,90 | 64 685 282,65 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 396,90 | 64 685 282,65 | ─ | 1 430,70 | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого  по городу Каменску-Шахтинскому | 900,50 | 44 778 239,70 | 794,90 | 794,90 | 37 448 876,90 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 105,60 | 105,60 | 7 329 362,80 | ─ | ─ | ─ | ─ | 105,60 | 7 329 362,80 | ─ | ─ | ─ | 106,60 | ─ | ─ | ─ |
| 9. | Итого  по городу Новошах­тинску | 3 103,20 | 134 999 518,20 | 3 031,70 | 3 031,70 | 130 066 590,20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71,50 | 71,50 | 4 932 928,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71,50 | 4 932 928,00 | ─ | 71,50 | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 5 842,37 | 426 665 055,70 | 4 977,30 | 2 368,37 | 212 704 529,55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 608,93 | ─ | 865,07 | 2 391,00 | 213 960 526,15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 391,00 | 213 960 526,15 | ─ | 4 999,93 | ─ | ─ | ─ |
| 11. | Итого  по городу Шахты | 10 968,92 | 601 784 155,29 | 9 481,00 | 9 481,00 | 471 199 897,05 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 487,92 | 1 745,62 | 130 584 258,24 | ─ | ─ | 1 417,42 | 109 431 343,14 | 123,80 | 6 294 858,60 | 204,40 | 14 858 056,50 | ─ | 1 487,92 | ─ | ─ | ─ |
| 12. | Итого  по Малоор­ловскому сельскому поселению Мартынов­ского района | 12,40 | 580 320,00 | 12,40 | 12,40 | 580 320,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого  по Криворож­скому сельскому поселению Миллеров­ского района | 246,50 | 11 536 200,00 | 246,50 | 246,50 | 11 536 200,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14. | Итого  по Ольхово-Рогскому сельскому поселению Миллеров­ского района | 39,20 | 1 912 960,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 39,20 | 39,20 | 1 912 960,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 39,20 | 1 912 960,00 | ─ | 39,20 | ─ | ─ | ─ |

Примечание.

Используемые сокращения:

ДНЖПМФ – договор найма жилого помещения маневренного фонда;

ДНЖФСИ – договор найма жилищного фонда социального использования;

ДС – договор социального найма;

ЖП – жилое помещение;

кв. – квадратный;

Программа – областная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»;

ПП – приобретаемая площадь;

РП – расселяемая площадь;

СВ – стоимость возмещения;

СВРоДКУРЗТ – субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий;

СВРПЗиК – субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом;

СЖФ – свободный жилищный фонд;

СнПЖП – субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений;

СПдППГ – состояние, пригодное для постоянного проживания граждан;

Фонд – Фонд развития территорий.

Приложение № 6

к областной адресной программе

«Переселение граждан

из многоквартирных домов,

а также домов блокированной

застройки, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г., реализуемых с привлечением средств Фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, плани­руемых  к пере­селению  (человек) | Количество  расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь  жилых помещений | | | Источники финансирования Программы | | | | Справочно: расчетная сумма  экономии бюджетных средств | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего  (еди­ниц) | в том числе | | всего  (кв. метров) | в том числе | | всего  (рублей) | в том числе | | | всего  (рублей) | в том числе | | всего  (руб­лей) | в том числе | |
| собст­венность граждан  (единиц) | муници­пальная собст­венность  (единиц) | собст­венность граждан  (кв. метров) | муни­ципальная собст­венность  (кв. метров) | за счет средств Фонда  (рублей) | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  (рублей) | за счет средств местного бюджета  (рублей) | за счет переселения граждан  по договору о развитии застроенной территории  (рублей) | за счет переселения граждан  в свободный муници­пальный жилищный фонд  (рублей) | за счет средств собст­венников жилых поме­щений  (рублей) | за счет средств иных лиц (инвес­тора  по ДРЗТ)  (рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 7 405 | 3 152 | 2 584 | 568 | 137 021,78 | 116 021,19 | 21 000,59 | 5 840 330 093,53 | 4 423 672 038,70 | 1 115 722 321,72 | 300 935 733,11 | 130 722 995,80 | ─ | 130 722 995,80 | ─ | ─ | ─ |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 556 | 652 | 526 | 126 | 26 436,53 | 22 188,08 | 4 248,45 | 1 101 901 468,41 | 498 094 930,51 | 485 422 639,83 | 118 383 898,07 | 22 010 160,00 | ─ | 22 010 160,00 | ─ | ─ | ─ |
| 1. | Итого по Манычскому сельскому поселению Багаевского района | 29 | 9 | 9 | ─ | 382,80 | 382,80 | ─ | 13 398 000,00 | ─ | 12 902 274,00 | 495 726,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого по Белокалитвинскому городскому поселению Белокалитвинского района | 47 | 21 | 21 | ─ | 1 147,50 | 1 147,50 | ─ | 45 746 673,00 | 39 773 733,23 | 4 266 299,58 | 1 706 640,19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | 29 | 14 | 14 | ─ | 701,00 | 701,00 | ─ | 23 966 270,00 | 23 486 944,60 | 450 565,86 | 28 759,54 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 41 | 15 | 12 | 3 | 699,00 | 517,40 | 181,60 | 29 971 781,25 | 28 403 027,25 | 1 483 488,75 | 85 265,25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 82 | 31 | 27 | 4 | 1 460,70 | 1 276,40 | 184,30 | 58 551 842,00 | 53 226 515,72 | 5 005 814,68 | 319 511,60 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | 26 | 14 | 14 | ─ | 627,00 | 627,00 | ─ | 18 325 382,00 | 8 085 279,20 | 9 625 696,63 | 614 406,17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7. | Итого по городу Гуково | 119 | 54 | 38 | 16 | 2 413,20 | 1 786,30 | 626,90 | 73 281 321,92 | ─ | 63 461 624,77 | 9 819 697,15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого по городу Донецку | 143 | 60 | 60 | 0 | 2 294,90 | 2 294,90 | ─ | 77 998 030,00 | ─ | 68 000 681,16 | 9 997 348,84 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9. | Итого по городу Зверево | 1 | 1 | ─ | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 1 007 655,00 | ─ | 844 414,89 | 163 240,11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого по городу Новочеркасску | 7 | 4 | 4 | ─ | 123,50 | 123,50 | ─ | 4 830 708,00 | ─ | 3 676 168,78 | 1 154 539,22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11. | Итого по городу Новошахтинску | 108 | 59 | 47 | 12 | 2 465,90 | 2 093,60 | 372,30 | 101 313 882,05 | 30 261 000,00 | 64 302 858,27 | 6 750 023,78 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 313 | 111 | 76 | 35 | 3 663,98 | 2 638,33 | 1 025,65 | 241 608 871,67 | 159 402 430,51 | 30 244 965,97 | 51 961 475,19 | 14 934 660,00 | ─ | 14 934 660,00 | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого по городу Таганрогу | 78 | 38 | 29 | 9 | 1 695,75 | 1 304,05 | 391,70 | 57 959 654,00 | ─ | 40 104 771,29 | 17 854 882,71 | 5 143 950,00 | ─ | 5 143 950,00 | ─ | ─ | ─ |
| 14. | Итого по городу Шахты | 303 | 122 | 97 | 25 | 5 297,10 | 4 479,20 | 817,90 | 215 796 316,60 | 155 456 000,00 | 51 168 588,49 | 9 171 728,11 | 1 931 550,00 | ─ | 1 931 550,00 | ─ | ─ | ─ |
| 15. | Итого по Миллеровскому городскому поселению Миллеровского района | 12 | 7 | 7 | ─ | 208,90 | 208,90 | ─ | 5 172 600,00 | ─ | 4 795 000,20 | 377 599,80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 16. | Итого по Сальскому городскому поселению Сальского района | 57 | 31 | 31 | ─ | 1 230,60 | 1 230,60 | ─ | 46 282 903,84 | ─ | 42 827 337,01 | 3 455 566,83 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 17. | Итого по Жирновскому сельскому поселению Тацинского района | 84 | 39 | 36 | 3 | 1 375,10 | 1 262,50 | 112,60 | 53 373 008,00 | ─ | 50 704 346,00 | 2 668 662,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 18. | Итого по Михайловскому сельскому поселению Тацинского района | 8 | 2 | 2 | ─ | 60,30 | 60,30 | ─ | 2 321 550,00 | ─ | 2 205 472,50 | 116 077,50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 19. | Итого по Цимлянскому городскому поселению Цимлянского района | 69 | 20 | 2 | 18 | 553,30 | 53,80 | 499,50 | 30 995 019,08 | ─ | 29 352 271,00 | 1 642 748,08 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | Всего по этапу 2020 года | 1 317 | 563 | 497 | 66 | 25 575,30 | 23 049,80 | 2 525,50 | 988 105 740,53 | 618 736 276,92 | 264 597 421,97 | 104 772 041,64 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | 42 | 23 | 23 | ─ | 1 180,00 | 1 180,00 | ─ | 33 611 400,00 | 7 783 735,35 | 24 484 626,07 | 1 343 038,58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 19 | 6 | 1 | 5 | 204,40 | 56,00 | 148,40 | 12 356 775,51 | 8 940 800,00 | 3 238 344,75 | 177 630,76 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 55 | 25 | 13 | 12 | 1 055,70 | 548,40 | 507,30 | 37 344 492,48 | 28 065 143,40 | 8 796 822,82 | 482 526,26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | 18 | 8 | 7 | 1 | 417,40 | 312,40 | 105,00 | 14 979 511,00 | 14 698 000,00 | 266 872,38 | 14 638,62 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5. | Итого по городу Гуково | 325 | 137 | 126 | 11 | 6 863,90 | 6 349,60 | 514,30 | 204 789 914,14 | 127 269 068,51 | 67 335 681,89 | 10 185 163,74 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6. | Итого по городу Донецку | 167 | 70 | 64 | 6 | 3 089,50 | 2 916,20 | 173,30 | 108 352 800,00 | 106 185 744,00 | 1 887 998,74 | 279 057,26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7. | Итого по городу Новочеркасску | 8 | 3 | 2 | 1 | 104,00 | 78,00 | 26,00 | 5 023 200,00 | ─ | 3 822 655,20 | 1 200 544,80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого по городу Новошахтинску | 129 | 52 | 45 | 7 | 2 350,60 | 2 087,60 | 263,00 | 97 438 348,80 | 95 489 581,83 | 1 763 634,12 | 185 132,85 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 198 | 80 | 77 | 3 | 3 824,20 | 3 739,50 | 84,70 | 220 774 226,24 | 54 630 600,00 | 84 029 792,70 | 82 113 833,54 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого по городу Таганрогу | 19 | 13 | 12 | 1 | 594,20 | 571,00 | 23,20 | 22 673 300,00 | ─ | 16 840 107,00 | 5 833 193,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11. | Итого по городу Шахты | 236 | 100 | 86 | 14 | 4 513,40 | 3 951,60 | 561,80 | 180 380 302,36 | 175 673 603,83 | 3 991 280,36 | 715 418,17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12. | Итого по Большеорловскому сельскому поселению Мартыновского района | 37 | 18 | 13 | 5 | 653,70 | 535,20 | 118,50 | 24 548 050,00 | ─ | 23 517 031,90 | 1 031 018,10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого по Малоорловскому сельскому поселению Мартыновского района | 5 | 3 | 3 | ─ | 145,50 | 145,50 | ─ | 4 859 700,00 | ─ | 4 655 592,60 | 204 107,40 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14. | Итого по Саркеловскому сельскому поселению Цимлянского района | 59 | 25 | 25 | ─ | 578,80 | 578,80 | ─ | 20 973 720,00 | ─ | 19 966 981,44 | 1 006 738,56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | Всего по этапу 2021 года | 1 890 | 781 | 606 | 175 | 34 785,37 | 28 208,25 | 6 577,12 | 1 372 514 863,56 | 1 010 742 429,43 | 303 447 928,69 | 58 324 505,44 | 89 888 295,80 | ─ | 89 888 295,80 | ─ | ─ | ─ |
| 1. | Итого по Белокалитвинскому городскому поселению Белокалитвинского района | 10 | 4 | 3 | 1 | 131,30 | 99,20 | 32,10 | 6 078 500,00 | 5 956 930,00 | 115 248,34 | 6 321,66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого по Богураевскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 17 | 10 | 8 | 2 | 594,80 | 494,30 | 100,50 | 18 287 913,46 | 17 873 657,53 | 392 714,59 | 21 541,34 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | 105 | 46 | 45 | 1 | 1 916,00 | 1 880,00 | 36,00 | 52 373 150,00 | 37 961 191,61 | 13 662 536,43 | 749 421,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 109 | 53 | 45 | 8 | 2 158,40 | 1 834,70 | 323,70 | 71 387 335,26 | 66 934 332,63 | 4 221 446,27 | 231 556,36 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 136 | 48 | 26 | 22 | 2 106,90 | 1 257,90 | 849,00 | 118 620 482,32 | 99 826 547,29 | 17 816 650,28 | 977 284,75 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | 128 | 60 | 58 | 2 | 3 706,00 | 3 587,80 | 118,20 | 107 450 043,89 | 55 354 413,14 | 49 386 657,79 | 2 708 972,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7. | Итого по городу Гуково | 68 | 27 | 23 | 4 | 1 284,40 | 1 141,30 | 143,10 | 34 612 892,03 | ─ | 33 651 294,93 | 961 597,10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого по городу Донецку | 66 | 35 | 34 | 1 | 1 507,90 | 1 473,10 | 34,80 | 49 944 860,00 | 48 945 962,80 | 970 928,07 | 27 969,13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9. | Итого по городу Каменску-Шахтинскому | 86 | 35 | 24 | 11 | 1 561,72 | 1 094,22 | 467,50 | 65 526 567,10 | ─ | 53 731 785,03 | 11 794 782,07 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого по городу Новошахтинску | 199 | 94 | 86 | 8 | 4 472,50 | 4 153,80 | 318,70 | 172 080 325,56 | 84 719 603,43 | 79 245 559,98 | 8 115 162,15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 11. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 189 | 62 | 12 | 50 | 1 858,72 | 458,80 | 1 399,92 | 107 365 293,97 | 62 971 949,34 | 15 878 573,11 | 28 514 771,52 | 86 760 251,50 | ─ | 86 760 251,50 | ─ | ─ | ─ |
| 12. | Итого по городу Таганрогу | 11 | 4 | 3 | 1 | 187,34 | 154,14 | 33,20 | 6 978 514,00 | ─ | 5 239 953,41 | 1 738 560,59 | 1 904 940,00 | ─ | 1 904 940,00 | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого по городу Шахты | 742 | 289 | 236 | 53 | 12 681,29 | 10 450,89 | 2 230,40 | 539 421 196,73 | 530 197 841,66 | 7 821 405,11 | 1 401 949,96 | 1 223 104,30 | ─ | 1 223 104,30 | ─ | ─ | ─ |
| 14. | Итого по Глубокинскому сельскому поселению Каменского района | 24 | 14 | 3 | 11 | 618,10 | 128,10 | 490,00 | 22 387 789,24 | ─ | 21 313 175,35 | 1 074 613,89 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  | Всего по этапу 2022 года | 2 642 | 1 156 | 955 | 201 | 50 224,58 | 42 575,06 | 7 649,52 | 2 377 808 021,03 | 2 296 098 401,84 | 62 254 331,23 | 19 455 287,96 | 18 824 540,00 | ─ | 18 824 540,00 | ─ | ─ | ─ |
| 1. | Итого по Александровскому сельскому поселению Азовского района | 3 | 3 | 3 | ─ | 100,90 | 100,90 | ─ | 2 679 300,00 | 2 625 714,00 | 51 013,86 | 2 572,14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2. | Итого по Богураевскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 6 | 1 | 1 | ─ | 62,50 | 62,50 | ─ | 2 437 500,00 | 2 388 750,00 | 46 215,00 | 2 535,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3.. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | 106 | 57 | 51 | 6 | 2 192,00 | 1 986,00 | 206,00 | 73 400 151,73 | 71 932 148,71 | 1 391 666,70 | 76 336,32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 177 | 81 | 74 | 7 | 3 590,90 | 3 320,80 | 270,10 | 148 519 407,65 | 145 549 019,53 | 2 815 927,59 | 154 460,53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 94 | 40 | 30 | 10 | 1 846,14 | 1 388,44 | 457,70 | 83 795 861,21 | 82 119 944,02 | 1 588 769,34 | 87 147,85 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | 233 | 122 | 117 | 5 | 5 611,20 | 5 431,90 | 179,30 | 216 653 740,64 | 212 320 665,84 | 4 107 754,36 | 225 320,44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7. | Итого по городу Гуково | 740 | 325 | 294 | 31 | 15 707,85 | 14 310,95 | 1 396,90 | 628 065 610,91 | 615 911 728,31 | 11 849 760,83 | 304 121,77 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8. | Итого по городу Каменску-Шахтинскому | 42 | 20 | 18 | 2 | 900,50 | 794,90 | 105,60 | 44 778 239,70 | 43 882 674,90 | 734 363,06 | 161 201,74 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 9. | Итого по городу Новошахтинску | 159 | 65 | 63 | 2 | 3 103,20 | 3 031,70 | 71,50 | 134 999 518,20 | 132 299 527,84 | 2 457 318,59 | 242 671,77 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 10. | Итого  по городу Ростову-на-Дону | 461 | 176 | 77 | 99 | 5 842,37 | 2 368,37 | 3 474,00 | 426 665 055,70 | 383 054 893,42 | 27 137 190,89 | 16 472 971,39 | 18 824 540,00 | ─ | 18 824 540,00 | ─ | ─ | ─ |
| 11. | Итого по городу Шахты | 612 | 259 | 221 | 38 | 10 968,92 | 9 519,70 | 1 449,22 | 601 784 155,29 | 590 828 270,93 | 9 290 589,92 | 1 665 294,44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 12. | Итого по Малоорловскому сельскому поселению Мартыновского района | 1 | 1 | 1 | ─ | 12,40 | 12,40 | ─ | 580 320,00 | 548 456,21 | 30 525,51 | 1 338,28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 13. | Итого по Криворожскому сельскому поселению Миллеровского района | 5 | 5 | 5 | ─ | 246,50 | 246,50 | ─ | 11 536 200,00 | 10 902 778,81 | 587 181,44 | 46 239,75 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 14. | Итого по Ольхово-Рогскому сельскому поселению Миллеровского района | 3 | 1 | ─ | 1 | 39,20 | ─ | 39,20 | 1 912 960,00 | 1 733 829,32 | 166 054,14 | 13 076,54 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |

Примечание.

Используемые сокращения:

ДРЗТ – договор развития застроенной территории;

кв. – квадратный;

Программа – областная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»;

Фонд – Фонд развития территорий.

Приложение № 7

к областной адресной программе

«Переселение граждан

из многоквартирных домов,

а также домов блокированной

застройки, признанных аварийными

после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ

показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 г., по мероприятиям, реализуемым с привлечением средств Фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | |
| 2019 год  (кв. метров) | 2020 год  (кв. метров) | 2021 год  (кв. метров) | 2022 год  (кв. метров) | 2023 год  (кв. метров) | Всего  (кв. метров) | 2019 год (человек) | 2020 год (человек) | 2021 год (человек) | 2022 год (человек) | 2023 год (человек) | Всего (человек) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 – 2023 годах | 25 710,06 | 28 006,93 | 37 385,02 | 42 827,68 | 16 845,64 | 150 775,33 | 1 511 | 1 576 | 1 902 | 2 350 | 967 | 8 306 |
|  | Всего по Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 18 988,75 | 25 917,98 | 35 193,12 | 40 150,89 | 16 771,04 | 137 021,78 | 1 101 | 1 418 | 1 776 | 2 145 | 965 | 7 405 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 18 988,75 | 7 447,78 | Х | Х | Х | 26 436,53 | 1 101 | 455 | Х | Х | Х | 1 556 |
| 1. | Итого по Манычскому сельскому поселению Багаевского района | 382,80 | 0,00 | Х | Х | Х | 382,80 | 29 | 0 | Х | Х | Х | 29 |
| 2. | Итого по Белокалитвинскому городскому поселению Белокалитвинского района | 172,00 | 975,50 | Х | Х | Х | 1 147,50 | 7 | 40 | Х | Х | Х | 47 |
| 3. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | 105,00 | 596,00 | Х | Х | Х | 701,00 | 4 | 25 | Х | Х | Х | 29 |
| 4. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 104,80 | 594,20 | Х | Х | Х | 699,00 | 6 | 35 | Х | Х | Х | 41 |
| 5. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 219,10 | 1 241,60 | Х | Х | Х | 1 460,70 | 12 | 70 | Х | Х | Х | 82 |
| 6. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | 94,00 | 533,00 | Х | Х | Х | 627,00 | 4 | 22 | Х | Х | Х | 26 |
| 7. | Итого по городу Гуково | 2 318,60 | 94,60 | Х | Х | Х | 2 413,20 | 113 | 6 | Х | Х | Х | 119 |
| 8. | Итого по городу Донецку | 2 252,60 | 42,30 | Х | Х | Х | 2 294,90 | 142 | 1 | Х | Х | Х | 143 |
| 9. | Итого по городу Зверево | 36,00 | Х | Х | Х | Х | 36,00 | 1 | Х | Х | Х | Х | 1 |
| 10. | Итого по городу Новочеркасску | 123,50 | Х | Х | Х | Х | 123,50 | 7 | Х | Х | Х | Х | 7 |
| 11. | Итого по городу Новошахтинску | 2 465,90 | Х | Х | Х | Х | 2 465,90 | 108 | Х | Х | Х | Х | 108 |
| 12. | Итого по городу Ростову-на-Дону | 1 407,40 | 2 256,58 | Х | Х | Х | 3 663,98 | 144 | 169 | Х | Х | Х | 313 |
| 13. | Итого по городу Таганрогу | 1 151,65 | 544,10 | Х | Х | Х | 1 695,75 | 44 | 34 | Х | Х | Х | 78 |
| 14. | Итого по городу Шахты | 4 786,70 | 510,40 | Х | Х | Х | 5 297,10 | 254 | 49 | Х | Х | Х | 303 |
| 15. | Итого по Миллеровскому городскому поселению Миллеровского района | 208,90 | Х | Х | Х | Х | 208,90 | 12 | Х | Х | Х | Х | 12 |
| 16. | Итого по Сальскому городскому поселению Сальского района | 1 201,00 | 29,60 | Х | Х | Х | 1 230,60 | 56 | 1 | Х | Х | Х | 57 |
| 17. | Итого по Жирновскому сельскому поселению Тацинского района | 1 345,20 | 29,90 | Х | Х | Х | 1 375,10 | 81 | 3 | Х | Х | Х | 84 |
| 18. | Итого по Михайловскому сельскому поселению Тацинского района | 60,30 | x | Х | Х | Х | 60,30 | 8 | Х | Х | Х | Х | 8 |
| 19. | Итого по Цимлянскому городскому поселению Цимлянского района | 553,30 | Х | Х | Х | Х | 553,30 | 69 | Х | Х | Х | Х | 69 |
|  | Всего по этапу 2020 года | Х | 18 470,20 | 7 105,10 | Х | Х | 25 575,30 | Х | 963 | 354 | Х | Х | 1 317 |
| 1. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | 1 051,50 | 128,50 | Х | Х | 1 180,00 | Х | 36 | 6 | Х | Х | 42 |
| 2. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | 204,40 | Х | Х | Х | 204,40 | Х | 19 | Х | Х | Х | 19 |
| 3. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | 1 055,70 | Х | Х | Х | 1 055,70 | Х | 55 | Х | Х | Х | 55 |
| 4. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | Х | 417,40 | Х | Х | Х | 417,40 | Х | 18 | Х | Х | Х | 18 |
| 5. | Итого по городу Гуково | Х | 2 396,60 | 4 467,30 | Х | Х | 6 863,90 | Х | 133 | 192 | Х | Х | 325 |
| 6. | Итого по городу Донецку | Х | 2 875,70 | 213,80 | Х | Х | 3 089,50 | Х | 124 | 43 | Х | Х | 167 |
| 7. | Итого по городу Новочеркасску | Х | 104,00 | Х | Х | Х | 104,00 | Х | 8 | Х | Х | Х | 8 |
| 8. | Итого по городу Новошахтинску | Х | 2 350,60 | Х | Х | Х | 2 350,60 | Х | 129 | Х | Х | Х | 129 |
| 9. | Итого по городу Ростову-на-Дону | Х | 2 428,60 | 1 395,60 | Х | Х | 3 824,20 | Х | 133 | 65 | Х | Х | 198 |
| 10. | Итого по городу Таганрогу | Х | 571,00 | 23,20 | Х | Х | 594,20 | Х | 17 | 2 | Х | Х | 19 |
| 11. | Итого по городу Шахты | Х | 3 636,70 | 876,70 | Х | Х | 4 513,40 | Х | 190 | 46 | Х | Х | 236 |
| 12. | Итого по Большеорловскому сельскому поселению Мартыновского района | Х | 653,70 | Х | Х | Х | 653,70 | Х | 37 | Х | Х | Х | 37 |
| 13. | Итого по Малоорловскому сельскому поселению Мартыновского района | Х | 145,50 | Х | Х | Х | 145,50 | Х | 5 | Х | Х | Х | 5 |
| 14. | Итого по Саркеловскому сельскому поселению Цимлянского района | Х | 578,80 | Х | Х | Х | 578,80 | Х | 59 | Х | Х | Х | 59 |
|  | Всего по этапу 2021 года | Х | Х | 28 088,02 | 6 697,35 | Х | 34 785,37 | Х | Х | 1 422 | 468 | Х | 1 890 |
| 1. | Итого по Белокалитвинскому городскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | 131,30 | Х | Х | 131,30 | Х | Х | 10 | Х | Х | 10 |
| 2. | Итого по Богураевскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | 539,80 | 55,00 | Х | 594,80 | Х | Х | 16 | 1 | Х | 17 |
| 3. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | 1 649,90 | 266,10 | Х | 1 916,00 | Х | Х | 91 | 14 | Х | 105 |
| 4. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | 1 899,60 | 258,80 | Х | 2 158,40 | Х | Х | 98 | 11 | Х | 109 |
| 5. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | 647,70 | 1 459,20 | Х | 2 106,90 | Х | Х | 15 | 121 | Х | 136 |
| 6. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | 3 274,70 | 431,30 | Х | 3 706,00 | Х | Х | 114 | 14 | Х | 128 |
| 7. | Итого по городу Гуково | Х | Х | 1 188,50 | 95,90 | Х | 1 284,40 | Х | Х | 60 | 8 | Х | 68 |
| 8. | Итого по городу Донецку | Х | Х | 1 427,00 | 80,90 | Х | 1 507,90 | Х | Х | 63 | 3 | Х | 66 |
| 9. | Итого по городу Каменску-Шахтинскому | Х | Х | 1 301,16 | 260,56 | Х | 1 561,72 | Х | Х | 66 | 20 | Х | 86 |
| 10. | Итого по городу Новошахтинску | Х | Х | 4 472,50 | Х | Х | 4 472,50 | Х | Х | 199 | Х | Х | 199 |
| 11. | Итого по городу Ростову-на-Дону | Х | Х | 1 232,00 | 626,72 | Х | 1 858,72 | Х | Х | 137 | 52 | Х | 189 |
| 12. | Итого по городу Таганрогу | Х | Х | 33,20 | 154,14 | Х | 187,34 | Х | Х | 7 | 4 | Х | 11 |
| 13. | Итого по городу Шахты | Х | Х | 9 672,56 | 3 008,73 | Х | 12 681,29 | Х | Х | 522 | 220 | Х | 742 |
| 14. | Итого по Глубокинскому сельскому поселению Каменского района | Х | Х | 618,10 | Х | Х | 618,10 | Х | Х | 24 | Х | Х | 24 |
|  | Всего по этапу 2022 года | Х | Х | Х | 33 453,54 | 16 771,04 | 50 224,58 | Х | Х | Х | 1 677 | 965 | 2 642 |
| 1. | Итого по Александровскому сельскому поселению Азовского района | Х | Х | Х | 100,90 | Х | 100,90 | Х | Х | Х | 3 | Х | 3 |
| 2. | Итого по Богураевскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | Х | x | 62,50 | 62,50 | Х | Х | Х | x | 6 | 6 |
| 3. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | Х | 1 846,30 | 345,70 | 2 192,00 | Х | Х | Х | 101 | 5 | 106 |
| 4. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | Х | 3 408,20 | 182,70 | 3 590,90 | Х | Х | Х | 173 | 4 | 177 |
| 5. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | Х | 1 796,04 | 50,10 | 1 846,14 | Х | Х | Х | 93 | 1 | 94 |
| 6. | Итого по Шолоховскому городскому поселению Белокалитвинского района | Х | Х | Х | 5 466,20 | 145,00 | 5 611,20 | Х | Х | Х | 227 | 6 | 233 |
| 7. | Итого по городу Гуково | Х | Х | Х | 8 550,70 | 7 157,15 | 15 707,85 | Х | Х | Х | 386 | 354 | 740 |
| 8. | Итого по городу Каменску-Шахтинскому | Х | Х | Х | 807,20 | 93,30 | 900,50 | Х | Х | Х | 35 | 7 | 42 |
| 9. | Итого по городу Новошахтинску | Х | Х | Х | 2 772,80 | 330,40 | 3 103,20 | Х | Х | Х | 146 | 13 | 159 |
| 10. | Итого по городу Ростову-на-Дону | Х | Х | Х | 1 924,35 | 3 918,02 | 5 842,37 | Х | Х | Х | 175 | 286 | 461 |
| 11. | Итого по городу Шахты | Х | Х | Х | 6 729,25 | 4 239,67 | 10 968,92 | Х | Х | Х | 334 | 278 | 612 |
| 12. | Итого по Малоорловскому сельскому поселению Мартыновского района | Х | Х | Х | 12,40 | Х | 12,40 | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 |
| 13. | Итого по Криворожскому сельскому поселению Миллеровского района | Х | Х | Х | Х | 246,50 | 246,50 | Х | Х | Х | Х | 5 | 5 |
| 14. | Итого по Ольхово-Рогскому сельскому поселению Миллеровского района | Х | Х | Х | 39,20 | Х | 39,20 | Х | Х | Х | 3 | Х | 3 |
|  | По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 6 721,31 | 2 088,95 | 2 191,90 | 2 676,79 | 74,60 | 13 753,55 | 410 | 158 | 126 | 205 | 2 | 901 |
| 1. | Итого по Горняцкому сельскому поселению Белокалитвинского района | Х | 452,90 | 108,00 | 671,40 | Х | 1 232,30 | Х | 24 | 7 | 37 | Х | 68 |
| 2. | Итого по Коксовскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 640,80 | Х | 379,90 | 122,00 | Х | 1 142,70 | 33 | Х | 17 | 2 | Х | 52 |
| 3. | Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района | 638,00 | Х | Х | Х | Х | 638,00 | 60 | Х | Х | Х | Х | 60 |
| 4. | Итого по городу Гуково | 204,80 | 63,90 | 850,40 | 102,30 | Х | 1 221,40 | 17 | 5 | 36 | 6 | Х | 64 |
| 5. | Итого по городу Каменску-Шахтинскому | 307,70 | 617,10 | 66,90 | 21,20 | Х | 1 012,90 | 20 | 69 | 2 | 1 | Х | 92 |
| 6. | Итого по городу Новошахтинску | 1 236,40 | 281,00 | 271,60 | 178,70 | Х | 1 967,70 | 69 | 15 | 21 | 14 | Х | 119 |
| 7. | Итого по городу Ростову-на-Дону | 847,10 | 305,10 | Х | Х | Х | 1 152,20 | 40 | 17 | x | x | Х | 57 |
| 8. | Итого по городу Таганрогу | 61,97 | Х | Х | Х | Х | 61,97 | 4 | Х | Х | Х | Х | 4 |
| 9. | Итого по городу Шахты | 593,50 | 368,95 | 515,10 | 1 581,19 | 74,60 | 3 133,34 | 57 | 28 | 43 | 145 | 2 | 275 |
| 10. | Итого по Долотинскому сельскому поселению Красносулинского района | 544,90 | Х | Х | Х | Х | 544,90 | 35 | Х | Х | Х | Х | 35 |
| 11. | Итого по Усть-Донецкому городскому поселению  Усть-Донецкого района | 1 646,14 | Х | Х | Х | Х | 1 646,14 | 75 | Х | Х | Х | Х | 75 |

Примечание.

Используемые сокращения:

1. кв. – квадратный;

Программа – областная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017 – 2023 годах»;

Фонд – Фонд развития территорий.

2. Х – данные ячейки не заполняются.