

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.11.2023 № 240

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Шолоховского городского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 08.11.2023 № 240

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах»

отчетный период 01.10.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответст  венный  исполнитель   (ФИО) | Результат  реализа  ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактичес  кая дата окончания реализации  мероприя  тия,  наступле  ния  контроль  ного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрак  тов на отчет  ную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципаль  ной программой | факт на отчет  ную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма** «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными  после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» | Тимошина О.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 126830,9 | 2942,5 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на снос многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в рамках подпрограммы | Тимошина О.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 167,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Расходы на разработку проектной документации по сносу аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы | Тимошина О.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 67,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными  после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах | Тимошина О.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 126596,9 | 2942,5 |  |
|  | **Итого по муниципальной  программе** |  |  |  |  | **126830,9** | **2942,5** |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева