ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Шолоховского городского поселения»  за отчетный период  9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий на территории Шолоховского городского поселения» | Кравцова Г.Д. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28224,7 | 28224,7 | 10392,7 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | Х | х |
| 1.1.1 | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и благоустройству общественной территории | Кравцова Г.Д. | создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1532,6 | 1532,6 | 15,1 | Х |
| 1.1.2 | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности | Кравцова Г.Д. | создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 716,5 | 716,5 | 56,7 | Х |
| 1.1.3 | Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Кравцова Г.Д. | Совершенствова-ние архитектурно - художественного облика поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм, создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25975,6 | 25975,6 | 10320,9 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 28224,7 | 28224,7 | 10392,7 | Х |