ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»  за отчетный период  9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении | Тимошина Ольга Георгиевна | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Тимошина Ольга Георгиевна | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 602,0 | 602,0 | 455,9 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна | Повышение удовлетворен-ности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | X |
| 2.1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Тимошина Ольга Георгиевна | Повышение удовлетворен-ности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 48,0 | 48,0 | 480,0 | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Х |
| 3.1.1 | Обустройство точек тко, изготовление технической документации | Тимошина Ольга Георгиевна | Повышение удовлетворен-ности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 44,5 | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Тимошина Ольга Георгиевна | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9696,4 | 9696,4 | 5147,0 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 10496,4 | 10496,4 | 5695,4 | Х |