ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах»  за отчетный период  9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» | Тимошина Ольга Георгиевна | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г. до 1 января 2017 г. | Тимошина Ольга Георгиевна | обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 237741,7 | 237741,7 | 210400,5 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 237741,7 | 237741,7 | 210400,5 | Х |