ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за отчетный период  9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Ярош Н.Б. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8226,7 | 8226,7 | 4769,7 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ярош Н.Б. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7275,7 | 7275,7 | 4749,7 | Х |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Ярош Н.Б. | ремонт, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 951,0 | 951,0 | 20,0 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» | Ярош Н.Б. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 800,0 | 800,0 | 764,9 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Ярош Н.Б. | Снижение количества ДТП с участием пешеходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 800,0 | 800,0 | 764,9 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 9026,7 | 9026,7 | 5534,6 | Х |