РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2023 № 44

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2022 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении, проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заведующего сектором по земельным и  имущественным отношениям  Г.Д. Кравцову.

Глава администрации

Шолоховского   городского поселения                                     О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 28.02.2023 № 44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2020 год (за весь период реализации программы)

«Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Кравцова Г.Д. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 7275,7 | 6188,6 |  |
| 1.2 | Расходы на ремонт объектов транспортной инфраструктуры | Кравцова Г.Д. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 951,0 | 919,8 |  |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Кравцова Г.Д. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 800,0 | 764,9 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 9026,7 | 7873,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 9026,7 | 7873,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | всего | 8226,7 | 7108,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8226,7 | 7108,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 7275,7 | 6188,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7275,7 | 6188,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт объектов транспортной инфраструктуры | всего | 951,0 | 919,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 951,0 | 919,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 800,0 | 764,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 764,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 800,0 | 764,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 764,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

В 2022 году муниципальной  программой Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы» запланированы и реализованы  следующие мероприятия:

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, включающие механизированную  и ручную уборку дорог, побелку и окраску бордюров, покос травы, ямочный ремонт на внутрипоселковых дорогах. На выполнение указанных мероприятий израсходовано средств  бюджета поселения в сумме – 7108,4 тыс. рублей, что составляет 86,4 % плановых назначений.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» в рамках Программы выполнены работы по замене светофора Т.7 с системой импульсной индикации на пешеходном переходе на ул.М.Горького (переход на пешеходную зону ул. Димитрова); по нанесению горизонтальной дорожной разметки, разметки на пешеходные переходы; установка (восстановление дорожных знаков на внутрипоселковых автомобильных дорогах. Работы выполнены в полном объеме на сумму 764,9 тыс.руб.

В ходе выполнения мероприятий решены следующие задачи:

1)улучшены условия для движения пешеходов;

2)сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2)улучшены условий движения автотранспорта.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов всех уровней, обеспечена  за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Таким образом, социально- экономическая эффективность программы оценивается удовлетворительно.

Главный    специалист                                                                    Я.В.Гуреева