РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 № 50

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2030 годы

за 2022 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2030 годы за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего  сектором по земельным и  имущественным   отношениям  Г.Д. Кравцову.

Глава  Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 28.02.2023 № 50

Отчет реализации муниципальной программы за 2022 год (за весь период реализации программы)

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2030 годы»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО) | Результат реализа ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактичес кая дата окончания реализации мероприя тия, наступления контроль ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | преду-смотрено муници-пальной програм-мой | факт на отчет ную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы» |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий на территории Шолоховского городского поселения» | Кравцова Г.Д. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40771,7 | 11836,2 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и благоустройству общественной территории |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1372,8 | 1057,2 |  |
| 1.1.2 | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 716,5 | 188,0 |  |
| 1.1.3 | Расходы на обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 365,0 | 270,1 |  |
| 1.1.4 | Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 38317,4 | 10320,9 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2030 годы»    за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Шолоховское городское поселение» на 2018-2030 годы" | всего | 40771,7 | 11836,2 |
|  |  | областной бюджет | 12795,7 | 128,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 20905,4 | 6271,6 |
|  |  | местный бюджет | 7070,6 | 5436,6 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство общественных территорий» |
| Основное мероприятие 1 | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и благоустройству общественной территорий | всего | 1372,8 | 1057,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1372,8 | 1057,2 |
| Основное мероприятие 2 | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности | всего | 716,5 | 188,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 716,5 | 188,0 |
| Основное мероприятие 3 | Расходы на обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей (установка и подключение видеокамер на общественных территориях) | всего | 365,0 | 270,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 365,0 | 270,1 |
| Основное мероприятие 4 | Расходы на реализацию мероприятий по формирова-нию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в (Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 а примыкает с северной стороны к МБУК Шолоховский ДК (благоустройство)(второй этап)) | всего | 38317,4 | 10320,9 |
|  |  | областной бюджет | 12795,7 | 128,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 20905,4 | 6271,6 |
|  |  | местный бюджет | 4616,3 | 3921,3 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство дворовых территорий» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |

Главный   специалист	Я.В. Гуреева

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования

«Шолоховское городское поселение» на 2018 – 2030год»

Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Формирование комфортной городской среды муниципального образования  «Шолоховское городское поселение» на 2018 – 2030год» утверждена постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 30.11.2018г. № 266 (Далее-Программа).

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Шолоховского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования  «Шолоховское городское поселение» на 2018 – 2030год» на 2022 год была предусмотрена реализация 4 основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий на территории Шолоховского городского поселения».

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий» основные мероприятия в 2022 году не предусмотрены.

В рамках Программы  в 2022 году были проведены мероприятия по реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий»:

1. Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству общественной территории, в том числе:

Благоустройство общественной территории по адресу: ул. М.Горького, 17П (второй этап).

Плановые назначения составили 1372,8 тыс.руб., исполнены в сумме 1057,2тыс.руб. или 77 %

2. На выполнение мероприятий по подпрограмме «Расходы на обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» запланировано средств местного бюджета в сумме 365, тыс.руб. израсходовано – 270,1 тыс.руб. или 74%. Выполнены работы по монтажу системы уличного видеонаблюдения для подключения объекта: Общественная территория, расположенная по адресу: р.п.Шолоховский ул.Спортивная,10а примыкает с северной стороны к МБУК Шолоховский ДК, монтажу и пусконаладочные работы системы уличного видеонаблюдения на территории р.п. Шолоховский. Стоимость выполнения работ составляет 270,1 тыс.руб.

3. По «Расходам на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» по реализации (Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, р. п. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 а примыкает с северной стороны к МБУК Шолоховский ДК (благоустройство)(второй этап)) предусмотрено 38317,4 тыс.руб., в том числе

- средства федерального бюджета – 20905,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 12795,7 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 4616,3 тыс. рублей.

Запланированные на реализацию программы средства израсходованы на 26,9%. Подрядной организацией выполнены работы на 10320,9 тыс.руб, в том числе израсходованы:

- средства федерального бюджета – 6271,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 128,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 3921,3 тыс. рублей.

4. Мероприятия по подпрограмме «Осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности» выполнены на сумму 188.0 тыс.руб. при плановых назначениях 716,5 тыс.руб. или 26,2%.

Таким образом, основные и цели и задачи Программы в 2022 году не достигнуты: невыполнение плановых значений связано с невыполнением Подрядчиком работ по заключенному муниципальному контракту на благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. Спортивная, 10 а примыкает с северной стороны к МБУК Шолоховский ДК (благоустройство)(второй этап). Заказчиком принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке, подано исковое заявление в арбитражный суд РО на возврат аванса. Вследствие невыполнения работ по заключенному муниципальному контракту на благоустройство общественной территории, не исполнены муниципальные контракты по осуществления строительного контроля и авторского надзора.

Главный   специалист                                                         Я.В. Гуреева