ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за отчетный период  9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполни-тель, соисполни-тель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступле-ния контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | преду-смотрено муници-пальной программой | преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Гитинова Н.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6897,8 | 6897,8 | 3961,6 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Гитинова Н.Г. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5897,8 | 5897,8 | 3761,6 | Х |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт объектов транспортной инфраструктуры | Гитинова Н.Г. | ремонт объектов транспортной инфраструктуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1000,0 | 1000,0 | 200,0 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» | Гитинова Н.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1724,3 | 1724,3 | 820,3 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Гитинова Н.Г. | снижение количества ДТП с участием пешеходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1724,3 | 1724,3 | 820,3 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 8622,1 | 8622,1 | 4781,9 | Х |