ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 12 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Кравцова Г.Д. | Х | Х | Х | 8226,7 | 8226,7 | 7108,4 | 1118,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Кравцова Г.Д. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7275,7 | 7275,7 | 6188,6 | 1087,1 |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт, транспортной инфраструктуры | Кравцова Г.Д. | ремонт, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 951,0 | 951,0 | 919,8 | 31,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» | Кравцова Г.Д. | Х | Х | Х | 800,0 | 800,0 | 764,9 | 35,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Кравцова Г.Д. | Снижение количества ДТП с участием пешеходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 800,0 | 800,0 | 764,9 | 35,1 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 9026,7 | 9026,7 | 7873,3 | 1153,4 |