РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2023 № 265

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы

за 9 месяцев2023 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего  сектором по земельным и  имущественным   отношениям  Н.Г. Гитинову.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                            О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 20.11.2023 № 265

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы»

отчетный период 01.10.2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответст-венный исполни-тель (ФИО) | Результат реализа ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактичес кая дата окончания реализации мероприя тия, наступления контроль ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль ной программой | факт на отчет ную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования « Шолоховское городское поселение» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий на территории Шолоховского городского поселения» | Гитинова Н.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19418,3 | 5870,4 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на реализацию мероприятий по содержанию и благоустройству общественной территории |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 68,5 | 33,4 |  |
| 1.1.2 | Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству объектов муниципальной собственности |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 132,8 | 0 |  |
| 1.1.3 | Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19095,2 | 5715,2 |  |
| 1.1.4 | Расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству общественных территорий Шолоховского городского поселения |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 121,8 | 121,8 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 19418,3 | 5870,4 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный   специалист	Я.В. Гуреева