

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.08.2024 № 249

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Шолоховского городского поселения**

**«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»**

**за 1 полугодие 2024 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 30.08.2024 № 249

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

отчетный период 01.07.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответст  венный  исполнитель   (ФИО) | Результат  реализа  ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактичес  кая дата окончания реализации  мероприя  тия,  наступления  контроль  ного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчет  ную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципаль  ной программой | факт на отчет  ную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» | Заведующий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3443,7 | 1629,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по уличному (наружному) освещению на территории поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3443,07 | 1629,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение территории» | Заведующий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 584,0 | 28,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по озеленению территории поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 584,0 | 28,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории поселения» | Заведующий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1649,7 | 537,8 |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 73,8 | 64,5 |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1365,0 | 358,4 |  |
| 3.1.3 | Реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 210,9 | 114,9 |  |
| 3.1.4 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Благоустройство общественных территорий) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5 | Мероприятия по развитию и благоустройству территории поселения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной  программе** |  |  |  |  | **5677,4** | **2195,7** |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева