проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__.10.2024 №__

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация шолоховского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                            О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Ведущий специалист отдела экономики и финансов	 О.Г. Ужва

Согласовано:

Главный специалист                                                                         Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от __.10.2024 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 01.10.2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО) | Результат реализа ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактичес кая дата окончания реализации мероприя-тия, наступления контроль ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрак тов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль ной программой | факт на отчет ную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Заведующий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6164,4 | 4301,5 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5864,4 | 4301,5 |  |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 300,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» | Заведующий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 920,1 | 650,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 920,1 | 650,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 7084,5 | 4951,5 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный   специалист	Я.В. Гуреева