РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2024 № 33

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Энергосбережение   и повышение энергетической эффективности» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                      О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Заведующий сектором муниципального хозяйства                  О.Г. Тимошина

Согласовано

Начальник отдела экономики и финансов                                   Н.Б. Ярош

Согласовано

Главный специалист    	Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 20.02.2024 № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями оплата, которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями расчеты, за которую, осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономия электроэнергии | тыс. кВ/ч. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используе-мой) бюджетными учреждениями оплата, которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используе-мой) бюджетными учреждениями на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями расчеты, за которую, осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализации | оконча ния реализа ции | запла нированные | достиг нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Внедрение энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов (тыс.руб.) | Тимошина О.Г | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 | 8,0 | 7,8 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактичес кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 8,0 | 7,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 7,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» | всего | 8,0 | 7,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 7,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие | всего | 8,0 | 7,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 7,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  бюджетом Шолоховского городского поселения было предусмотрено 8,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7,8 тыс. рублей. (97,5%). В рамках реализации программы приобретены энергосберегающие лампы и 3 светильника.

В результате реализации программных мероприятий экономия электроэнергии составила 0,5 тыс. кВт. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями оплата, которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения составила 100%. Указанные показатели дают возможность дальнейшего снижения  объемов  потребления энергоресурсов в последующих периодах.

По итогам 2023 года целевые показатели исполнены в соответствии с плановыми назначениями, отклонения составили 2,5%, мероприятия выполнены в пределах фактически предъявленных расходов. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

Главный специалист                                                                          Я В. Гуреева