РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2024 № 44

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении, проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 06.03.2024 № 44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Заведую-щий сектором по земельным и имущест-венным отноше-ниям | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 7133,9 | 6415,1 |  |
| 1.2 | Расходы на ремонт объектов транспортной инфраструктуры | Заведую-щий сектором по земельным и имущест-венным отноше-ниям | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 390,0 | 200,0 |  |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Заведую-щий сектором по земельным и имущест-венным отноше-ниям | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 1795,9 | 1795,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 9319,8 | 8410,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 9319,8 | 8410,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | всего | 7523,9 | 6615,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7523,9 | 6615,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 7133,9 | 6415,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7133,9 | 6415,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт объектов транспортной инфраструктуры | всего | 390,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 390,0 | 200,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 1795,9 | 1795,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1795,9 | 1795,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 1795,9 | 1795,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1795,9 | 1795,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

В 2023 году муниципальной  программой Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной системы» запланированы и реализованы  следующие мероприятия:

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, включающие механизированную  и ручную уборку дорог, побелку и окраску бордюров, покос травы, ямочный ремонт на внутрипоселковых дорогах, работы по озеленению. На выполнение указанных мероприятий израсходовано средств  бюджета поселения в сумме – 6615,1 тыс. рублей, что составляет 87,9 % плановых назначений.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» в рамках Программы выполнены работы по ремонту светофора Т.7 с системой импульсной индикации на пешеходном переходе на ул.Пушкина д.5; по нанесению горизонтальной дорожной разметки, разметки на пешеходные переходы; установка и ремонт знаков дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах. Мероприятия выполнены в пределах фактически предъявленных расходов на сумму 1795,5 тыс.руб.

В ходе выполнения мероприятий решены следующие задачи:

1) улучшены условия для движения пешеходов;

2) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

3) улучшены условий движения автотранспорта.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов всех уровней, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Таким образом, социально - экономическая эффективность программы оценивается удовлетворительно.

Главный    специалист                                                                    Я.В.Гуреева