проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __.03.2024 № __

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Ведущий специалист отдела

экономики и финансов                                                                   О.Г. Ужва

Согласовано:

Главный специалист                                                                      Я.В. Гуреева

Согласовано:

Начальник отдела экономики и финансов                                  Н.Б. Ярош

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от __.03.2024 №__

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 77 | 37 | 37 |  |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
| 4. | Отлов бродячих животных | шт | 9 | 11 | 11 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализа ции мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции |  | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | Достиг нутые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по уличному (наруж-ному) освещению на территории поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 3466,2 | 2962,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 300,0 | 300,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 478,8 | 396,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 1993,0 | 1939,1 |  |
| 3.3. | Реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 283,9 | 270,8 |  |
| 3.4. | Расходы на развитие и благоустройство территорий поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 600,0 | 600,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» | всего | 7121,9 | 6469,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7121,9 | 6469,3 |
| Подпрограмма 1 | # Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения | всего | 3466,2 | 2962,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3466,2 | 2962,9 |
| Основное мероприятие | # Содержание сетей уличного освещения | всего | 3466,2 | 2962,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3466,2 | 2962,9 |
| Подпрограмма 2 | # Озеленение территории | Всего | # 300,0 | 300,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по озеленению территории поселения | Всего | # 300,0 | 300,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 300,0 | 300,0 |
| Подпрограмма 3 | # Благоустройство и санитарное содержание территории | Всего | # 3355,7 | 3206,4 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 3355,7 | 3206,4 |
| Основное мероприятие | # Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего | # 478,8 | 396,5 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 478,8 | 396,5 |
| Основное мероприятие | # Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка | всего | # 1993,0 | 1939,1 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 1993,0 | 1939,1 |
| Основное мероприятие | # Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | всего | # 283,9 | 270,8 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 283,9 | 270,8 |
| Основное мероприятие | Расходы на развитие и благоустройство территорий поселения | всего | # 600,0 | 600,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | всего | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» (далее – Программы) осуществлялась реализация программных мероприятий по следующим направлениям: развитие и содержание сетей уличного освещения, озеленение территории поселения, содержание и благоустройство территории парка в зоне храма, организация и содержание мест захоронения, реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

Средства   на   реализацию   муниципальной   программы  в  сумме  7121,9 тыс.рублей израсходованы в сумме 6469,3 тыс. рублей (или 90,8%) строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, в том числе по направлениям:

- содержание сетей уличного освещения – 2962,9 тыс. рублей при плане 3466,2 тыс. рублей, экономия бюджетных средств в 2023 году составила 503,3тыс.руб.;

- расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории поселения составили 300,0 тыс. рублей, выполнены работы по опиловке, кронированию сухостойных и аварийных ветвей деревьев, посадка саженцев деревьев и кустарников;

- расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронения составили 396,5 тыс. рублей;

- мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка при плановых назначениях 1993,0 тыс. рублей исполнены в сумме 1939,1 тыс. рублей;

- на отлов бродячих животных израсходовано 157,5 тыс. рублей при плане 160,4 тыс. рублей. Произведен отлов 11 голов безнадзорных животных (собак).

-изготовление светового короба с нанесением изображения Герба Белокалитвинского района и его монтаж на въездном знаке "Белокалитвинский район" - 85,8 тыс.руб.;

- изготовление конструкции трехгранного информационного стенда – 15,5 тыс.руб.

Целью Программы является: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

В ходе выполнения программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- соблюдены санитарные нормы содержания  территории Шолоховского городского поселения;

- улучшено состояние зелёного фонда, что влияет на повышение качества окружающей среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;

- созданы комфортные условия для жизнедеятельности населения в поселке Шолоховский.

Целевые показатели программы исполнены в полном объеме, уровень финансирования программы составил 90,8%. Экономия бюджетных средств составила 652,6 тыс. руб.

Главный  специалист                                                                    Я.В. Гуреева