РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2025 № 104

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                      О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от  27.03.2025 № 104

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год (за весь период реализации программы)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями оплата, которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями расчеты, за которую, осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономия электроэнергии | тыс. кВ/ч. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используе-мой) бюджетными учреждениями оплата, которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используе-мой) бюджетными учреждениями на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями расчеты, за которую, осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализации | оконча ния реализа ции | запла нированные | достиг нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие | Тимошина О.Г | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 | 7,4 | 7,4 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактичес кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 7,4 | 7,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7,4 | 7,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» | всего | 7,4 | 7,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7,4 | 7,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие | всего | 7,4 | 7,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7,4 | 7,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  бюджетом Шолоховского городского поселения было предусмотрено 7,4 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 7,4 тыс. рублей. (100%). В рамках реализации программы приобретены энергосберегающие лампы и 3 светильника.

В результате реализации программных мероприятий экономия электроэнергии составила 0,5 тыс. кВт. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями оплата, которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Шолоховского городского поселения составила 100%. Указанные показатели дают возможность дальнейшего снижения  объемов  потребления энергоресурсов в последующих периодах.

По итогам 2024 года целевые показатели исполнены в соответствии с плановыми назначениями, мероприятия выполнены в пределах фактически предъявленных расходов. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

Главный специалист                                                                          Я В. Гуреева