РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2025 № 156

р.п. Шолоховский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В  соответствии с постановлением Правительства  Ростовской области от 25.04.2022 № 351 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения, к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов, Администрация Шолоховского городского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав комиссии по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения к эксплуатации  в осенне-зимний период 2025-2026 годов  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов по Шолоховскому  городскому поселению согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Обеспечить контроль:

3.1. За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период.

3.2. За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива населению и на объектах инженерной и социальной инфраструктуры.

3.3. За проверкой технического состояния и эксплуатационного режима внутридомовых, квартирных систем газоснабжения и средств доставки сжиженного бытового газа.

3.4. За ежедневным предоставлением специалистами отдела муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения в отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее-ЖКХ)  Администрации Белокалитвинского района с момента принятия решения о начале отопительного периода на территории Шолоховского городского поселения информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго-, газо- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5. Рекомендовать организациям энерго-, газо-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

5.1. Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий.

5.2. Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок не позднее:

15 сентября – для потребителей тепловой энергии;

1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

15 ноября – для муниципальных образований.

5.3. Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры согласно ведомственной принадлежности.

6. Старшему инспектору сектора муниципального хозяйства Е.Н. Годуйко.

6.1.  Представлять отчет по Шолоховскому городскому поселению по форме 1-ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района.

6.2. Организовать с момента принятия решения о начале отопительного периода поселением ежедневный сбор информации и составление отчета по Шолоховскому городскому поселению о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7 . Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения Тимошина О.Г.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                            О.П. Снисаренко

Верно:

Главный специалист                                                                         Я.В.Гуреева

Приложение  1

к постановлению

Администрации Шолоховского

городского поселения

от 13.05.2025 года № 156

Состав комиссии

по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Шолоховского городского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| 1. | Тимошина О.Г. | - заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гугуева Н.В. | - ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 3. | Кащеева И.А. | - начальник отделом образования Администрации Белокалитвинского района (по согласованию) |
| 4. | Пыльцин С.П. | - главный врач участковой больницы р.п. Шолоховский МБУЗ Белокалитвинского района ЦРБ (по согласованию) |
| 5. | Евсеева Т.В. | - директор ООО «Стройком» (по согласованию) |
| 6. | Крутов Н.М. | - генеральный директор ООО «Монолит» (по согласованию) |
| 7. | Гусев К.С. | -директор ООО УК «Белокалитвинская» (по согласованию) |
| 8. | Письменский А.В. | - директор ООО УК «Аспект» |
| 9. | Пятибратова С.И. | - Управляющий ТСЖ «Центральное» |
| 10. | Омельченко Н.А. | -директора БкРТС ООО «ДТС» (по согласованию) |
| 11. | Рудяшкин АА. | - главный инженер филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на Дону» в городе Белая Калитва |
| 12. | Хуторенко Ю.А. | - начальник Шолоховского участка электрических сетей Каменских межрайонных электрических сетей филиала открытого акционерного общества «Донэнерго» (по согласованию) |
| 13. | Ольховатов С.П. | - начальник Шолоховского участка филиала «Белокалитвинский » ГУП РО «УРСВ» |

Главный специалист                                                                          Я.В. Гуреева

Приложение №2

к  постановлению

Администрации Шолоховского поселения

от 13 .05.2025 г № 156

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры

Шолоховского городского поселения к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 |  | 20,0 |  | 01.09.2025 |
|  | Обследование дымоходов | 0,5 |  | 0,5 |  | 01.09.2025 |
|  | Обслуживание теплового счетчика | 19,7 |  | 19,7 |  | 01.09.2025 |
|  | Поверка электрооборудования | 6,7 |  | 6,7 |  | 01.09.2025 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.09.2025 |
| МБДОУ ДС № 36 «Красная шапочка» | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,1 |  | 7,1 |  | 01.09.2025 |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 7,0 |  | 7,0 |  | 01.09.2025 |
|  | Обследование дымоходов | 0,3 |  | 0,3 |  | 01.09.2025 |
|  | Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.09.2025 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.09.2025 |
| МБДОУ ДС № 40 «Золотой петушок» | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,5 |  | 7,5 |  | 01.09.2025 |
|  | Обследование дымоходов | 1,7 |  | 1,7 |  | 01.09.2025 |
|  | Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.09.2025 |
|  | Обслуживание теплосчетчиков | 10,0 |  | 10,0 |  | 01.09.2025 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.09.2025 |
| ГБПОУ РО «БКТТ» | Ревизия системы отопления | 0,0 |  | 0,0 |  | 30.06.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.07.2025 |
|  | Проверка отопительной системы | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.09.2025 |
|  | Обучение техперсанала | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.07.2025 |
| ГБОУ РО «Шолоховская школа-интернат» | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  | 11,0 |  | 01.06.2025-31.07.2025 |
|  | Ревизия запорной арматуры | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.06.2025 |
|  | Прохождение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ при эксплуатации ТПУ, ПРП, ПОТ при эксплуатации ТЭУ | 4,8 |  | 4,8 |  | 31.08.2025 |
| МБУ ДО ЦВР р.п.Шолоховский | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  | 6,0 |  | 01.09.2025 |
|  | Обслуживание теплосчетчиков | 13,1 |  | 13,1 |  | 01.09.2025 |
|  | Обследование дымоходов | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.09.2025 |
|  | Проверка электрооборудования | 2,3 |  | 2,3 |  | 01.09.2025 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.09.2025 |
| ГБУ РО «СШОР 25» | Проверка, ревизия запорной арматуры системы отопления | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.05.2025-01.09.2025 |
|  | Проведение текущего ремонта котельной, проверка приборов КИПиА | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.06.2025-31.08.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 0,0 |  | 0,0 |  | 31.08.2025 |
|  | Поверка приборов котельной | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.09.2025 |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО ДМШ р.п. Шолоховский | Промывка и опрессовка системы отопления | 10,99 |  | 10,99 |  | 01.06.2025-30.006.2025 |
|  | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 6,0 |  | 6,0 |  | 01.06.2025-30.06.2025 |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры, ревизия электрооборудования | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.06.2025-30.006.2025 |
|  | Профилактические испытания электрооборудования | 4,5 |  | 4,5 |  | 01.06.2025-30.006.2025 |
|  | Техническое обслуживание газопровода сети и газоиспользующего оборудования | 4,5 |  | 4,5 |  | 01.06.2025-30.006.2025 |
|  | Поверка газового оборудования | 20,78 |  | 20,78 |  | 01.06.2025-30.006.2025 |
| МБУК Шолоховский ДК | Промывка и опрессовка системы отопления | 30,0 |  | 30,0 |  | 18.07.2025 |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 6,8 |  | 6,8 |  | 01.09.2025 |
|  | Обучение ответственных лиц за теплоснабжение и электробезопасность | 4,5 |  | 4,5 |  | 01.09.2025 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Участковая больница р.п. Шолоховский | Ревизия запорной арматуры | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.05.2025-01.09.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.05.2025-01.09.2025 |
|  | Ревизия внутренней системы отопления, водопровода, канализации | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.05.2025-01.09.2025 |
|  | Техническое обслуживание теплосчетчика | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.05.2025-01.09.2025 |
|  | Утепление окон | 0,0 |  | 0,0 |  | 15.05.2025-01.09.2025 |
| ЦСО |  |  |  |  |  |  |
| Социально-реабилитационное отделение № 3 Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. М.Горького,4 а | Поверка эл. инструмента, резинотехнических изделий, проверка заземления, испытание электроприборов | 10,0 |  |  | 10,0 | 28.04.2025-01.09.2025 |
|  | Испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 5,0 |  |  | 5,0 | 01.06.2025 |
|  | Осмотр внутренней системы теплоснабжения | 0,0 |  |  | 0,0 | 18.07.2025-19.08.2025 |
|  | Плановая ревизия запорной арматуры | 0,0 |  |  | 0,0 | 18.07.2025-19.08.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 |  |  | 5,0 | 25.07.2025-19.08.2025 |
|  | Осмотр и прочистка дымоходов газового котла | 7,6 |  |  | 7,6 | 29.08.2025 |
|  | Обучение ответственного за газовое оборудование | 3,0 |  |  | 3,0 | 15.08.2025 |
|  | Обучение ответственных лиц за электрооборудование и безопасность работы электроприборов | 6,0 |  |  | 6,0 | 15.08.2025 |
|  | Обучение ответственных лиц за исправное состояние тепловых энергоустановок | 5,2 |  |  | 5,2 | 15.08.2025 |
| УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации Шолоховского городского поселения | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  | 8,0 |  | 01.07.2025-01.09.2025 |
| ВСЕГО: |  | 284,77 |  | 242,97 | 41,8 |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| Шолоховское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| ООО УК «Белокалитвинская» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. 40 лет Октября,13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,72 |  |  | 9,72 | 01.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,64 |  |  | 8,64 | 02.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Гоголя,19 | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,56 |  |  | 7,56 | 05.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Димитрова,5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 10,26 |  |  | 10,26 | 06.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,22 | Промывка и опрессовка системы отопления | 14,58 |  |  | 14,58 | 13.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,22 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,61 |  |  | 11,61 | 14.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Маяковского,11 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,18 |  |  | 9,18 | 21.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 10,26 |  |  | 10,26 | 25.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,17 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,64 |  |  | 8,64 | 26.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,19 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,64 |  |  | 8,64 | 27.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,26 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,75 |  |  | 6,75 | 28.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,36 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,18 |  |  | 9,18 | 29.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,22 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,18 |  |  | 9,18 | 18.07.2025-01.09.2025 |
| Пер. Садовый,4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,75 |  |  | 6,75 | 02.07.2025-01.09.2025 |
| Пер. Садовый,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,75 |  |  | 6,75 | 03.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,11 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,72 |  |  | 9,72 | 07.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,56 |  |  | 7,56 | 09.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,56 |  |  | 7,56 | 10.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,9 | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,56 |  |  | 7,56 | 11.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Спортивная,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,64 |  |  | 8,64 | 13.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,11 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,72 |  |  | 9,72 | 14.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,12 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,72 |  |  | 9,72 | 15.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,15 | Промывка и опрессовка системы отопления | 17,55 |  |  | 17,55 | 16.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 17,55 |  |  | 17,55 | 17.07.2025-01.09.2025 |
| ул. Кирова,4 А | Проверка дымоходов и вентканалов | 3,1 |  |  | 3,1 | 01.09.2025 |
| Пер. Садовый, 4 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.09.2025 |
| Пер. Садовый, 6 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.09.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,13 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,8 |  |  | 0,8 | 01.09.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,14 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,8 |  |  | 0,8 | 01.09.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,4 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,6 |  |  | 0,6 | 01.09.2025 |
| Ул. Гоголя,19 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,4 |  |  | 1,4 | 01.09.2025 |
| Ул. Димитрова,5 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,8 |  |  | 0,8 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,22 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,2 |  |  | 1,2 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,22-а | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,9 |  |  | 1,9 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,13 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,8 |  |  | 0,8 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,17 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,19 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,5 |  |  | 1,5 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,26 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,36 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,6 |  |  | 0,6 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,22 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,6 |  |  | 0,6 | 01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,11 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,3 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,5 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,8 |  |  | 0,8 | 01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,9 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,0 |  |  | 1,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Спортивная,6 | Проверка дымоходов и вентканалов | 0,6 |  |  | 0,6 | 01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,11 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,4 |  |  | 1,4 | 01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,12 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,4 |  |  | 1,4 | 01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,15 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,8 | Проверка дымоходов и вентканалов | 2,6 |  |  | 2,6 | 01.09.2025 |
| Ул. Шахтерская,12 | Ремонт системы отопления | 20,0 |  |  | 20,0 | 01.06.2025 |
| Ул. Гоголя,19 | Ремонт подъездов | 80,0 |  |  | 80,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Кирова,4 А | Ремонт кровли – 10 м2 | 10,0 |  |  | 10,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Спортивная,6 | Поверка счетчиков тепловой энергии | 15,0 |  |  | 15,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,3 | ТО ВДГО | 6,4 |  |  | 6,4 | 01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,5 | ТО ВДГО | 6,0 |  |  | 6,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Кирова,4 А | ТО ВДГО | 23,2 |  |  | 23,2 | 01.09.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,14 | ТО ВДГО | 5,6 |  |  | 5,6 | 01.09.2025 |
|  | Проверка знаний ПТЭТЭ, ПТБ при эксплуатации ТПУ,ПРП,ПОТ при эксплуатации ТЭУ | 8,0 |  |  | 8,0 | 01.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 436,38 |  |  | 436,38 |  |
| ООО УК «Аспект» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Железнодорожная,1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 19,89 |  |  | 19,89 | 01.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Железнодорожная,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 19,98 |  |  | 19,98 | 01.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Железнодорожная,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 19,98 |  |  | 19,98 | 02.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Октябрьская,49 | Промывка и опрессовка системы отопления | 22,14 |  |  | 22,14 | 09.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Октябрьская,51 | Промывка и опрессовка системы отопления | 22,14 |  |  | 22,14 | 08.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,43 | Промывка и опрессовка системы отопления | 10,26 |  |  | 10,26 | 08.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,52 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,34 |  |  | 11,34 | 09.07.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,9 |  |  | 18,9 | 17.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 16,74 |  |  | 16,74 | 17.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,12 | Промывка и опрессовка системы отопления | 16,74 |  |  | 16,74 | 17.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,16 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,9 |  |  | 18,9 | 17.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,19 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,9 |  |  | 18,9 | 18.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,23 | Промывка и опрессовка системы отопления | 16,74 |  |  | 16,74 | 25.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,24 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,9 |  |  | 18,9 | 24.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,27 | Промывка и опрессовка системы отопления | 15,66 |  |  | 15,66 | 25.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,48 | Промывка и опрессовка системы отопления | 17,55 |  |  | 17,55 | 25.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,52 | Промывка и опрессовка системы отопления | 15,66 |  |  | 15,66 | 25.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Советская,19 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 18.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Советская,21 | Промывка и опрессовка системы отопления | 14,04 |  |  | 14,04 | 18.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Гоголя,15 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,72 |  |  | 9,72 | 24.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Маяковского,11 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,18 |  |  | 9,18 | 24.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Маяковского,17 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,18 |  |  | 9,18 | 24.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Спортивная,19 | Промывка и опрессовка системы отопления | 14,58 |  |  | 14,58 | 18.06.2025-01.09.2025 |
| Ул. Кирова,6 А | Проверка дымоходов и вентканалов | 2,3 |  |  | 2,3 | 01.09.2025 |
| Ул. Железнодорожная,1 | Проверка дымоходов и вентканалов | 19,98 |  |  | 19,98 | 01.09.2025 |
| Ул. Железнодорожная,3 | Проверка дымоходов и вентканалов | 19,98 |  |  | 19,98 | 01.09.2025 |
| Ул. Железнодорожная,7 | Проверка дымоходов и вентканалов | 19,98 |  |  | 19,98 | 01.09.2025 |
| Ул. Октябрьская,49 | Проверка дымоходов и вентканалов | 22,14 |  |  | 22,14 | 01.09.2025 |
| Ул. Октябрьская,51 | Проверка дымоходов и вентканалов | 22,14 |  |  | 22,14 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,43 | Проверка дымоходов и вентканалов | 10,26 |  |  | 10,26 | 01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,52 | Проверка дымоходов и вентканалов | 11,34 |  |  | 11,34 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,5 | Проверка дымоходов и вентканалов | 18,9 |  |  | 18,9 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,7 | Проверка дымоходов и вентканалов | 16,74 |  |  | 16,74 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,12 | Проверка дымоходов и вентканалов | 16,74 |  |  | 16,74 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,16 | Проверка дымоходов и вентканалов | 18,9 |  |  | 18,9 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,19 | Проверка дымоходов и вентканалов | 18,9 |  |  | 18,9 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,23 | Проверка дымоходов и вентканалов | 16,74 |  |  | 16,74 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,24 | Проверка дымоходов и вентканалов | 18,9 |  |  | 18,9 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,27 | Проверка дымоходов и вентканалов | 15,66 |  |  | 15,66 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,48 | Проверка дымоходов и вентканалов | 17,55 |  |  | 17,55 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,52 | Проверка дымоходов и вентканалов | 15,66 |  |  | 15,66 | 01.09.2025 |
| Ул. Советская,19 | Проверка дымоходов и вентканалов | 13,5 |  |  | 13,5 | 01.09.2025 |
| Ул. Советская,21 | Проверка дымоходов и вентканалов | 14,04 |  |  | 14,04 | 01.09.2025 |
| Ул. Гоголя,15 | Проверка дымоходов и вентканалов | 9,72 |  |  | 9,72 | 01.09.2025 |
| Ул. Маяковского,11 | Проверка дымоходов и вентканалов | 9,18 |  |  | 9,18 | 01.09.2025 |
| Ул. Маяковского,17 | Проверка дымоходов и вентканалов | 9,18 |  |  | 9,18 | 01.09.2025 |
| Ул. Спортивная,19 | Проверка дымоходов и вентканалов | 14,58 |  |  | 14,58 | 01.09.2025 |
| Ул. М.Горького,12 | Поверка средств измерения УУТЭ и Т | 15,0 |  |  | 15,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Октябрьская,51 | Поверка средств измерения УУТЭ и Т | 30,0 |  |  | 30,0 | 01.09.2025 |
| Ул. Кирова,6 а | ТО ВДГО | 2,3 |  |  | 2,3 | 01.09.2025 |
|  | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию системы отопления и электроустановок | 8,0 |  |  | 8,0 | 01.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 799,01 |  |  | 799,01 |  |
| Управляющая организация ООО «Монолит» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Железнодорожная,5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 24,0 |  |  | 24,0 | 24.07.2025 |
| Ул. М.Горького,17 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,0 |  |  | 18,0 | 02.07.2025 |
| Ул. М.Горького,20 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,0 |  |  | 18,0 | 21.07.2025 |
| Ул. М.Горького,25 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,0 |  |  | 18,0 | 07.07.2025 |
| Ул. М.Горького,27 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,0 |  |  | 18,0 | 08.07.2025 |
| Ул. М.Горького,44 | Промывка и опрессовка системы отопления | 24,0 |  |  | 24,0 | 08.07.2025 |
| Ул. М.Горького,46 | Промывка и опрессовка системы отопления | 24,0 |  |  | 24,0 | 24.07.2025 |
| Ул. Пушкина,37 | Промывка и опрессовка системы отопления | 31,0 |  |  | 31,0 | 23.07.2025 |
| Ул. Советская,22 | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,0 |  |  | 18,0 | 25.07.2025 |
| Ул. Социалистическая,1 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 74,0 |  |  | 74,0 | 10.07.2025 |
| Ул. Чапаева,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 44,5 |  |  | 44,5 | 10.07.2025 |
| Ул. Шахтерская,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 33,0 |  |  | 33,0 | 23.07.2025 |
| Ул. Шахтерская,10 | Промывка и опрессовка системы отопления | 32,0 |  |  | 32,0 | 07.07.2025 |
| Ул. М.Горького,20 а | Ремонт системы отопления (ревизия запорной арматуры в УУТ) | 2,2 |  |  | 2,2 | 06.05.2025-07.05.2025 |
| Ул. Пушкина,37 | Ремонт системы отопления (замена отдельных участков) | 8,6 |  |  | 8,6 | 19.06.2025-30.06.2025 |
| Ул. Шахтерская,6 | Ремонт системы отопления (замена отдельных участков) | 21,1 |  |  | 21,1 | 16.06.2025-30.06.2025 |
| Ул. Шахтерская,10 | Ремонт системы отопления (замена отдельных участков) | 17,2 |  |  | 17,2 | 23.06.2025-30.06.2025 |
| Ул. Железнодорожная,5 | Поверка средств измерения УУТЭ и Т | 6,5 |  |  | 6,5 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Социалистическая,1 а | Поверка средств измерения УУТЭ и Т | 18,0 |  |  | 18,0 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Пушкина,37 | Поверка средств измерения УУТЭ и Т | 18,0 |  |  | 18,0 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Шахтерская,6 | Поверка средств измерения УУТЭ и Т | 18,0 |  |  | 18,0 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Чапаева,3 | Поверка средств измерения УУТЭ и Т | 12,3 |  |  | 12,3 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Чапаева,3 | Ремонт кровли – 20 м2 | 11,9 |  |  | 11,9 | 25.04.2025-25.05.2025 |
| Ул. Железнодорожная,5 | Ремонт кровли – 20 м2 | 11,9 |  |  | 11,9 | 10.04.2025-10.05.2025 |
| Ул. Кирова,8 а | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 9,6 |  |  | 9,6 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Кирова,10 а | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 6,0 |  |  | 6,0 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,1 а | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 29,6 |  |  | 29,6 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Чапаева,3 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 17,8 |  |  | 17,8 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Кирова,8 а | ТО ВДГО | 8,61 |  |  | 8,61 | 3 квартал |
| Ул. Кирова,10 а | ТО ВДГО | 5,38 |  |  | 5,38 | 3 квартал |
| Ул. Социалистическая,1 а | ТО ВДГО | 22,61 |  |  | 22,61 | 3 квартал |
| Ул. Чапаева,3 | ТО ВДГО | 10,04 |  |  | 10,04 | 3 квартал |
|  | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию системы отопления и электроустановок | 3,0 |  |  | 3,0 | 01.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 634,84 |  |  | 634,84 |  |
| Непосредственный способ управления (обслуживающая организация ООО «Монолит») |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Пушкина,30 | Ремонт внутридомовой системы отопления (замена запорной арматуры) | 5,5 |  |  | 5,5 | 02.06.2025-10.06.2025 |
| Ул. Молодежная,1 | Поверка средств измерения УУТЭиТ внутридомовой системы отопления | 16,2 |  |  | 16,2 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Молодежная,4 | Поверка средств измерения УУТЭиТ внутридомовой системы отопления | 6,5 |  |  | 6,5 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Молодежная,6 | Поверка средств измерения УУТЭиТ внутридомовой системы отопления | 16,2 |  |  | 16,2 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Социалистическая,5 а | Поверка средств измерения УУТЭиТ внутридомовой системы отопления | 14,3 |  |  | 14,3 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Социалистическая,9 а | Поверка средств измерения УУТЭиТ внутридомовой системы отопления | 16,2 |  |  | 16,2 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Пушкина,40 | Поверка средств измерения УУТЭиТ внутридомовой системы отопления | 9,7 |  |  | 9,7 | 01.08.2025-31.08.2025 |
| Ул. Гоголя,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 03.07.2025 |
| Ул. Гоголя,9 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 03.07.2025 |
| Ул. Гоголя,11 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 03.07.2025 |
| Ул. Гоголя,13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 03.07.2025 |
| Ул. М.Горького,9 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 01.07.2025 |
| Ул. М.Горького,10 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 18.07.2025 |
| Ул. М.Горького,18 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 21.07.2025 |
| Ул. М.Горького,19 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 04.07.2025 |
| Ул. М.Горького,29 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 08.07.2025 |
| Ул. Димитрова,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 14.07.2025 |
| Ул. Димитрова,8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 01.07.2025 |
| Ул. Комсомольская,10 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 18.07.2025 |
| Ул. Комсомольская,14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 18.07.2025 |
| Ул. Комсомольская,18 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 15.07.2025 |
| Ул. Маяковского,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 01.07.2025 |
| Ул. Маякоского,13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 02.07.2025 |
| Ул. Молодежная,1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,5 |  |  | 13,5 | 11.07.2025 |
| Ул. Молодежная,4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 11.07.2025 |
| Ул. Молодежная,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 11.07.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 28.07.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,10 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 14.07.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,12 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 14.07.2025 |
| Пер. Пионерский,5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 09.07.2025 |
| Ул. Пушкина,1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 16.07.2025 |
| Ул. Пушкина,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 16.07.2025 |
| Ул. Пушкина,15 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 21.07.2025 |
| Ул. Пушкина,30 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 09.07.2025 |
| Ул. Пушкина,38 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 22.07.2025 |
| Ул. Пушкина,38 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 22.07.2025 |
| Ул. Пушкина,40 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 22.07.2025 |
| Ул. Пушкина,40 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 22.07.2025 |
| Пер. Садовый,8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 09.07.2025 |
| Ул. Советская,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 23.07.2025 |
| Ул. Советская,23 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 25.07.2025 |
| Ул. Советская,24 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 25.07.2025 |
| Ул. Советская,26 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 25.07.2025 |
| Ул. Социалистическая,5 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,5 |  |  | 11,5 | 28.07.2025 |
| Ул. Социалистическая,9 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 28.07.2025 |
| Ул. Социалистическая,15 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 15.07.2025 |
| Ул. Спортивная,4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 15.07.2025 |
| Ул. Спортивная,19 а | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 24.07.2025 |
| Ул. Чехова,1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 16.07.2025 |
| Ул. Чехова,2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 16.07.2025 |
| Ул. Чехова,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 17.07.2025 |
| Ул. Чехова,4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 |  |  | 6,0 | 17.04.2025 |
| Ул. Чехова,5 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 17.04.2025 |
| Ул. Чехова,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  |  | 4,0 | 17.04.2025 |
| Ул. Шахтерская,13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 04.07.2025 |
| Ул. Шахтерская,14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 04.07.2025 |
| Ул. Шахтерская,18 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 07.07.2025 |
| Ул. М.Горького,29 | Ремонт кровли – 35 м2 | 20,8 |  |  | 20,8 | 15.04.2025-15.05.2025 |
| Ул. Молодежная,1 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 5,4 |  |  | 5,4 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Молодежная,4 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 4,8 |  |  | 4,8 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Молодежная,6 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 4,8 |  |  | 4,8 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,5 а | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 4,6 |  |  | 4,6 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,9 а | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 4,8 |  |  | 4,8 | 25.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Молодежная,1 | ТО ВДГО | 4,0 |  |  | 4,0 | 3 квартал 2025 |
| Ул. Молодежная,4 | ТО ВДГО | 5,48 |  |  | 5,48 | 3 квартал 2024 |
| Ул. Молодежная,6 | ТО ВДГО | 4,95 |  |  | 4,95 | 3 квартал 2024 |
| Ул. Социалистическая,5 а | ТО ВДГО | 6,27 |  |  | 6,27 | 3 квартал 2024 |
| Ул. Социалистическая,9 а | ТО ВДГО | 6,27 |  |  | 6,27 | 3 квартал 2024 |
| Ул. Социалистическая,5 а | ТД ВДГО | 5,75 |  |  | 5,75 | 01.08.2025-31.08.2025 |
|  | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию системы отопления и электроустановок | 3,0 |  |  | 3,0 | 01.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 595,54 |  |  | 595,54 |  |
| ТСЖ «Центральное» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Пушкина,39 | Выборочный ремонт крыши – 6 м2 | 18,2 |  |  | 18,2 | 01.05.2025-01.07.2025 |
| Пер. Пилнерский,3 | Выборочный ремонт крыши – 4 м2 | 10,4 |  |  | 10,4 | 01.05.2025-01.07.2025 |
| Ул. Социалистическая,1 | Выборочный ремонт крыши – 14 м2 | 35,1 |  |  | 35,1 | 01.05.2025-01.07.2025 |
| Пер. Пионерский,1 | Выборочный ремонт крыши – 18 м2 | 11,7 |  |  | 11,7 | 01.05.2025-01.07.2025 |
| Ул. Социалистическая,10 | Ремонт подъездов, фасада | 88,1 |  |  | 88,1 | 01.05.2025-20.07.2025 |
| Ул. Пушкина,11 | Ремонт подъездов, фасада | 22,8 |  |  | 22,8 | 01.05.2025-20.07.2025 |
| Ул. М.Горького,20 | Ремонт подъездов, фасада | 14,0 |  |  | 14,0 | 01.05.2025-20.07.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,2 | Ремонт подъездов, фасада | 8,9 |  |  | 8,9 | 01.05.2025-20.07.2025 |
| Ул. Советская,13 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 62,5 |  |  | 62,5 | 01.05.2025-01.08.2025 |
| Ул. М.Горького,14 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 7,8 |  |  | 7,8 | 01.05.2025-01.08.2025 |
| Ул. Димитрова,6 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 15,6 |  |  | 15,6 | 01.05.2025-01.08.2025 |
| Ул. Спортивная,12 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 15,9 |  |  | 15,9 | 01.05.2025-01.08.2025 |
| Ул. Комсомольская,6 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 6,0 |  |  | 6,0 | 01.05.2025-01.08.2025 |
| Ул. Спортивная,14 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 52,6 |  |  | 52,6 | 01.05.2025-01.08.2025 |
| Ул. Социалистическая,10 | Поверка теплосчетчика | 29,0 |  |  | 29,0 | 01.05.2025-20.07.2025 |
| Пер. Пионерский,1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,0 |  |  | 7,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Пер. Пионерский,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 7,0 |  |  | 7,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. М.Горького,14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. М.Горького,20 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. М.Горького,31 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Советская,13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 |  |  | 10,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. 40 лет Октября,2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Пушкина,9 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Пушкина,11 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Пушкина,24 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Пушкина,28 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Пушкина,39 | Промывка и опрессовка системы отопления | 15,0 |  |  | 15,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |

| Ул. Комсомольская,2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Комсомольская,4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Комсомольская,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Димитрова,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Димитрова,4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Димитрова,6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,0 |  |  | 13,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Спортивная,12 | Промывка и опрессовка системы отопления | 13,0 |  |  | 13,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Спортивная,14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| Ул. Социалистическая,10 | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,0 |  |  | 9,0 | 20.07.2025-10.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 620,6 |  |  | 620,6 |  |

| ТСЖ «Южное» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Чапаева,2 | Ремонт крыши – 6 м2 | 18,2 |  |  | 18,2 | 01.06.2025-01.08.2025 |
|  | Ремонт подвала, фасада | 18,8 |  |  | 18,8 | 01.06.2025-01.08.2025 |
|  | Ремонт системы водоотведения | 85,8 |  |  | 85,8 | 01.06.2025-01.08.2025 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения (поверка теплосчетчика) | 112,7 |  |  | 112,7 | 01.06.2025-01.08.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 30,0 |  |  | 30,0 | 15.08.2025-10.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 265,5 |  |  | 265,5 |  |
| ТСЖ «Альянс» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Чапаева,2 а | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 110,9 |  |  | 110,9 | 01.05.2025-01.09.2025 |
|  | Поверка теплосчетчика | 30,0 |  |  | 30,0 | 01.06.2025-15.09.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 30,0 |  |  | 30,0 | 15.07.2025-15.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 170,9 |  |  | 170,9 |  |
| ТСН «Восток» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Пушкина,41 | Ремонт крыши – 12 м2 | 28,7 |  |  | 28,7 | 20.04.2025-20.07.2025 |
|  | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 17,4 |  |  | 17,4 | 20.04.2025-20.05.2025 |
|  | Ремонт системы электроснабжения | 40,0 |  |  | 40,0 | 20.04.2025-20.05.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 21,5 |  |  | 21,5 | 20.06.2025-20.08.2025 |
| ИТОГО: |  | 107,6 |  |  | 107,6 |  |
| ТСЖ «ВЕСТ» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Пушкина,56 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 212,3 |  |  | 212,3 | 20.04.2025-20.08.2025 |
|  | Поверка теплосчетчика | 30,0 |  |  | 30,0 | 20.04.2025-20.08.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 30,0 |  |  | 30,0 | 20.06.2025-20.08.2025 |
| ИТОГО: |  | 272,3 |  |  | 272,3 |  |
| ТСЖ «Наш Дом» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. М.Горького,50 | Ремонт крыши – 60 м2 | 120,0 |  |  | 120,0 | 20.05.2025-20.08.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 20,0 |  |  | 20,0 | 20.06.2025-20.08.2025 |
| ИТОГО: |  | 140,0 |  |  | 140,0 |  |
| ТСЖ «ШАНС» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Чапаева,1 | Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения | 60,0 |  |  | 60,0 | 01.05.2025-01.08.2025 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения (поверка теплосчетчика) | 179,0 |  |  | 179,0 | 01.06.2025-15.08.2025 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 30,0 |  |  | 30,0 | 15.08.2025-10.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 269,0 |  |  | 269,0 |  |
| НСУ Чехова 7 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Чехова,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,6 |  |  | 4,6 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт подъезда (замена оконного блока) | 30,0 |  |  | 30,0 | 20.04.2025-20.05.2025 |
| ИТОГО: |  | 34,6 |  |  | 34,6 |  |
| НСУ Спортивная 8 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Спортивная,8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 |  |  | 12,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт отмостки | 300,0 |  |  | 300,0 | 20.04.2025-20.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 312,0 |  |  | 312,0 |  |
| НСУ Молодежная,2 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная,2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт водоснабжения и водоотведения | 25,4 |  |  | 25,4 | 20.08.2025-20.09.2025 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 18,7 |  |  | 18,7 | 20.08.2025-10.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 40,7 |  |  | 40,7 |  |
| НСУ М.Горького,3 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. М.Горького,3 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,0 |  |  | 11,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт кровли | 27,0 |  |  | 27,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт водоснабжения и водоотведения | 15,0 |  |  | 15,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 20,0 |  |  | 20,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 46,0 |  |  | 46,0 |  |
| НСУ Маяковского,9 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Маяковского,9 | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 |  |  | 8,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт подъезда (замена оконных блоков) | 70,0 |  |  | 70,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 78,0 |  |  | 78,0 |  |
| НСУ Социалистическая,13 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Социалистическая,13 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3,8 |  |  | 3,8 | 20.08.2025-10.09.2025 |
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 12,0 |  |  | 12,0 | 20.08.2025-10.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 16,6 |  |  | 16,6 |  |
| ООО «Стройком» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Кирова,2 А | Ремонт подъезда | 149,5 |  |  | 149,5 | 01.06.2025-30.06.2025 |
| Ул. Пушкина,7 | Ревизия и замена запорной арматуры | 5,8 |  |  | 5,8 | 09.06.2025 |
| Ул. Спортивная,2 | Ревизия и замена запорной арматуры | 5,8 |  |  | 5,8 | 09.06.2025 |
| Ул. Пушкина,34 | Ревизия и замена запорной арматуры | 5,8 |  |  | 5,8 | 09.06.2025 |
| Ул. Пушкина,7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,5 |  |  | 12,5 | 09.06.2025 |
| Ул. Спортивная,2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,5 |  |  | 12,5 | 09.06.2025 |
| Ул. Пушкина,34 | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,5 |  |  | 12,5 | 09.06.2025 |
| Ул. Спортивная,2 | Проверка дымоходов и вентканалов | 4,1 |  |  | 4,1 | 11.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,34 | Проверка дымоходов и вентканалов | 4,1 |  |  | 4,1 | 11.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Пушкина,7 | Проверка дымоходов и вентканалов | 4,1 |  |  | 4,1 | 11.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Кирова,2 а | Проверка дымоходов и вентканалов | 4,1 |  |  | 4,1 | 11.04.2025-01.09.2025 |
| Ул. Кирова,2 а | ТО ВДГО | 16,4 |  |  | 16,4 | 01.07.2025-01.08.2025 |
|  | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию системы тепло/электроснабжения | 26,3 |  |  | 26,3 | 01.07.2025-01.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 263,5 |  |  | 263,5 |  |
| ВСЕГО по жилому фонду: |  | 5101,17 |  |  | 5101,17 |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Белокалитвинский район тепловых сетей БкРТС ООО «ДТС» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 | Капитальный ремонт участка т-сети (переключение теплового ввода) от УТ-2 ул. 40 лет Октября до ГБОУ РО «Шолоховская школа-интернат» ППУ ПЭ Ду 133х4,5/225 мм, L=65 тр.м | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |
| Котельная № 20 | Капитальный ремонт участка т/сети от ТК-4 до ТК-5 ППУ ПЭ Ду 219х6/315 мм, L=26 тр.м ул. Социалистическая | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |
| Котельная № 20 | Текущий ремонт тепловых сетей – 139 п.м. и котельного оборудования – 2 шт. | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |
| Котельная № 28 | Текущий ремонт тепловых сетей – 163 п.м. и котельного оборудования – 3 шт. | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |
| Котельная № 34 | Текущий ремонт тепловых сетей – 150 п.м | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |
| Котельная № 35 БМК | Текущий ремонт тепловых сетей – 104 п.м. | 0,0 |  |  | 0,0 | 01.09.2025 |
| ИТОГО: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого общее: |  | 5385,94 |  | 242,97 | 5142,97 |  |

Главный специалист                                                                          Я.В. Гуреева

Приложение № 3

к постановлению
Администрации Шолоховского

городского поселения
от 13.05.2025 № 156

ИНФОРМАЦИЯ
о включении систем теплоснабжения и теплопотребления в Шолоховском городском поселении

Белокалитвинского района Ростовской области

по состоянию на ______ __________ 20 ___ года

| Наименование городского округа/ муниципального района | Котельные |  |  |  |  |  | Лечебные учреждения (зданий, единиц) |  | Дошкольные учреждения (зданий, единиц) |  | Учебные заведения (зданий, единиц) |  | Детские дома, дома престарелых (зданий, единиц) |  | Жилые дома с центральным отоплением (единиц) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всех форм собственности |  |  | в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всех форм собственности (кроме индивидуальных) |  |  |  | в том числе муниципальные |  |  |
|  | всего | вкл. | не вкл. | всего | вкл. | не вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | всего | вкл. | не вкл. | процен-тов | всего | вкл. | процен-тов |

Главный специалист                                                                          Я.В. Гуреева