РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19.01.2017 № 24

р.п. Шолоховский

об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры»

за 2017 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 26.09.2013 № 200 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении, проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шолоховского   городского поселения                                           М.Б. Казаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от_19.01.2018 №_24___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 год (за весь период реализации программы)

«Развитие транспортной инфраструктуры»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 5689,3 | 5685,6 |  |
| 1.2 | текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (ремонт тротуаров по ул. М. Горького) | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 1200,4 | 1200,3 |  |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» |
| 2.1 | Установка дорожных знаков (оборудование пешеходных переходов) | Пятибратова С.И. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 50,5 | 50,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 6940,2 | 6936,4 |
|  |  | областной бюджет | 1775,1 | 1771,7 |
|  |  | бюджет района | 2979,5 | 2979,5 |
|  |  | местный бюджет | 2135,1 | 2134,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | всего | 6889,7 | 6885,9 |
|  |  | областной бюджет | 1775,1 | 1771,7 |
|  |  | бюджет района | 2979,5 | 2979,5 |
|  |  | местный бюджет | 2135,1 | 2134,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 5689,3 | 5685,6 |
|  |  | областной бюджет | 1779,5 | 1779,5 |
|  |  | бюджет района | 1775,1 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2134,7 | 2134,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на ремонт тротуаров по ул. М. Горького | всего | 1200,4 | 1200,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,4 | 0,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения | всего | 50,5 | 50,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по изготовлению и установке дорожных знаков (оборудование пешеходных переходов) | всего | 50,5 | 50,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры

В 2017 году муниципальной  программой Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрена реализация мероприятий на сумму  6 940,2 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 6 936,4 тыс. рублей или 99,9%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного бюджета в сумме- 1 771,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 1 775,1 тыс. рублей, за счет средств поселения в сумме – 2 134,4 тыс. рублей при плане 2 134,7 тыс. рублей;

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования (озеленение) за счет средств бюджета Белокалитвинского района- 1779,5 тыс.руб., что составляет 100% плановых назначений;

- мероприятия по ремонту тротуаров по ул. М.Горького финансированы из бюджета Белокалитвинского района в сумме 1200,0 тыс. руб., а также бюджета поселения в сумме 0,4 тыс.руб.,  исполнены в объеме 1 200,3 тыс.руб.;

- мероприятия по изготовлению и установке дорожных знаков выполнены за счет средств Белокалитвинского района на сумму 50,0 тыс. руб. и бюджета поселения 0,5 тыс. руб. исполнены в полном объеме.

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2017 году составил:

- областной бюджет – 25,8 %,

- районный бюджет – 43,2 %;

- бюджет поселения – 31,0 %.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Шолоховского городского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена  за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» в рамках Программы выполнены работы по приведению  в нормативное состояние пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. На указанные цели из бюджета Белокалитвинского района поступили средства в  сумме 50,0 тыс. руб., бюджета поселения – 0,5 тыс.руб.

В ходе выполнения работ решены следующие задачи:

1) улучшены условия для движения пешеходов;

2) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2)улучшены условий движения автотранспорта.

Таким образом, социально- экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Ведущий специалист                                                                    Я.В.Гуреева