Информация

о проведении торгов по объектам, по которым предусмотрены средства

Фонда софинансирования расходов областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на капитальные вложения

Шолоховского городского поселения

по состоянию на «01»  июня  2012г.

| Наименование объектов | Сумма тыс. рублей | Результат закупки |
| --- | --- | --- |
| Администрация Шолоховского городского поселения ( наименование главного распорядителя) |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Спортивная в р.п.Шолоховский | 921776,10 | Заключен контракт № 23131 от 09.04.2012г. Срок выполнения работ 150 дней до 10.09.2012г. |
| Выполнение работ по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог по пер. Пионерский, пер. Садовый, ул. Гагарина, ул. Гоголя (от ул.М.Горького до ул. Спортивная), ул. М. Горького, ул. Димитрова, ул. Кирова (от ул.Комсомольская до ул.Советская), ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Островского, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Социалистическая, ул. Чехова, ул. Шахтерская, ул. Железнодорожная, ул. Маяковского (от ул.М.Горького до ул. Спортивная) в р.п. Шолоховский (ул.Комсомольская, ул.Молодежная, ул.Первомайская, ул.Социалистическая, ул.Шахтерская, ул.Железнодорожная, ул.Гоголя (от ул.М.Горького до ул.Спортивная), ул.Маяковского (от ул.М.Горького до ул.Спортивная), ул.М.Горького) Белокалитвинского района | 37858876,9 | Заключен контракт № 73827 от 10.05.2012г. Цена контракта 37858876,90 рублей Победитель (един. участник) ООО «Росдорстрой» Срок выполнения работ 15.09.2012 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог по пер. Пионерский, пер. Садовый, ул. Гагарина, ул. Гоголя (от ул.М.Горького до ул. Спортивная), ул. М. Горького, ул. Димитрова, ул. Кирова (от ул.Комсомольская до ул.Советская), ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Островского, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Социалистическая, ул. Чехова, ул. Шахтерская, ул. Железнодорожная, ул. Маяковского (от ул.М.Горького до ул. Спортивная) в р.п. Шолоховский (пер.Пионерский, пер.Садовый, ул.Советская, ул.Чехова, ул.Гагарина, ул.Димитрова, ул.Кирова (от ул.Комсомольская до ул.Советская), ул.Островского) Белокалитвинского района | 29587609,3 | Заключен контракт № 73825 от 10.05.2012г. Цена контракта 29587609,3 рублей Победитель (един. участник) ООО «Росдорстрой» Срок выполнения работ 15.09.2012 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 710,4 Из них – 500,0 210,4 | Заключен контракт № 2012.37301 от 10.05.2012 Единственный участник ООО «Росдорстрой» Цена контракта 500,0 т.руб. Срок выполнения работ с 01.07.2012 до 31.12.2012г. Заключен контракт № 48 от 04.05.2012 Победитель ИП Тугушев, цена контракта 210,0т.руб. Срок выполнения работ 05.05.2012г. |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения от II подъема Горняцкого водозабора до подъема IIIА р.п.Шолоховский | 47409,2 Лимит на 2012 г. -5807,3 | Подведены итоги 23.05.2012г. Победитель ООО «Полимерспецстрой» Заключение контракта 04.06.2012г. |
| Ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 4505,4 | Заключены: - 13 контрактов с ООО Росдорстрой на сумму 3 919,0 т.руб. - 1 контракт с ИП Свинаревым на сумму 445,2 руб. Итого: 4364,2 руб. Срок выполнения работ до 15.06.2012г. |
| Реконструкция площади в р.п.Шолоховский | 15098,7 | Не определен источник финансирования. |
| Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации в р.п.Шолоховский | 8467,02 | Заключен контракт 05.03.2012г. № 12421 Срок выполнения работ до 05.06.2012г. Цена контракта 8213,0т.руб. |
| Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Кирова (от ул.Социалистическая до ул.Комсомольская) ул.Октябрьская, ул.Пушкина (переходящий объект) | 11713,94 | Заключен контракт №83 от 15.08.2011г. Срок исполнения работ до 01.07.2012г. |
| Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения и канализации (переходящий объект) | 24809,95 | Заключен контракт №63 от 14.07.2011г. Срок исполнения работ до 01.06.2012г. |
| Капитальный ремонт Дворца Культуры (переходящий объект) | 22035,6 | Заключен контракт №9 от 10.05.2011г. Срок исполнения работ до 01.09.2012г. |
| Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, в муниципальную собственность Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах" | 1894,2 | Проведен эл.аукцион Заключение договоров участия в долевом строительстве 05.06.2012г. Победитель ООО «ДомСтрой» г.Белая Калитва |

Информация

о проведении торгов по объектам, по которым предусмотрены средства

Резервного фонда Правительства Ростовской области, в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 11.05.2012 №141

«О выделении средств»

Шолоховское городское поселение

по состоянию на «01»  июня  2012г.

| Наименование объектов | Сумма тыс. рублей | Результат закупки |
| --- | --- | --- |
| Администрация Шолоховского городского поселения |
| Проведение обследования и получение заключения на аварийность многоквартирного дома по ул.Чапаева,4 | 0,8 | Объявлен эл. аукцион № 0158300047212000037 01.06.2012г. Прием заявок до 02.07.2012г. |
| Разработка проектно-сметной документации на газификацию многоквартирных домов с выполнением работ по закольцовке сетей газоснабжения | 12,5 | Объявлен эл. аукцион № 0158300047212000036 25.05.2012г. Прием заявок до 15.06.2012г. Аукцион 21.06.2012г. |