РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.06.2016 №150

р.п. Шолоховский

О создании комиссии по оценке готовности организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017г.г.

В соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

1. Создать комиссию (далее – комиссия) по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017г.г. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2015 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шолоховского городского поселения (далее – комиссия) согласно приложению № 2.

2.2. Программу проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017г.г. (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 27.04.2016 года №118 «О создании комиссии по оценке готовности организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017г.г.»

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шолоховского городского поселения Павлик С.М.

Глава Администрации

Шолоховского Городского поселения                   		М. Б. Казаков

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 01.07.2016  № 150

Состав

комиссии  по оценке готовности

теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному

периоду 2016-2017 годов

| Председатель – Павлик С.М. | Заместитель Главы администрации Шолоховского городского поселения |
| --- | --- |
| Заместитель председателя - Пятибратова С.И. | Заведующий сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения |
| Член комиссии -Омельченко Н.А | заместитель директора филиала ОАО «Донэнерго» «Тепловые сети» - начальник Белокалитвинского района тепловых сетей (по согласованию) |
| Член комиссии - Жданов Е.С. | Государственный инспектор Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями (по согласованию) |
| Член комиссии – Овчинникова О.В. | Генеральный директор ООО «Белокалитвинская УК» (по согласованию) |
| Член комиссии - Овчарова Е.Г | Генеральный директор ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| Член комиссии – Новикова Т.Н. | Председатель ТСЖ «Центральное» (по согласованию) |
| Член комиссии – Евсеева Т.В. | Директор ООО «Стройком» (по согласованию) |
| Член комиссии – Крутов Н.М. | Генеральный директор ООО «Монолит» (по согласованию) |

Верно: ведущий специалист                                                 Я.В. Гуреева

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

От 01.07.2016  №150

Положение

о комиссии  по оценке готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии Шолоховского городского поселения

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия подчинена Главе администрации муниципального образования.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории  муниципального образования;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры муниципального образования к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации муниципального образования, организаций и предприятий муниципального образования необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию муниципального образования предложения по вопросам, требующим  соответствующего решения.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители Администрации муниципального образования, государственной жилищной инспекции Ростовской области,  государственному энергетическому надзору Северо-Кавказкому управлению Ростехнадзора, директора управляющих компаний и ТСЖ.

## 4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на Комиссии.

## 4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом заседания.

Верно: ведущий специалист                                                 Я.В. Гуреева

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 01.07. 2016  №  150

Программа

проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017г.г

1. Целью программы оценки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов согласно таблице № 1.

4. Комиссия осуществляет проверки в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, к отопительному периоду 2016 - 2017 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии, к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители государственного энергетического надзора Северо-Кавказкого управления Ростехнадзора, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее двух дней с даты завершения проверки.

10. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выявленных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Паспорт готовности) составляется в течение 15 дней с момента  подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2017 года - для потребителей тепловой энергии и не позднее 1 ноября 2017 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 14 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Верно: ведущий специалист                                                 Я.В. Гуреева

Таблица № 1

График проведения проверок готовности к отопительному периоду

2016 - 2017 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| ООО «Белокалитвинская УК» | 05.09.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| ООО « УК «Монолит» | 06.09.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| ООО «Монолит» | 06.09.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| ТСЖ, ЖСК, непосредственное управление | 24.08.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» БК РТС | 30.09.2016 | В соответствии с п.13 раздела 3 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| ГУП РО «УРСВ» | 30.09.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБОУ СОШ №7 | 25.08.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБОУ СОШ №8 | 25.08.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБОУ ДОД ЦВР | 26.08.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБДОУ ДС №35 | 26.08.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБДОУ ДС №36 | 27.08.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБДОУ ДС №40 | 27.08.2016г. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| Участковая больница р.п. Шолоховский МБУЗ Белокалитвинского р-на ЦРБ | 20.09.2016. | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| СРО №3 | 06.09.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» р.п. Шолоховский | 29.09.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| МБУК Шолоховский ДК | 01.09.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |
| Администрация Шолоховского городского поселения | 015.08.2016 | В соответствии с п.16 раздела 4 Приказа министерства РФ от 12.03.2013 №103 |

Верно: ведущий специалист                                                 Я.В. Гуреева

Приложение № 1

к  программе  проведения оценки

готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Шолоховского городского поселения, в отношении которых проводятся проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | Котельная №28 |
| 1.2. | Котельная №20 |
| 1.3. | Котельная №35 |
| 1.4. | Котельная №34 |
| 2. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1. | Объекты здравоохранения: |
| 2.1.1. | Участковая больница р.п. Шолоховский МБУЗ Белокалитвинского р-на ЦРБ |
| 2.2. | Объекты образования: |
| 2.2.1. | МБОУ СОШ №7 |
| 2.2.2. | МБОУ СОШ №8 |
| 2.2.3. | МБДОУ ДС №35 «Солнышко» |
| 2.2.4 | МБДОУ ДС №36 «Красная шапочка» |
| 2.2.5 | МБДОУ ДС №40 «Золотой петушок» |
| 2.2.6. | МБОУ ДОД ЦВР |
| 2.3. | Объекты культуры и библиотечного обслуживания |
| 2.3.1. | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» |
| 2.3.2. | МБУК ДК р.п. Шолоховский |
| 3. | Объекты водоснабжения |
| 3.1. | ГУП РО «УРСВ» р.п. Шолоховский |
| 4 | Администрация Шолоховского г.п. |
| 5. | Жилищный фонд |
| № п/п; Название улицы, переулка; Номер дома. 1; 2; 3. 1; ул. 40 лет Октября; 1. 2; ул. 40 лет Октября; 2. 3; ул. 40 лет Октября; 3. 4; ул. 40 лет Октября; 4. 5; ул. 40 лет Октября; 5. 6; ул. 40 лет Октября; 6. 7; ул. 40 лет Октября; 8. 8; ул. 40 лет Октября; 9. 9; ул. 40 лет Октября; 10. 10; ул. 40 лет Октября; 11. 11; ул. 40 лет Октября; 12. 12; ул. 40 лет Октября; 13. 13; ул. 40 лет Октября; 14. 14; пер. Садовый; 4. 15; пер. Садовый; 6. 16; пер. Садовый; 8. 17; ул. Гоголя; 7. 18; ул. Гоголя; 9. 19.; ул. Гоголя; 11. 20; ул. Гоголя; 13. 21; ул. Гоголя; 15. 22; ул. Гоголя; 19. 23; ул. Димитрова; 3. 24; ул. Димитрова; 4. 25; ул. Димитрова; 5. 26; ул. Димитрова; 6. 27; ул. Димитрова; 7. 28; ул. Димитрова; 8. 29; ул. Железнодорожная; 1. 30; ул. Железнодорожная; 3. 31; ул. Железнодорожная; 5. 32; ул. Железнодорожная; 7. 33; ул. М. Горького; 1. 34; ул. М. Горького; 3. 35; ул. М. Горького; 5. 36; ул. М. Горького; 7. 37; ул. М. Горького; 9. 38; ул. М. Горького; 10. 39; ул. М. Горького; 12. 40; ул. М. Горького; 14. 41; ул. М. Горького; 16. 42; ул. М. Горького; 17. 43; ул. М. Горького; 19. 44; ул. М. Горького; 19а. 45; ул. М. Горького; 20. 46; ул. М. Горького; 20а. 47.; ул. М. Горького; 22а. 48; ул. М. Горького; 22. 49; ул. М. Горького; 23. 50; ул. М. Горького; 24. 51; ул. М. Горького; 25. 52; ул. М. Горького; 27. 53; ул. М. Горького; 27а. 54; ул. М. Горького; 29. 55; ул. М. Горького; 31. 56; ул. М. Горького; 44. 57; ул. М. Горького; 46. 58; ул. М. Горького; 48. 59; ул. М. Горького; 50. 60; ул. М. Горького; 52. 61; ул. Маяковского; 7. 62; ул. Маяковского; 9. 63; ул. Маяковского; 11. 64; ул. Маяковского; 13. 65; ул. Маяковского; 15. 66; ул. Маяковского; 17. 67; ул. Молодежная; 1. 68; ул. Молодежная; 2. 69; ул. Молодежная; 4. 70; ул. Молодежная; 6. 71; ул. Октябрьская; 49. 72; ул. Октябрьская; 51. 73; ул. Пушкина; 1. 74; ул. Пушкина; 3. 75; ул. Пушкина; 7. 76; ул. Пушкина; 9. 77; ул. Пушкина; 11. 78; ул. Пушкина; 13. 79; ул. Пушкина; 15. 80; ул. Пушкина; 17. 81; ул. Пушкина; 19. 82; ул. Пушкина; 22. 83; ул. Пушкина; 24. 84; ул. Пушкина; 26. 85; ул. Пушкина; 28. 86; ул. Пушкина; 30. 87; ул. Пушкина; 34. 88; ул. Пушкина; 36. 89; ул. Пушкина; 37. 91; ул. Пушкина; 38. 92; ул. Пушкина; 38а. 93; ул. Пушкина; 39. 94; ул. Пушкина; 40. 95; ул. Пушкина; 40а. 96; ул. Пушкина; 41. 97; ул. Пушкина; 43. 98; ул. Пушкина; 52. 99; ул. Пушкина; 56. 100; ул. Советская; 7. 101; ул. Советская; 13. 102; ул. Советская; 15. 103; ул. Советская; 19. 104; ул. Советская; 21. 105; ул. Советская; 22. 106; ул. Советская; 23. 107; ул. Советская; 24. 108; ул. Советская; 26. 109; ул. Социалистическая; 1. 110; ул. Социалистическая; 1а. 111; ул. Социалистическая; 3. 112; ул. Социалистическая; 5. 113; ул. Социалистическая; 5а. 114; ул. Социалистическая; 9. 115; ул. Социалистическая; 9а. 116; ул. Социалистическая; 10. 117; ул. Социалистическая; 11. 118; ул. Социалистическая; 13. 119; ул. Социалистическая; 15. 120; ул. Спортивная; 2. 121; ул. Спортивная; 4. 122; ул. Спортивная; 6. 123; ул. Спортивная; 8. 124; ул. Спортивная; 12. 125; ул. Спортивная; 14. 126; ул. Спортивная; 19. 127; ул. Спортивная; 19а. 128; ул. Спортивная; 21. 129; ул. Спортивная; 21а. 130; ул. Чапаева; 1. 131; ул. Чапаева; 2. 132; ул. Чапаева; 2а. 133; ул. Чапаева; 3. 134; ул. Шахтерская; 6. 135; ул. Шахтерская; 8. 136; ул. Шахтерская; 10. 137; ул. Шахтерская; 11. 138; ул. Шахтерская; 12. 139; ул. Шахтерская; 13. 140; ул. Шахтерская; 14. 141; ул. Шахтерская; 15. 142; ул. Шахтерская; 16. 143; ул. Шахтерская; 18. 144; ул. Комсомольская; 2. 145; ул. Комсомольская; 4. 146; ул. Комсомольская; 6. 147; ул. Комсомольская; 10. 148; ул. Комсомольская; 12. 149; ул. Комсомольская; 14. 150; ул. Комсомольская; 18. 151; пер. Пионерский; 1. 152; пер. Пионерский; 1а. 153; пер. Пионерский; 3. 154; пер. Пионерский; 5. 155; Ул. М.Горького; 18. 156; ул. Чехова; 1. 157; ул. Чехова; 2. 158; ул. Чехова; 3. 159; ул. Чехова; 4. 160; ул. Чехова; 5. 161; ул. Чехова; 6. 162; ул. Чехова; 7. 163; Ул. Кирова; 2а. 164; Ул. Кирова; 4а. 165; Ул. Кирова; 6а. 166; Ул. Кирова; 8а. 167; Ул. Кирова; 10а. Верно: ведущий специалист Я.В. Гуреева |