РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10. 2012	                                           №161                         р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения на 2012-2017 годы» за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Шолоховского городского поселения от 29.06.09. № 57 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ  их формирования и реализации. Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:

1.1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения на 2012-2017 годы»  за 9 месяцев  2012 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Шолоховского

городского поселения                                                                М.Б.Казаков

Верно:

Старший инспектор                                                                   В.И. Старыгина

Я

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29 октября  2012 года №161

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения на 2012-2017 годы» по состоянию на «01» октября  2012 года

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоряди-тель средств местного бюджета | Источники финансиро-вания | Уточнен-ный план бюджетных ассигно-ваний на теку-щий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро-вания до главных рас-порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет-ных ассигно-ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 39272,5 | 21237,6 | 21237,6 |  |
|  | в том числе: | Областной бюджет | 33432,8 | 17965,4 | 17965,4 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5839,7 | 3272,2 | 3272,2 |  |
| 1 | Изготовление технической документации разводящих водопроводных сетей |  | 2012-2017гг |  | Местный бюджет | 200,0 | 199,8 | 199,8 |  |
| 2 | Капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ |  | 2012г |  | Областной бюджет | 33432,8 | 17965,4 | 17965,4 | Расходные обязательства запланированы в 4 квартале 2012 г |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5639,7 | 3072,4 | 3072,4 |  |