РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2020 №107

р.п. Шолоховский

об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

за I полугодие 2020 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения»,

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» за I полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                       О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от__24.07.2020 № 107

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

отчетный период 01.07. 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответст венный исполнитель (ФИО) | Результат реализа ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактичес кая дата окончания реализации мероприя тия, наступле ния контроль ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль ной программой | факт на отчет ную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3568,9 | 1290,7 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по уличному (наружному) освещению на территории поселения | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3568,9 | 1290,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение территории» | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 575,3 | 412,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 575,3 | 412,2 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории поселения» | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4935,9 | 658,4 |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 284,5 | 280,3 |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 945,3 | 274,4 |  |
| 3.1.3 | Реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 346,5 | 103,7 |  |
| 3.1.4 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Ткачев Дмитрий Иванович |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1259,6 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 9 080,1 | 2 361,4 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный   специалист	Я.В. Гуреева