Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    .01.2016 №

р.п. Шолоховский

о внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 15.10.2013 г №239 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры»

В соответствии с Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 26.09.2013 № 200 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Шолоховского городского поселения от 15.10.2013 г. №239 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения  «Развитие транспортной инфраструктуры», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского  городского поселения                                           М.Б. Казаков

Проект подготовил

отдел экономии и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от___.01.2016 №____

Муниципальная программа Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры»

Паспорт

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования - Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Шолоховского городского поселения , повышение уровня безопасности движения |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Шолоховского городского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 23 310,766 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14 509,5 тыс. рублей; 2015 год – 1 701,666 тыс. рублей; 2016 год – 3 256,4 тыс. рублей; 2017 год – 1 443,2 тыс. рублей; 2018 год – 800,0 тыс. рублей; 2019 год – 800,0 тыс. рублей; 2020 год – 800,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета- 5 893,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 328,9 тыс. рублей; 2015 год – 685,3,0 тыс. рублей; 2016 год – 774,6 тыс. рублей; 2017 год – 705,0 тыс. рублей; 2018 год – 800,0 тыс. рублей; 2019 год – 800,0 тыс. рублей; 2020 год – 800,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Шолоховского городского поселения ; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Шолоховском городском поселении. |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы

Шолоховского городского поселения

Автомобильный транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Шолоховского городского поселения, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Шолоховского городского поселения .

- Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- Автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а, следовательно, требующие больших финансовых затрат.

- В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

- Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд полезных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, с большим трудом могут быть оценены в денежном выражении, поскольку для них отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие ту сумму, которую люди согласны платить за это. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа людей за длительный период времени, поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются не прямыми, такие как стимулирование общего развития экономики; чтобы реально оценить этот вид результата, как правило, необходимо учесть капитальные вложения во вне транспортную сферу. Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы: снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами; стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; повышение комфорта и удобства поездок.

- Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

- Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Шолоховского городского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог Шолоховского городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации муниципальной программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ внутрипоселковых автомобильных дорог и достичь запланированных в муниципальной программе показателей.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

Основными целями данной программы являются: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и  повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 20% от общего объема пассажирских перевозок в поселении.

Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование на транспорте спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологические эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повышается качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в бюджет региона; уменьшается количество выбросов вредных веществ; снижаются последствия терактов и техногенных катастроф; повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффективность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения; увеличивается пропускная способность дорог и скорость движения и многое другое.

Приобретение коммунальной техники позволит обеспечить безопасность и эффективность при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Достижение указанных целей и решение поставленных задач обеспечит своевременную реализацию программы.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

- муниципальной программы, обобщенная

- характеристика основных мероприятий

Достижение целей государственной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения»;

Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Шолоховского городского поселения

- «Развитие транспортной инфраструктуры»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и местном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников государственной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении №4  к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Ростовской области осуществляется в объемах определенных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области».

- Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении №1 , исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложениях №3 и № 4 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------, где:

- Фп

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной  программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 
тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E 95 процентов);

- удовлетворительный (E 75 процентов);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры»

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Муниципальный сектор Администрации Шолоховского городского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Шолоховского городского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Шолоховского городского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Шолоховского городского поселения проект постановления об отчете.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной  программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области, министерства финансов Ростовской области, министерства транспорта Ростовской области.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры»

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Шолоховского городского поселения | – | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Муниципальный сектор Администрации Шолоховского городского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрации Шолоховского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети, ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение уровня благоустройства территории Шолоховского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Шолоховского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | Доля протяжённости автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется клуглогодично, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения; количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 21 245,166 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14 409,5 тыс. рублей; 2015 год – 1659,666 тыс. рублей; 2016 год – 1512,8 тыс. рублей; 2017 год – 1443,2 тыс. рублей; 2018 год – 740,0 тыс. рублей; 2019 год – 740,0 тыс. рублей; 2020 год – 740,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета – 5 571,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1228,9 тыс. рублей; 2015 год – 643,3 тыс. рублей; 2016 год – 774,6 тыс. рублей; 2017 год – 705,0 тыс. рублей; 2018 год – 740,0 тыс. рублей; 2019 год – 740,0 тыс. рублей; 2020 год – 740,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Шолоховского городского поселения |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Развитие транспортной инфраструктуры»

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Шолоховского городского  поселения составляет 26,2  километра, в том числе  автомобильных дорог с твердым покрытием 24,2 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и

- этапы реализации подпрограммы «Развитие сети

- автомобильных дорог общего пользования»

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети автомобильных дорог местного значения на территории Шолоховского городского поселения, ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения и повышение уровня благоустройства территории Шолоховского городского поселения.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия  муниципальной программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий муниципальной  программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий

- подпрограммы «Развитие сети автомобильных

- дорог общего пользования»

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Раздел 7.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной  программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Объем средств местного бюджета на реализацию подпрограммы  муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы  5571,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1228,9 тыс. рублей;

2015 год – 643,3 тыс. рублей;

2016 год – 774,6 тыс. рублей;

2017 год – 705,0 тыс. рублей;

2018 год – 740,0 тыс. рублей;

2019 год – 740,0 тыс. рублей;

2020 год – 740,0 тыс. рублей.

Раздел 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Шолоховского городского поселения» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры»

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | Муниципальный сектор Администрации Шолоховского городского поселения |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Шолоховского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | первый этап – 2014 – 2016 годы; второй этап – 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 2065,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 100,0 тыс. рублей; 2015 год – 42,0 тыс. рублей; 2016 год – 1743,6 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 60,0 тыс. рублей; 2019 год – 60,0 тыс. рублей; 2020 год – 60,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета – 322,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 100,0 тыс. рублей; 2015 год – 42,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 00,0 тыс. рублей; 2018 год – 60,0 тыс. рублей; 2019 год – 60,0 тыс. рублей; 2020 год – 60,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Шолоховского городского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения»

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 – 2010 годы суммарно составил 506 246 человек.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, 
в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

В Белокалитвинском районе за 3 года (2009-2012гг.) совершено 15103 ДТП, в которых погибли 19 и ранено 322 человека. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяют высокую значимость мероприятий по обеспечению дорожного движения.

Одним из основных факторов риска, оказывающих влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является неуклонный рост автомобилизации в Ростовской области.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и, соответственно, количества дорожно-транспортных происшествий.

Другим фактором риска, оказывающим влияние на результаты подпрограммы и на который участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством, которых менее 3-х лет.

Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обеспеченность их финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели

(индикаторы), основные ожидаемые конечные

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Шолоховского городского поселения»

Целью подпрограммы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условием ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней;

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы (приложение №1):

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести последствий;

создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Шолоховского городского поселения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться 
в 2 этапа:

первый этап – 2014 – 2016 годы;

второй этап – 2017 – 2020 годы.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения»

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

нанесение разметки на дорожное полотно;

оборудование перекрестков автомобильных дорог светофорами.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения»

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем средств местного бюджета на реализацию подпрограммы  муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 322,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  100,0 тыс. рублей;

2015 год –  42,0 тыс. рублей;

2016 год –  0,0 тыс. рублей;

2017 год –  0,0 тыс. рублей;

2018 год –  60,0 тыс. рублей;

2019 год –  60,0 тыс. рублей;

2020 год –  60,0 тыс. рублей;

Ведущий специалист                                                                     Я.В. Гуреева

- Приложение №1

- к муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

- Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шолоховского городского поселения 
«Развитие транспортной инфраструктуры», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-центов | 45,0 | 40,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,0 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | – | – | 9,13 | 9,12 | 9,11 | 9,10 | 9,09 | 9,08 | 9,07 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | - | 24,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | услов-ных единиц | – | – | 9,13 | 9,12 | 9,11 | 9,10 | 9,09 | 9,08 | 9,07 |

Ведущий специалист	Я.В. Гуреева

- Приложение №2

- к муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) 
муниципальной  программы Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-центов | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям; V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi х 4,5%/100% – Пi, где: П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% – прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Ростовской области по итогам 2011 года (814 человек), с ежегодным уменьшением на 4,5 процента к 2020 году |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р х 100, где: П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Ростовской области по итогам 2011 года (814 человек), с ежегодным уменьшением на 4,5 процента к 2020 году |

Примечание.

Использованное сокращение:

УГИБДД ГУ МВД России по РО – Управление государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области.

Ведущий специалист                                                                                               Я.В. Гуреева

- Приложение №3

- к муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (годы) | окончания реализации (годы) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Шолоховского городского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Шолоховского городского поселения | 2014 |  | 2020 | отремонтировать 1,5 км автомобильных дорог |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Нанесение дорожной разметки | Администрация Шолоховского городского поселения | 2014 |  | 2020 | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | увеличение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Оборудование перекрестков автомобильных дорог светофорами, Изготовление и установка дорожных знаков | Администрация Шолоховского городского поселения | 2016 |  | 2020 | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- Ведущий специалист                                                                                               Я.В. Гуреева

- Приложение №4

- к муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

Расходы

областного, федерального, местного бюджетов

- и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Шолоховского городского поселения

- «Развитие транспортной инфраструктуры»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 14509,5 | 1701,666 | 3256,4 | 1443,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | областной бюджет | 13180,6 | 1016,366 | 738,2 | 738,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1328,9 | 685,3 | 2518,2 | 705,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | всего | 14409,5 | 1659,666 | 1512,8 | 1443,2 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
|  |  | областной бюджет | 13180,6 | 1016,366 | 738,2 | 738,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1228,9 | 643,3 | 774,6 | 705,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1. содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 14409,5 | 1659,666 | 1512,8 | 1443,2 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
|  |  | областной бюджет | 13180,6 | 1016,366 | 738,2 | 738,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет в том числе: | 1130,9 | 643,3 | 774,6 | 705,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
|  |  | на софинансирова ние областного бюджета | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2. приобретение автобусных остановок | всего | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3. Ремонт внутрипоселковых дорог | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения | всего | 100,0 | 42,0 | 1743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 42,0 | 1743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1 Нанесение разметки на дорожное полотно | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2 Оборудование перекрестков автомобильных дорог светофорами, изготовление и установка дорожных знаков | всего | 0,0 | 42,0 | 1743,6 | 00,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 42,0 | 1743,6 | 00,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Ведущий специалист                                                                                               Я.В. Гуреева