РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2020 № 43

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от_27.02.2020 №43__

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2019 год (за весь период реализации программы)

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 45 | 45 |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении» |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; | ед. | 1 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения» |
| 1 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; | % | 30 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» |
| 1 | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |
| Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении" |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление мер государственной поддержки ремонта МКД товариществам собственников жилья | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 488,3 | 488,3 |  |
| 1.2 | Уплата взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 604,0 | 603,9 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» | всего | 1092,3 | 1092,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 488,3 | 488,3 |
|  |  | местный бюджет | 604,0 | 603,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление мер государственной поддержки ремонта МКД товариществам собственников жилья | всего | 488,3 | 488,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 488,3 | 488,3 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Уплата взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры | всего | 604,0 | 603,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 604,0 | 603,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

На территории Шолоховского городского поселения 167 многоквартирных дома. В 10,2% (17 МКД) от общего количество многоквартирных домов выбран способ управления  и определена управляющая организация ООО «УК «Монолит», ООО «УК Белокалитвинская» - 53 МКД ( 31,7 %), ООО «Стройком» -  5 МКД (3,0%), в 15,0% (25 МКД) управление осуществляется ТСЖ (ТСЖ «Центральное», ТСЖ «Южное» ). В 2019 году собственниками 67 МКД (40,1%) реализован непосредственный способ управления, заключены договоры обслуживания  МКД с ООО «Монолит».

В рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении" направлены средства на уплату взносов на капитальный ремонт МКД (за муниципальное жилье) в сумме 604,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены  в полном объеме. В целях улучшения технического состояния многоквартирных домов произведен ремонт  МКД , входящем в состав ТСЖ по адресу: рп. Шолоховский, Комсомольская д.6. На указанные мероприятия выделены денежные средства из бюджета Белокалитвинского района в сумме 488,3 тыс. рублей. Исполнение составляет 100%. Таким образом, основные цели и задачи  Программы 2019 года достигнуты..

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Шолоховского городского поселения. Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям.

Главный  специалист                                                                    Я.В Гуреева